від 26.04.2013р. №6/31/38

Про затвердження Програми «Будівництва (придбання) доступного житла у місті Тернополі на 2013 – 2017 роки»

Внесено зміни відповідно до рішення міської ради від 21.09.2013р. №6/37/111, від 30.06.2015р. №6/60/177

З метою поліпшення стану забезпечення громадян, що потребують покращення житлових умов, створення сприятливих умов щодо доступності будівництва (придбання) житла громадянам, які перебувають на обліку, з урахуванням положень Закону України «Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва», керуючись Державною програмою забезпечення молоді житлом на 2013-2017 роки затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 24.10.2012р. №967, Державною цільовою соціально-економічною програмою будівництва (придбання) доступного житла на 2010–2017 роки, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 11.11.2009 р. №1249, Порядком здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25.04.2012р. №343, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та враховуючи висновки постійної комісії міської ради з питань містобудування, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Затвердити Програму «Будівництва (придбання) доступного житла у місті Тернополі на 2013 – 2017 роки», згідно з додатком (додається).

2.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської з питань містобудування.

Додаток

до рішення міської ради

від 26.04.2013 р. №6/31/38

Внесено зміни відповідно до рішення міської ради від 21.09.2013р. №6/37/111, від 30.06.2015р. №6/60/177

ПРОГРАМА БУДІВНИЦТВА (ПРИДБАННЯ) ДОСТУПНОГО ЖИТЛА У МІСТІ ТЕРНОПОЛІ НА 2013-2017 РОКИ

ПАСПОРТ

| 1. | Ініціатор розроблення програми | Міський голова |
| --- | --- | --- |
| 2. | Дата , номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми | Протокольне доручення міського голови №19 від 12.03.2013 Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 16 січня 2012 року №20 «Про забезпеченя реалізації прав дітей» |
| 3. | Розробник програми | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології |
| 4. | Співрозробники програми | Відділ квартирного обліку та нерухомості; управління економіки,промисловості та праці, відділ земельних ресурсів; управління містобудування, архітектури та кадастру, управління правового забезпечення; служба у справа неповнолітніх та дітей |
| 5. | Відповідальний виконавець програми | Управління містобудування, архітектури та кадастру |
| 6. | Учасники програми | Управління містобудування, архітектури та кадастру; відділ земельних ресурсів; фінансове управління;Тернопільське регіональне відділення управління Державного фонду сприяння молодіжному будівництву; управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології; управління у справах сім’ї, молодіжної політики, спорту і туризму, ТзОВ «Бюро технічної інвентаризації» |
| 7. | Термін реалізації програми | 2013-2017рр. |
| 7.1. | Етапи виконання програми (для дострокових програм) | І-ий етап 2013-2014рр. ІІ-ий етап 2015-2016рр. ІІІ-ий етап 2017р. |
| 8. | Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм) | Міський та державний бюджети, інші джерела, що не заборонені законом |
| 9. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми всього, в тому числі: | 162,596 млн.грн |
| 9.1. | Коштів державного бюджету коштів місцевого бюджету коштів інших джерел | 64 млн.грн 5,196 млн.грн 93,4млн.грн |

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Програма будівництва (придбання) доступного житла у м Тернополі на 2013-2017 роки (далі – Програма) розроблена відповідно до Закону України «Про запобігання впливу світової фінансової кризи та розвиток будівельної галузі та житлового будівництва», Державної цільової соціально-економічної програми будівництва (придбання) доступного житла на 2010-2017 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2009 року № 1249, Порядку здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2012р. №343.

МЕТА ПРОГРАМИ

Метою Програми є створення умов для реалізації конституційного права кожного громадянина України на житло, підвищення рівня забезпечення громадян, які потребують поліпшення житлових умов відповідно до законодавства, житлом шляхом запровадження нового ефективного фінансово-інвестиційного механізму підтримки громадян на будівництво (придбання) доступного житла.

ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ,

НА ВИКОНАННЯ ЯКОЇ СПРЯМОВАНО ПРОГРАМУ

Житлова сфера є важливою складовою частиною економіки України, яка суттєво впливає на усі галузі господарства.

Низький рівень доходів значної кількості населення, не відповідає вартості спорудження житла і не дає надії на вирішення своїх житлових проблем у сучасних умовах.

Станом на 01.04.2013р. на квартирному обліку при виконавчому комітеті міської ради перебуває 4 539 осіб та членів їх сімей, у тому числі 4 058 в загальному та першочерговому списках та 481 – в позачерговому від загальної кількості громадян, які перебувають на квартирному обліку.

Середня забезпеченість житлом складає 22,0кв.м. загальної площі при 26,0 кв.м в цілому по Україні та 23,1 кв.м. по Тернопільській області. Упродовж 2011 року житло було надано 5 мешканцям міста, які мали право на позачергове його одержання. Це лише 0,02% від тих, що потребували покращення житлових умов

Опосередковано 30% осіб матимуть право на доступне житло по м. Тернополі, що становить – 1 362 особи та члени їх сімей (середньостатистична сім’я складається із 3-ьох осіб, тобто 454 сім’ї). Для забезпечення 454 сім'ї необхідно побудувати 33,4 тис. кв. м. загальної площі житла.

Нормативна площа, на забезпечення:

Для повних сімей:

3 члени сім’ї * 21 кв.м (на одну особу) +10,5 кв.м. (додатково на сім’ю) = 73,5 кв.м.

Проблеми будівництва житла обумовлені потребою значних інвестицій в організацію будівництва, нестачею обігових коштів, недостатньо високим рівнем купівельної спроможності населення, частими змінами податкового та регулюючого законодавства у галузі будівництва.

Низький рівень забезпечення населення міста житлом обумовлений такими причинами:

- ринок житла, що склався на цей час, доступний переважно для громадян з високим рівнем доходу, які спроможні самостійно вирішити свої житлові проблеми;

- кредити комерційних банків внаслідок їх значної вартості є недоступними для більшості громадян, та надаються переважно для придбання житла на вторинному ринку, що не сприяє будівництву нового житла;

- обмеженість бюджетного фінансування житлового будівництва та інвестицій, що спрямовуються організаціями та підприємствами на ці цілі, призвели до зменшення обсягів житлового будівництва;

- державні програми, що реалізуються через різні механізми кредитування на пільгових умовах із залученням державних коштів, не охоплюють усіх категорій громадян, які потребують поліпшення житлових умов, тощо.

Головним чинником необхідності прийняття та реалізації Програми є значна кількість громадян, які перебувають на квартирному обліку.

Все це зумовлює необхідність підтримки органами місцевого самоврядування впровадження та розвитку механізмів вирішення житлових питань шляхом спільної участі громадян, держави та органів місцевого самоврядування у фінансуванні будівництва доступного житла для громадян із середнім рівнем доходу.

Прийняття Програми щодо будівництва (придбання) доступного житла спрямоване на вирішення як житлових проблем громадян, які перебувають на квартирному обліку та потребують поліпшення житлових умов, так і підтримки будівельної галузі та житлового будівництва шляхом формування платоспроможного покупця на ринку житла. Збільшення різниці між цінами на житло і доходами основної маси населення стало основною причиною різкого зниження доступності житла у місті.

Ситуація щодо доступності житла потребує прийняття комплексу заходів правового, організаційного, адміністративного і економічного характеру, спрямованих на створення системи підтримки населення в реалізації прав на житло.

ШЛЯХИ І СПОСОБИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ

Мета Програми буде досягнута шляхом:

- удосконалення механізму надання державної підтримки окремим категоріям населення;

- впровадження механізму стимулювання заощадження коштів населення для будівництва (придбання) житла;

- збільшення обсягів будівництва житла через будівництво доступного житла;

- розвитку іпотечного житлового кредитування через збільшення обсягу фінансових ресурсів, що спрямовуються на іпотечне житлове кредитування із застосуванням фінансово-інвестиційного механізму державної підтримки будівництва (придбання) доступного житла;

- створення сприятливих умов в межах визначених чинним законодавством забудовникам для будівництва доступного житла в м. Тернополі;

- проведення комплексу організаційних заходів щодо будівництва доступного житла, зокрема:

а) проектування квартир згідно з архітектурно-планувальними, конструктивними та технічними рішеннями, що відповідають параметрам такого житла;

б) розроблення проектів житлових будинків, що відповідають економічним і енергозберігаючим вимогам;

в) раціонального використання земель шляхом ефективного використання земельних ділянок з максимальним розміщенням житлового фонду;

г) створення при місцевих органах містобудування та архітектури фонду проектів житлової забудови, рекомендованих для масового застосування;

д) добудови об'єктів незавершеного житлового будівництва;

е) проведення реконструкції житлових будинків перших масових серій.

Витрати на будівництво доступного житла у м. Тернополі, розраховані згідно з граничною вартістю 1 кв. м загальної площі житла, встановленою у розмірі 4 878,0грн. відповідно до наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 27.08.2012 N 434 без урахування інфляції, становитимуть 162,9 млн. грн.

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ ПРОГРАМИ

Реалізацію Програми передбачається здійснити у три етапи.

Перший етап - 2013–2014 роки:

- дослідження житлової ситуації, стану та можливостей замовника, населення, забудовника щодо забезпечення доступним житлом;

- створення реєстру громадян, які мають право на доступне житло;

- проектування квартир за планувальною структурою та площею приміщень, що відповідають нормативам доступного житла, із забезпеченням рівня комфорту квартир, необхідного для повноцінного проживання родин;

- спрощення адміністративних процедур щодо погодження проектно-кошторисної документації по будівництву житлових будинків;

- створення процедури видачі технічних умов на підключення житлових будинків до інженерних мереж та скорочення термінів підготовки договорів на видачу технічних умов;

- розробка нормативно-правових актів з питань запровадження нових фінансово-інвестиційних механізмів будівництва (придбання) доступного житла;

- визначення земельних ділянок і територій для будівництва доступного житла;

- впровадження механізму цільового виділення земельних ділянок для будівництва доступного житла;

- надання земельних ділянок у їх користування для будівництва доступного житла.

Другий етап - 2015–2016 роки:

- запровадження сучасних ефективних та енергозберігаючих архітектурно-інженерних рішень з використанням взаємозамінних видів домобудування (блок - елементів, блок - квартир, блок - секцій житлових будинків), передбачення гнучкості забудови як нових, так і вже сформованих житлових зон міст із урахуванням регіональних особливостей та природно-кліматичних умов;

- сприяння створенню виробничої бази індустріального домобудування, орієнтованої на поліпшення архітектурно-будівельної системи, швидкозбірні конструкції будинків, розвитку виробництва ефективних утеплюючих та покрівельних матеріалів, випуску автономних систем інженерного забезпечення різної потужності, нових типів санітарно-технічного обладнання підвищеної економічності і надійності, будівельних виробів та матеріалів тощо;

- впровадження системи підтримки забудовників (замовників), які споруджують доступне житло, шляхом:

- забезпечення будівництва інженерних мереж та підведення магістральних та інших інженерних мереж до межі земельної ділянки, на якій споруджується таке житло, власниками цих мереж.

Третій етап - 2017 рік:

- введення в експлуатацію 454 квартири в житлових будинках загальною площею 33,4 тис.кв. м. за умови забезпечення фінансування за рахунок бюджетних коштів

Напрями діяльності та заходи реалізації Програми відображені в додатку №1.

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Виконання Програми дасть змогу:

- громадянам реалізувати своє право на житло;

- сформувати комфортне середовище проживання;

- підвищити технічний, економічний та організаційний рівень житлового будівництва;

- створити умови стосовно доступності будівництва (придбання) житла для громадян, які потребують поліпшення житлових умов;

- скоротити строк перебування громадян на квартирному обліку та збільшити частку громадян, які вирішують своє житлове питання;

- упровадити новий фінансово-інвестиційний механізм підтримки, спрямований на забезпечення максимальної ефективності використання коштів;

- завершити будівництво житлових об’єктів з високим ступенем будівельної готовності;

- створити умови для стабільної роботи підприємств будівельної галузі та збереження робочих місць.

Виконання Програми дасть змогу забезпечити житлом  30% осіб що мають право на покращення житлових умов або 454 сім’ї, які перебувають на обліку, як такі, що потребують поліпшення житлових умов, шляхом будівництва  33,4 тис. кв. м загальної площі житла.

ОБСЯГИ ТА ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого, державного бюджету та інших джерел, у тому числі власних коштів громадян.

Всього на фінансування будівництва (придбання) житла в рамках виконання Програми необхідні кошти в сумі 162,9 млн. грн. без урахування щорічної інфляції, виходячи з вартості       1 кв. м – 4 878 грн. з ПДВ, у тому числі:

- кошти державного бюджету – 64 млн. грн.;

- кошти міського бюджету – 4,6 млн. грн.;

- власні кошти населення та інші джерела – 93,4 млн. грн.

КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Виконання цієї програми забезпечується учасниками Програми, координація діяльності щодо виконання заходів програми покладена на управління містобудування, архітектури та кадастру Тернопільської міської ради.

За результатами аналізу виконання програмних заходів з урахуванням загальної соціально-економічної ситуації в місті та змін зовнішніх умов, що можуть мати місце в ході реалізації програми, допускається коригування заходів програми. Впродовж терміну виконання Програми можуть вноситися зміни і доповнення з метою дотримання диференційованого підходу до виконання основних заходів.

Основними функціями управління містобудування, архітектури та кадастру в частині виконання заходів програми та контролю є:

- координація виконання заходів програми;

- організація моніторингу реалізації заходів програми;

- аналіз виконання програмних заходів;

- у разі необхідності, підготовка пропозицій та їх обґрунтування стосовно внесення   змін і доповнень до Програми.

Секретар ради                                                                                    І. В.Турський

Додаток 1

до Програми

Напрями діяльності та заходи реалізації

програми будівництва (придбання) доступного житла у місті  Тернополі на 2013-2017 роки

| № п/п | Заходи | Роки | Відповідальний виконавець | Джерела фінансування |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Забезпечити інформування громадян, які перебувають на квартирному обліку, про можливість їх участі у Програмі будівництва (придбання) доступного житла та порядок надання державної підтримки | 2013 та наступні роки | Відділ квартирного обліку та нерухомості | Не потребує фінансування |
| 2 | Здійснення відбору громадян, які мають право на надання державної підтримки для будівництва (придбання) доступного житла, з числа перебуваючих на квартирному обліку | 2013 та наступні роки | Відділ квартирного обліку та нерухомості | Не потребує фінансування |
| 3 | Приймати участь у формуванні та веденні Єдиного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов відповідно до законодавства та перебувають на квартирному обліку. | Після запровадження Єдиного реєстру. | Відділ квартирного обліку та нерухомості | Не потребує фінансування |
| 4 | Резервування земельних ділянок під будівництво доступного житла з обов'язковим зазначенням цих земель на Генеральному плані м. Тернополя | 2013 - 2017 роки | Відділ земельних ресурсів | Не потребує фінансування |
| 5 | Забезпечувати виділення земельних ділянок для будівництва доступного житла загальною площею 33,4 тис. кв. м шляхом розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надання в постійне користування комунальному підприємству «Тернопільбудінвестзамовник», здійснювати контроль за їх цільовим використанням 2013 - 2017 роки | 2013 - 2017 роки | Відділ земельних ресурсів | Згідно відповідного договору на виконання робіт із ліцензованою землевпорядною організацією. Місцевий бюджет та інші джерела фінансування |
| 6 | Розробити проектно-кошторисну документацію по забудові земельних ділянок,виділених під будівництво доступного житла (учасники АТО,учасники бойових дій,малозабезпечені сім”ї та інші соціально-незахищені групи населення) ,а саме -топографо-геодезичні та картографічні роботи; -роботи із землеустрою; -розроблення містобудівної документації,генерального плану,схеми вертикального планування територій, розбивочних планів. | 2014-2015 | Відділ земельних ресурсів Управління містобудування,архітектури та кадастру | 500 тис.грн. кошти міського бюджету |
| 7 | Створити фонд проектів житлової забудови, рекомендованих для масового застосування при будівництві доступного житла з застосуванням проектів економічних енергоефективних житлових будинків з архітектурно-планувальними, конструктивними та технічними рішеннями, що відповідають параметрам доступного житла, з використанням сучасних індустріальних інженерних виробів та місцевих матеріалів | Протягом дії Програми | Управління містобудування, архітектури та кадастру | Не потребує фінансування |
| 8 | Передбачати видатки на виконання визначених Програмою заходів, виходячи з можливості міського бюджету. | Щорічно при формуванні бюджету м. Тернополя | Фінансове управління | Не потребує фінансування |
| 9 | Забезпечити виконання норм законодавства щодо звільнення замовника (забудовника), що здійснює будівництво доступного житла, від сплати внесків на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів та передачі місту частини збудованого житла. | Постійно | Відділ квартирного обліку та нерухомості, фінансове управління, управління житлово – комунального – господарства, благоустрою та екології | Не потребує фінансування |
| 10 | Здійснення роботи з інженерної підготовки територій під будівництво доступного житла як у межах існуючої забудови, так і на вільних земельних ділянках | Постійно | Забудовники | Кошти забудовників |
| 11 | Формування реєстру об'єктів незавершеного житлового будівництва | 2013 рік | Управління містобудування, архітектури та кадастру | Не потребує фінансування |
| 12 | Сприяти розвитку виробничої бази індустріального житлового будівництва з урахуванням потреби у створенні нових архітектурно-будівельних систем та використанні швидкозбірних конструкцій | Постійно | Управління містобудування, архітектури та кадастру | Не потребує фінансування |
| 13 | Збільшення обсягу виробництва високоякісних індустріальних будівельних виробів, стінових, оздоблювальних, утеплювальних та покрівельних матеріалів, інженерного обладнання, автономних систем інженерного забезпечення, санітарно-технічного обладнання підвищеної економічності та надійності, інших будівельних виробів і матеріалів | Протягом дії Програми | Забудовники | Не потребує фінансування |
| 14 | Реалізація пілотних проектів будівництва доступного житла | 2013-2017 роки. | Управління містобудування, архітектури та кадастру | Субвенція із державного бюджету. Орієнтовно 64 млн. грн. державних коштів |
| 15 | Забезпечення за період дії Програми будівництва (придбання) 33,4 тис. кв. м доступного житла у м. Тернополі | 2013 - 2017 роки | Управління містобудування, архітектури та кадастру, фінансове управління |  |
| 16 | Добудова об'єктів незавершеного житлового будівництва в рамках Програми будівництва (придбання) доступного житла | 2015 - 2017 роки | Управління містобудування, архітектури та кадастру, забудівники | Кошти забудовників |
| 17 | Забезпечити будівництво доступного житла відповідно до затверджених Програм соціально-економічного розвитку м. Тернополя на поточні роки | 2015 - 2017 роки | Забудовники | Кошти забудовників |
| 18 | Забезпечити фінансування будівництва доступного житла за рахунок коштів спеціального фонду міського бюджету та коштів державного бюджету відповідно до затверджених Програм соціально-економічного розвитку м. Тернополя на поточні роки | 2015- 2017 роки | Фінансове управління, управління економіки, промисловості та праці; управління містобудування, архітектури та кадастру | Не потребує фінансування |
| 19 | Забезпечити проведення реконструкції житлових будинків перших масових серій з надбудовою поверхів, переплануванням та тепловою модернізацією, а також пристосування будівель нежитлового призначення під доступне житло | 2015 - 2017 роки | Управління містобудування, архітектури та кадастру, управління житлово – комунального господарства, благоустрою та екології | Кошти забудовників |
| 20 | Забезпечення в межах повноважень контролю за дотриманням вимог законодавства, встановлених нормативів, правил і норм при будівництві доступного житла та здійсненні відбору громадян, які мають право на надання державної підтримки. | Постійно | Управління містобудування, архітектури та кадастру, відділ квартирного обліку та нерухомості | Не потребує фінансування |
| 21 | Здійснювати щорічний моніторинг виконання Програми | 2013 - 2017 роки | Управління містобудування, архітектури та кадастру | Не потребує фінансування |
| 22 | Забезпечити будівництво інженерних мереж та підведення магістральних та інших інженерних мереж до межі земельної ділянки, на якій споруджується доступне житло, власниками цих мереж забезпечити прийняття збудованих інженерних мереж (об'єктів), які повинні бути невід'ємною частиною вже існуючих мереж (об'єктів), на баланс експлуатуючих підприємств | 2015 - 2017 роки | Забудовник, КП «Тернопільводоканал», КП «Тернопільміськтеплокомуненерго», РЕМ, ПАТ «Тернопільміськгаз» | Згідно проектно –кошторисної документації. |
| 23 | Забезпечення житлом окремих категорій громадян (службовців) | Протягом дії Програми | Відділ квартирного обліку та нерухомості | Кошти місцевого бюджету. Розрахунково 4,0 млн. грн |
| 24 | Забезпечити виділення коштів для надання пільгових дострокових кредитів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам міста на будівництво , (реконструкцію) та придбання житла, а також кошти в об’ємі шість (6%) відсотків кредитних ресурсів на фінансування витрат, пов’язаних з наданням та обслуговування кредитів. | 2013-2017роки | Управління у справах сім’ї, молодіжної політики і спорту Тернопільське регіональне відділення управління Державного фонду сприяння молодіжному будівництву. | 100 тис грн.. щорічно |
| 25. | Ведення обліку житла, право власності та право користування на яке мають діти-сироти і діти позбавлені батьківського піклування, осіб з їх числа та встановлення опіки над майном | 2013-2017роки | Служба у справах неповнолітніх та дітей; управління у справах сім’ї, молодіжної політики, спорту і туризму | Без залучення бюджетних коштів |
| 26. | Сприяння виготовлення правовстановлюючих документів на житло та майно право власності на яке мають діти-сироти і діти позбавлені батьківського піклування | 2013- 2017роки | Служба у справах неповнолітніх та дітей, ТзОВ «Бюро технічної інвентаризації» | Міський бюджет |
| 27. | Вивчення технічного стану житлових приміщень, що знаходяться у власності, користуванні дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа | 2013рік | Служба у справах неповнолітніх та дітей Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Управління у справах сім’ї, молодіжної політики, спорту і туризму | Без залучення бюджетних коштів |
| 28. | Упорядкування* житла, що знаходиться у власності, праві користуванні дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | 2013-2017роки | Служба у справах неповнолітніх та дітей Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології | Міський бюджет |
| 29. | Ведення обліку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа, які мають право на отримання житла із житлового фонду соціального призначення | 2013-2017роки | Відділ квартирного обліку та нерухомості Служба у справах неповнолітніх та дітей | Без залучення бюджетних коштів |
| 30. | Формування житлового фонду соціального призначення для забезпечення потреб дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа, надання їм житла | 2013-2017роки | Виконавчий комітет | Міський бюджет |

*Упорядкування – косметичний ремонт квартири, ремонт системи водопостачання, теплопостачання, каналізації, заміна вікон, дверей.

Секретар ради                                                                                      І. В. Турський

Додаток №2

до Програми

Очікувальні результати виконання програми будівництва (придбання)

доступного житла у місті Тернополі на 2013-2017роки

(з розрахунку 73,5 кв.м)

| Рік | Очікувана площа житла,яку планується побудувати (придбати) (кв.м.) | Очікувана кількість житла, яке планується побудувати (придбати) (шт.) |
| --- | --- | --- |
| 2013 | 2940 | 40 |
| 2014 | 7423,5 | 101 |
| 2015 | 7423,5 | 101 |
| 2016 | 7423,5 | 101 |
| 2017 | 8452,5 | 115 |
| Всього | 33663 | 458 |

Секретар ради									І.В.Турський

Додаток №3

до Програми

Фінансування заходів

| Заходи | Кошти |
| --- | --- |
| Сприяння та фінансування виготовлення правовстановлюючих документів на житло та майно право власності на яке мають діти-сироти і діти позбавлені батьківського піклування | 2014- 4 000грн 2015- 4 000грн 2016- 4 000грн 2017- 4 000грн |
| Упорядкування житла, що знаходиться у власності дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | 2014- 20 000грн 2015- 20 000грн 2016- 20 000грн 2017- 20 000грн |

Секретар ради 							І.В.Турський