7/12/171

О.Я.Вітик

Про звіт відділу технічного нагляду

Заслухавши звіт начальника відділу технічного нагляду Тернопільської міської ради Я.Я.Вітика, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства, екології, надзвичайних ситуацій, енергозабезпечення та енергоефективності, міська рада ВИРІШИЛА:

Звіт начальника відділу технічного нагляду Тернопільської міської ради Я.Я.Вітика взяти до відома згідно з додатком (додається).

Додаток

до рішення міської ради

від 21.10.2016р. №7/12/171

Звіт про підсумки роботи відділу технічного нагляду з 01.01.2016р. по 01.10.2016р.

Шляхово-мостове господарство м. Тернополя включає :

Вулично - дорожню мережу

| № п/п | Найменування показників | Кількість шт. | Протяж- ність км. | Площа тис.кв.м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Всього міські вулиці і дороги в т.ч. | 244 | 209,0 | 2250 |
| 2. | з асфальтобетонним покриттям |  | 185,8 | 2100 |
| 3. | бруківка |  | 3,3 | 21,0 |
| 4. | з щебеневим покриттям |  | 19,9 | 120,0 |
| 5. | міські вулиці і дороги включені в перелік державного значення | 5 | 16,4 | 273,9 |

Штучні споруди :

| № п/п | Найменування показників | Кількість шт. | Довжина, м. | Площа кв.м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Шляхопроводи | 9 | 1794 | 35627 |
| 2. | Автомобільні мости | 6 | 140,4 | 3416 |
| 3. | Пішохідні мости | 2 | 242,2 | 727 |
| 4. | Підпірні стінки |  |  | 2212 |
| 5. | Мережа дощової каналізації |  | 32500 |  |

З метою забезпечення належного експлуатаційного стану об’єктів благоустрою комунального майна міста  проведено технічний нагляд за виконанням наступних робіт:

1. Утримання шляхово-мостового господарства, що включає :

санітарне прибирання територій загального користування, механізоване прибирання вулиць, збирання-вивезення-утилізація вуличного змету, очищення дощової каналізації, косіння трави в межах смуги відведення,  снігоочищення вулиць і доріг, посипка проїзної частини і тротуарів піщано-соляною сумішшю та інші роботи.

Виконано робіт на суму             тис. грн.

2. Ремонт мережі вуличного освітлення, що  включає :

- повітряних ліній -  231,9 км ;

- кабельних ліній  -  119,4 км ;

- світильників  - 8194 шт. в т.ч. із

- лампами розжарення – 197 шт.

- ртутними лампами – 2953 шт.

- натрієвими лампами – 5044 шт.

Демонтаж новорічної ялинки та святкової ілюмінації по місту на суму                     19,45 тис. грн.

Проведено роботи з капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення вулиць міста Фестивальна, провулку Микулинецький, скверу Кобзаря,                         У Самчука,  Никифора Гірняка, Молодіжна, Я. Головацького, І.Котляревського, Бордуляка, М. Коцюбинського, М. Глінки, Бережанська, Хліборобна, Північна, В. Болюха, І. Пулюя, Калинова, Гніздовського, Січових Стрільців – Гоголя, Дальний пляж, Транспортна, Новий Світ, Городна, Бригадна, Текстильна, Бродівська – Лукяновича  на суму  1280,15 тис. грн.

Проведено роботи з капітального – влаштування додаткового освітлення пішохідних переходів (черга 4):

- на пішохідному переході по вул. М. Кривоноса,3;

- на пішохідному переході по вул. Кн. Острозького,45 – вул. Й. Перля;

- на пішохідному переході по вул. Миру – Дружби;

- на пішохідному переході по вул. Шпитальна – вул. Кн. Острозького;

- на пішохідному переході по вул. В.Великого (магазин «Барвінок»);

- на пішохідному переході по вул. Л.Курбаса,9А;

- на пішохідному переході по вул. Живова,45;

- на пішохідному переході по вул. Паращука – Живова;

- на пішохідному переході по вул. Живова,38;

- на пішохідному переході по вул. Кн. Острозького,11 філармонія

Виконано робіт на суму 64,80 тис. грн.

Проведено роботи з капітального – влаштування додаткового освітлення пішохідних переходів (черга 5):

- на пішохідному переході по вул. Вояків дивізії «Галичина» (поблизу 2-х арочного моста);

- на пішохідному переході по вул. Карпенка,13- вул. Карпенка,10;

- на пішохідному переході по вул. Карпенка,21 – вул. Карпенка,14;

- на пішохідному переході по вул. Шептицького – вул. Кн. Острозького;

- на пішохідному переході по вул.Живова,8а (магазин «Щедрик»);

- на пішохідному переході по вул. С. Крушельницької – ОДА;

- на пішохідному переході по вул.Котляревського – вул. Чехова;

- на пішохідному переході по вул.Живова – виїзд з автовокзалу;

- на пішохідному переході по вул. Руська – Церква Воздвиження Чесного Хреста;

- на пішохідному переході по вул. М. Кривоноса,7 – вул. Громницького,2;

- на пішохідному переході по вул. Новий Світ,9 (СШ №2);

- на пішохідному переході по вул. Б. Хмельницького перед мостом;

- на пішохідному переході по вул. Лучаківського,4;

- на пішохідному переході по вул. Дружби,9 (ресторан «Пекін»);

- на пішохідному переході по вул. Шептицького – вул. Живова (Збруч);

- на пішохідному переході по вул. Текстильна,1Б (центр зайнятості);

- на пішохідному переході по вул. Микулинецька,42;

- на пішохідному переході по вул. Р. Купчинського – вул. Академіка Корольова;

- на пішохідному переході по вул. Володимира Великого,8;

- на пішохідному переході по вул. Леся Курбаса,6;

- на пішохідному переході по вул. Генерала М. Тарнавського,8;

- на пішохідному переході по вул. Лесі Українки,8

Виконано робіт на суму  145,71  тис. грн.

3. Поточний ремонт міських вулиць і доріг та об’єктів благоустрою.

Основною проблемою руйнування дорожнього покриття вулиць міста є тривалий термін його експлуатації, різко зростаюча інтенсивність руху транспорту, що спричиняє великі навантаження на дорожній одяг, недостатнє забезпечення   вулиць   мережею дощової   каналізації, фізичне     старіння

інженерних мереж (водопроводу, фекальної каналізації, тепломереж), що приводить до руйнування доріг при аварійних ситуаціях.

У зв’язку з обмеженими коштами міського бюджету виконати роботи  в  повному  обсязі  немає  можливості. Основна  увага    приділяється вулицям з інтенсивним рухом громадського транспорту (ліквідація глибоких вибоїн).

Виконано роботи з поточного ремонту – ліквідації вибоїн на проїзній частині вулиць м. Тернополя холодним асфальтобеттоном площею 0,266 тис. м2 на наступних вулицях: пр. Злуки, 15 Квітня, Корольова, В. Стуса, Бригадна,                С. Будного, Львівська, Тролейбусна, Дружби, Об’їзна, Микулинецька,                  пр. Ст. Бандери, Протасевича, Глиняна, Глибока, Слівенська, транспортна розв'язка вулиць Микулинецької - Об’їзна - С. Будного, Бережанська Драгоманова, Макаренка, Вербицького, Руська, Гоголя.

Виконано роботи з поточного ремонту вулиць міста гарячою асфальтобетонною сумішшю площею 41,50 тис. м2 на наступних вулицях:                  вул. Фабрична, 15 Квітня, пр. Ст. Бандери, Липова, Морозенка,Руська, Протасевича, транспортна розв’язка вулиць Ст. Бандери - 15 Квітня – Протасевича, Львівська, Об’їзна, С. Будного, Руська, Б.Хмельницького, Коперніка, Замкова, Листопадова, Й.Сліпого, Грушевського, Ю.Словацького, І.Франка, Л. Українки, Приміська, Микулинецька, Бригадна,Є. Коновальця,                  Н. Яремчука, Чайковського, Бродівська, Новосонячна, Агрономічна,                            Кн. Острозького, С.Крушельницької, Манастирського, Весела, Лисенка, Шухевича, Монюшка, Корольова, Пирогова, Майдан Волі, Київська, Котляревського, Галицька,Рудницького, Вояків дивізії «Галичина», Ломоносова, Морозенка, Січових Стрільців, транспортна розв’язка вулиць Кн. Острозького – Живова – Микулинецька, Замонастирська, Татарська, Білецька, Тарнавського, Шептицького, Глибока, Глиняна, Живова, Текстильна, О. Польового, Микулинецька, Макаренка, Лучаківського,І. Мазепи, Бережанська, пр. Злуки,               Л. Курбаса, В. Стуса, Бойківська, Лемківська, Миру, Промислова, Лозовецька, Фабрична, Шашкевича, Білогірська, Симоненка, Сахарова, Глибока Долина, Малишка, І.Пулюля, Паркова, Гайова, С. Будного, Медова, Сірка.

Виконано робіт на суму              тис. грн.

Поточний ремонт – облаштування зупинки громадського транспорту по                  вул. Митрополита А.Шептицького з влаштуванням посадкового майданчика та навісу для пасажирів на суму 14,66 тис. грн.

3. Утримання і ремонт зелених насаджень міста, що включає :

- площа літніх та б/к  квітників       -  3,5 тис. м2.

- площа газонів                      -   29,4 га

- площа живої огорожі          – 18,6 тис. м. п.

- дерева шаровидної форми  - 460 шт.

- кущі шаровидної форми     -  493 шт.

Утримання міських зелених насаджень – це продовження робіт із зеленого

будівництва і формування  ландшафтно - декоративного вигляду об’єкта.

Виробничий  процес  утримання  об’єктів  зеленого  господарства  включає :

посадку та догляд за деревами і чагарниками, газонами, квітниками, охорону

зелених насаджень від шкідників та хвороб.

Виконано робіт на суму              тис. грн.

Проведено догляд за деревами (формування та омолодження крони) на вулицях міста: бул.С.Бандери, Тролейбусна, вул.Глибока, бульв. Т. Шевченка,                    сквер Мит.Анрея Шептицького, Весела, Шухевича, Броварна, пр..Злуки, Миру, -  259 дерев.

Проведено догляд за деревами (видалення порослевих пагонів) на вулицях міста: Драгоманова, Паркова  – 53 дерева.

Проведено догляд за квітучими кущами на вул. Микулинецька., Крушельницької, сквер Шептицького, пр..Злуки, майдан Волі  – 463 шт.

Проведено роботи з видалення сухих та аварійних дерев на вулицях: Миру, пр.С.Бандери, Гагаріна,  пр.Злуки, Березова, Броварна   20-  дерев.

Регіональний ландшафтний парк (РЛП)  „Загребелля” створено згідно з рішенням Тернопільської обласної ради від 18.03.1994 р. з метою охорони та збереження цінних та типових природних комплексів і об’єктів, створення умов для відпочинку населення з дотриманням режиму охорони парку, загальною площею 630,0 га.

На балансі відділу технічного нагляду міської ради перебуває частина регіонального ландшафтного парку „Загребелля” площею 109,79 га. Решта земель парку  (520,21 га) перебувають у віданні інших установ, підприємств і організацій.

Проведено роботи з санітарного прибирання території загального користування (збирання та вивезення ТПВ на суму            тис. грн.

4.   Капітальний ремонт та реконструкція міських вулиць, доріг та об’єктів благоустрою.

Капітальний ремонт – заміна верхнього шару дорожнього одягу вул. Пушкіна              від будинку №2 до вул. Б. Лепкого

Виконано наступні роботи:

- зняття верхнього шару а/б покриття  -  1550,0 м2;

- влаштування нижнього шару а/б покриття проїзної частини –  1500,0 м2

- влаштування верхнього шару а/б покриття проїзної частини –  1729,0 м2

- влаштування бордюрів – 439,0  м.п.;

- влаштування поребриків –  52,0  м.п.

- мощення місця паркування автомашин ФЕМ – 122,7 м2

- влаштування дорожніх знаків –      шт.

Виконано робіт на суму  1113,07 тис. грн.

Капітальний ремонт примикання вул.15 Квітня до бульвару   П. Куліша

Виконано наступні роботи:

- зняття верхнього шару а/б покриття  - м2;

- влаштування верхнього шару а/б покриття проїзної частини –м2

- влаштування бордюрів –  40,0 м.п.;

- влаштування а/б покриття тротуару –м2

- влаштування поребриків – 30,0 м.п.

- мощення тротуарів ФЕМ – 39,0 м2

- влаштування дорожніх знаків –шт.

Виконано робіт на суму        тис. грн.

Капітальний ремонт вул. Надзбручанська

Виконано наступні роботи:

- влаштування бордюрів – 90,0 м.п.

- влаштування поребриків – 120 м.п.

- нарощування горловин колодязів інженерних мереж – 4,0 шт.

- влаштування верхнього шару а/б покриття проїзної частини –  830,0 м2

Виконано робіт на суму 577,45 тис. грн.

Капітальний  ремонт   вул. Набережна - бічна

Виконано наступні роботи:

- влаштування бордюрів – 236,0 м.п.;

- влаштування поребриків – 56,0 м.п.

- нарощування горловин колодязів інженерних мереж –    шт.

- мощення тротуарів ФЕМ -  72,0 м2

- влаштування верхнього шару а/б покриття проїзної частини – 742,0 м2

Виконано робіт на суму  783,28  тис. грн.

Капітальний ремонт – заміна покриття тротуару фігурними елементами мощення на вул. 15 Квітня (від вул. Р. Купчинського до проїзду                                    між будинками №4,6в)

Виконано наступні роботи:

- влаштування поребриків – 603,9 м.п.;

- влаштування бордюрів –  9,5 м.п.

- мощення ФЕМ – 910,0 м2

Виконано робіт на суму 581,02  тис. грн.

Капітальний ремонт пішохідної доріжки від житлового будинку №23 за адресою вул. 15 Квітня  до торгового центру «Молодіжний»

Виконано наступні роботи:

- влаштування поребриків – 383,2 м.п.;

- влаштування щебеневої основи  тротуару – 650,0 м2

- влаштування бордюрів – 35,0 м.п.

- мощення ФЕМ – 650,0 м2

Виконано робіт на суму  408,81 тис. грн.

Капітальний ремонт  скверу вул. Валова – вул. Руська,19

Виконано наступні роботи:

- влаштування поребриків –  368,6 м.п.;

- влаштування бордюрів –  72,9 м.п.

- мощення ФЕМ –  988,0  м2

- мурування огорожі з каменю – 12,79 м3

- влаштування парапетів – 269,0 шт.

- влаштування металевих огорож без поруччя – 129,9 м

- влаштування лавок паркових – 6 шт.

- влаштування лавок паркових з спинкою – 10 шт.

- влаштування урн для сміття – 14 шт.

- влаштування світильників – 3 шт.

- влаштування обмежувачів руху – 17 шт.

Виконано робіт на суму  997,99 тис. грн.

Капітальний ремонт - влаштування дитячого  і спортивного майданчика   за адресою  вул. Руська,19

Виконано наступні роботи:

- влаштування поребриків –  62,9 м.п.;

- мощення ФЕМ –  35,0  м2

- влаштування лавок паркових – 8 шт.

- влаштування урн для сміття – 4 шт.

- влаштування стола з двома лавками – 2 шт.

- влаштування штучного покриття – 204,0 м2

- монтаж елементів майданчиків – 11 шт.

Виконано робіт на суму  467,67 тис. грн

Капітальний ремонт пішохідної доріжки  від вул. Київської до вул. Б. Лепкого

Виконано наступні роботи:

- влаштування поребриків – 902,0 м.п.;

- влаштування бордюрів – 17,0 м.п.

- влаштування а/б відмостки – 164,0 м2

- мощення ФЕМ – 1256,0 м2

- нарощування горловин колодязів інженерних мереж – 4,0 шт.

- влаштування обмежувачів руху (кулі) – 3 шт.

- влаштування дорожніх знаків – 2 шт.

Виконано робіт на суму  922,99 тис. грн.

Капітальний ремонт – заміна покриття тротуару фігурними елементами мощення на вул. В. Великого (від монастиря до вул. Тарнавського)

Виконано наступні роботи:

- влаштування поребриків – 323,9 м.п.;

- влаштування бордюрів – 12,6 м.п.

- мощення тротуару ФЕМ – 434,0 м2

Виконано робіт на суму  297,90  тис. грн.

Капітальний ремонт – заміна покриття тротуару фігурними елементами мощення на вул. Б. Хмельницького (ділянка від заїзду на територію Тернопільського РЕМ  до вул. Чорновола)

Виконано наступні роботи:

- влаштування поребриків –  18.7 м.п.;

- влаштування бордюрів –  136,0 м.п.

- мощення тротуару ФЕМ –  436,0 м2

Виконано робіт на суму 217,62  тис. грн.

Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття вул. Канадської

Виконано наступні роботи:

- влаштування бордюрів –  360,7 м.п.

- влаштування а/б тротуару  – 24,0 м2

- влаштування а/б покриття проїзної частини –  1120,0 м2

- нарощення горловин колодязів інженерних мереж – 2 шт.

Виконано робіт на суму  524,48  тис. грн.

Капітальний ремонт – заміна покриття верхнього шару дорожнього одягу ділянки вул. Бродівської (між шляхопроводом і будинком                                               за адресою вул. Бродівська № 21)

Виконано наступні роботи:

- влаштування а/б покриття проїзної частини –  997,0 м2

Виконано робіт на суму 448,24  тис. грн.

Капітальний ремонт шляхопроводу по вул. Бродівській (ПК1+06-ПК1+56)

Виконано наступні роботи:

- влаштування а/б покриття проїзної частини –  669,0 м2

Виконано робіт на суму  308,51  тис. грн.

Капітальний ремонт – заміна верхнього шару дорожнього одягу                                вул. Тролейбусна (ділянка від тролейбусного депо до будинку № 4а по                      вул. Тролейбусній)

Виконано наступні роботи:

- влаштування поребриків – 1273,0  м.п.;

- влаштування бордюрів –  606,0  м.п.

- мощення тротуару ФЕМ – 1139,0  м2

- влаштування водовідвідних лотків – 10 м.п.

- влаштування а/б покриття проїзної частини –  4870,0 м2

Виконано робіт на суму  6115,11 тис. грн.

Капітальний ремонт пішохідної доріжки з влаштуванням дитячого майданчика (від житлового будинку за адресою вул. Лучаківського,7а                                                 до церкви св. Йосафата)

Виконано наступні роботи:

- влаштування поребриків – 556,0  м.п.;

- влаштування бордюрів – 38,3  м.п.

- мощення ФЕМ –   545,1 м2

- влаштування штучного покриття – 296,6 м2

- монтаж елементів майданчика –  10 шт.

Виконано робіт на суму  1213,87  тис. грн.

Капітальний ремонт бульвару Просвіти (від житлового будинку №13 до житлового будинку №21 по бульвару Просвіти)

Виконано наступні роботи:

- влаштування поребриків – 270,0 м.п.;

- влаштування бордюрів – 148,7 м.п.

- мощення тротуару ФЕМ – 948,7 м2

- влаштування опор освітлення з світильниками – 9,0 шт.

- нарощування горловин колодязів інженерних мереж – 5,0 шт.

Виконано робіт на суму  1107,78  тис. грн.

Капітальний ремонт скверу по вул. Б. Лепкого

Виконано наступні роботи:

- влаштування поребриків –  735,5  м.п.;

- влаштування бордюрів – 164,0 м.п.

- мощення доріжок ФЕМ –  920,0 м2

- влаштування штучного покриття дитячого майданчика – 199,0 м2

- влаштування опор освітлення з світильниками – 10,0 шт.

- влаштування лавок – 12 шт.

- влаштування урн для сміття – 12 шт.

Виконано робіт на суму  1355,58 тис. грн.

Капітальний ремонт проїзду від вул. С. Будного до ТЗОВ «Тернопільхлібпром»

Виконано наступні роботи:

- влаштування поребриків –  229,0 м.п.;

- влаштування бордюрів –  331,0  м.п.

- мощення тротуару ФЕМ – 273,0  м2

- мощення проїзду ФЕМ – 1233,0 м2

Виконано робіт на суму  1422,24  тис. грн.

Капітальний ремонт прилеглої території до ТНВК №35

Виконано наступні роботи:

- влаштування поребриків –     м.п.;

- влаштування бордюрів –       м.п.

- мощення тротуару ФЕМ –       м2

Виконано робіт на суму           тис. грн.

Реконструкція набережної Тернопільського ставу по вул. Білецькій (Циганка)» – укріплення набережної Тернопільського ставу на ділянці від водозабірної станції до рятувальної вишки за адресою вул. Білецька

Виконано наступні роботи:

- влаштування поребриків –     м.п.;

- влаштування бордюрів –       м.п.

- мощення тротуару ФЕМ –       м2

Виконано робіт на суму           тис. грн.

Капітальний ремонт – заміна покриття тротуару фігурними елементами мощення на вул. Бродівській в районі житлового будинку № 50

Виконано наступні роботи:

- влаштування поребриків – 366,0  м.п.;

- влаштування бордюрів –  60,0  м.п.

- мощення тротуару ФЕМ –  509,0  м2

- нарощування горловин колодязів інженерних мереж – 1,0 шт.

Виконано робіт на суму  380,51  тис. грн.

Капітальний ремонт – влаштування дитячого і спортивного майданчика на  бульварі Просвіти (поблизу житлових будинків №8,10)

Виконано наступні роботи:

- влаштування поребриків –  130,2 м.п.;

- мощення тротуару ФЕМ – 172,6 м2

- влаштування елементів спортивного майданчика – 12 шт.

- влаштування елементів дитячого майданчика – 7 шт.

- влаштування штучного покриття – 283,0 м2

Виконано робіт на суму  858,97 тис. грн.

Будівництво дощового колектора по вул. Березовій від вул. Вільхової                           до вул. Наливайка

Виконано наступні роботи:

- влаштування поребриків –     м.п.;

- влаштування бордюрів –       м.п.

- мощення тротуару ФЕМ –       м2

Виконано робіт на суму           тис. грн.

Капітальний ремонт бульвару С. Петлюри

Виконано наступні роботи:

- влаштування поребриків –     м.п.;

- влаштування бордюрів –       м.п.

- мощення тротуару ФЕМ –       м2

Виконано робіт на суму  6788,97  тис. грн.

Капітальний ремонт – заміна покриття  тротуару фігурними елементами мощення  на вул. Дружби ( від вул. Миру до вул. Гетьмана П. Орлика)

Виконано наступні роботи:

- влаштування поребриків – 587,0 м.п.;

- влаштування бордюрів –  146,0 м.п.

- мощення тротуару ФЕМ – 1286,0 м2

Виконано робіт на суму  909,73  тис. грн.

Капітальний ремонт – заміна покриття тротуару фігурними елементами мощення на бульварі Т. Шевченка

Виконано наступні роботи:

- влаштування поребриків – 131,49 м.п.;

- влаштування бордюрів –  99,84  м.п.

- мощення тротуару ФЕМ – 273,41  м2

- перемощення існуючих ФЕМ – 42,45 м2

- влаштування водовідвідних лотків – 32,4 м.п.

- влаштування пішохідного огородження – 42,68 м.п.

Виконано робіт на суму  292,06  тис. грн.

Капітальний ремонт – заміна покриття тротуару фігурними елементами мощення на вул. Кн. Острозького (ділянка від вул. Пирогова до                                 вул. Шпитальної)

Виконано наступні роботи:

- влаштування поребриків – 63,15 м.п.;

- влаштування бордюрів –  304,42  м.п.

- мощення тротуару ФЕМ – 831,39  м2

- влаштування водовідвідних лотків – 17,98 м.п.

- нарощення горловин колодязів інженерних мереж – 10,0 шт.

- влаштування бетонних водовідвідних лотків – 6,05 м.п

Виконано робіт на суму  780,65 тис. грн.

Реконструкція набережної Тернопільського ставу м. Тернополі. Черга 1  (ділянка від «Острова закоханих» до насосної станції)

Виконано наступні роботи:

- влаштування поребриків –     м.п.;

- влаштування бордюрів –       м.п.

- мощення тротуару ФЕМ –       м2

Виконано робіт на суму           тис. грн.

Капітальний ремонт доріжки ( від доріжки вул. Миру - вул. Живова до центральної алеї) парку «Топільче»

Виконано наступні роботи:

- влаштування поребриків –     м.п.;

- влаштування бордюрів –       м.п.

- мощення тротуару ФЕМ –       м2

Виконано робіт на суму           тис. грн.

Капітальний ремонт – заміна покриття тротуару фігурними елементами мощення на  вул. А. Чехова (ділянка від вул.Полковника Д. Нечая до                           вул. І. Котляревського)

Виконано наступні роботи:

- влаштування поребриків –     м.п.;

- влаштування бордюрів –       м.п.

- мощення тротуару ФЕМ –       м2

Виконано робіт на суму           тис. грн.

Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття між квартального проїзду за адресою  вул. Бережанська,53 – вул. Надзбручанська

Виконано наступні роботи:

- влаштування поребриків –     м.п.;

- влаштування бордюрів –       м.п.

- мощення тротуару ФЕМ –       м2

Виконано робіт на суму           тис. грн.

Капітальний ремонт – влаштування розворотного майданчика з зупинкою громадського транспорту  в районі житлового будинку № 50 по                           вул. Чернівецькій в  м. Тернополі (1 черга)

Виконано наступні роботи:

- влаштування поребриків – 164,85 м.п.;

- влаштування бордюрів –  279,65 м.п.

- мощення тротуару ФЕМ –  367,5  м2

- влаштування а/б відмостки – 70,10 м2

- влаштування а/б покриття проїзної частини –  1047,0 м2

Виконано робіт на суму  1065,17 тис. грн.

Капітальний ремонт – влаштування постійної зупинки громадського транспорту на вул. 15 Квітня поблизу житлових будинків вул. Академіка Сахарова,1,5,7

Виконано наступні роботи:

- влаштування поребриків –  228,8 м.п.;

- влаштування бордюрів –  127,5  м.п.

- мощення  ФЕМ – 300,0  м2

- влаштування а/б покриття заїзна кишеня – 215,0 м2

- влаштування пішохідного огородження – 69,1 м.п.

- влаштування навісу для пасажирів – 1 шт.

Виконано робіт на суму  484,33 тис. грн.

Реконструкція вул. Руської (дамба Тернопільського ставу) – підвісна лінія

для руху тролейбусів

Виконано наступні роботи:

- монтаж поперечки з троса, довжина до 30 м – 2 шт.;

- монтаж провода контактного на прямій та кривій радіусом понад 30 м – 0,12 км

- монтаж кривотримача  – 12 шт.

- монтаж затискачів – 32 шт.

- монтаж стрілки східної двоколійної з хрестовиною – 1 шт.

Виконано робіт на суму  100,76  тис. грн.

Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття міжквартального проїзду

за адресою  вул. Бродівська - вул. Лукяновича,1

Виконано наступні роботи:

- влаштування поребриків –     м.п.;

- влаштування бордюрів –       м.п.

- мощення тротуару ФЕМ –       м2

Виконано робіт на суму           тис. грн.

Капітальний ремонт  пішохідної доріжки від вул. Слівенська до вул. Малишка

Виконано наступні роботи:

- влаштування поребриків – 31,9  м.п.;

- влаштування бордюрів – 85,0 м.п.

- мощення тротуару ФЕМ –  618,7  м2

- влаштування металевої огорожі – 51,0 м.п.

- влаштування лінії електроосвітлення – 170,0 м.п.

- влаштування опор освітлення – 7,0 шт.

Виконано робіт на суму   503,26 тис. грн.

Капітальний ремонт – заміна верхнього шару дорожнього одягу по                           вул. Микулинецькій (ділянка від транспортної розв’язки на вул. Об’їзній в напрямку ВАТ «Ватра»

Виконано наступні роботи:

- влаштування поребриків –     м.п.;

- влаштування бордюрів –       м.п.

- мощення тротуару ФЕМ –       м2

Виконано робіт на суму           тис. грн.

Капітальний ремонт ділянки вул. Чумацької в районі «Дальнього пляжу»

Виконано наступні роботи:

- влаштування бордюрів – 109,0  м.п.

- влаштування а/б покриття проїзної частини –  1946,2 м2

Виконано робіт на суму 1273,52  тис. грн.

Капітальний ремонт ділянки вул. Чумацької в районі клубу «Riverpool»

Виконано наступні роботи:

- влаштування поребриків –     м.п.;

- влаштування бордюрів –       м.п.

- мощення тротуару ФЕМ –       м2

Виконано робіт на суму           тис. грн.

5.  Технічні засоби регулювання дорожнього руху.

З метою забезпечення безпеки руху на   вулицях    встановлено дорожніх знаків – 170,0 шт.

Виконано робіт на суму  189,66  тис. грн.

Влаштування нового  металевого турнікетного огородження  421,9 м.п.

Виконано робіт на суму  342,26  тис. грн.

Ремонт існуючого металевого турнікетного огородження – 160,9 м.п. та вирівнювання існуючих дорожніх знаків - 59 шт.

Виконано робіт на суму 74,35 тис. грн.

Капітальний ремонт – заміна та влаштування світлофорних об’єктів

- на перехресті  вул. С. Крушельницької – вул. А. Чехова

- на перехресті вул. Живова – вул. Митрополита А. Шептицького

- на примиканні вул. С. Будного - вул. Митрополита А. Шептицького

- на примиканні вул. Микулинецька – вул. Чернівецька

- на вул. Живова (в районі міжміського автовокзалу)

- на вул. 15Квітня (в районі ринку «Оріон»)

- на примиканні вул. Живова – вул. Оболоня

- на примиканні вул. Микулинецька –  вул. Микулинецька-бічна

- на примиканні вул. Протасевича – вул. Л. Українки

Виконано робіт на суму   308,32  тис. грн.

Капітальний ремонт – влаштування світлофорного об’єкту на примиканні вул. Л.Українки – вул. О. Довженка  на суму 229,27 тис. грн.

Нанесено 74,36 км (осьові та роздільні лінії) і 4157,50 м2 (не регульовані пішохідні переходи),  957,3 м2 (регульовані пішохідні переходи, стоп лінії, острівки безпеки) дорожньої розмітки на вулицях Руська, пр. Ст. Бандери, Громницького, М. Кривоноса, Гетьмана І.Мазепи, Тарнавського, пр. Злуки, Живова, С. Будного, Є. Коновальця, Протасевича, 15 Квітня, Кн. Острозького,  Б. Хмельницького, Л. Українки, Замкова, Й. Сліпого, Грушевського,                           Ю. Словацького, Камінна, С. Крушельницької, Коперника, І. Франка,                            В. Чорновола та інші.

Виконано робіт на суму  856,73  тис. грн.

Капітальний  ремонт та влаштування елементів пристрою примусового зниження швидкості на вул. С. Крушельницькій перед регульованим пішохідним переходом в районі будинку №1

Виконано наступні роботи:

- влаштування асфальтобетонного покриття –  14,0 м2

- влаштування основного елемента пристрою –  23,0 шт.

- влаштування кінцевого елемента пристрою –  4,0 шт.

Виконано робіт на суму  32,32  тис. грн.

Капітальний  ремонт та влаштування елементів пристрою примусового зниження швидкості на вул. Руській перед регульованим пішохідним переходом в районі ЗОСШ № 6

Виконано наступні роботи:

- влаштування асфальтобетонного покриття –  12,5 м2

- влаштування основного елемента пристрою –  65,0 шт.

- влаштування кінцевого елемента пристрою –  4,0 шт.

Виконано робіт на суму  78,91 тис. грн.

6. Утримання центру стерилізації і регулювання чисельності безпритульних тварин  та  їх вакцинація, що включає:

догляд за безпритульними тваринами, санітарне прибирання території, закупівля медичних препаратів, стерилізація у ветлікарні, харчування  та клеймування тварин.

Проведено медичні та профілактичні роботи -   66   тварин.

Виконано робіт на суму                    тис. грн.

7.   Капітальний ремонт житлового фонду.

- експертне обстеження 95 ліфтів: вул. Київська,1 (6 під’їзд), Київська,3 (1,2,3,4,5,6 під’їзди), Київська,4 (1,2,3 під’їзди), Київська,18 (1,2,3,4,5 під’їзди), Б.Лепкого,6 (1,2,3,4,5,6 під’їзди), Київська,8 (1,2,3,4,5 під’їзди), Злуки,27 (1,2,3,4 під’їзди), Злуки,31 (1,2,3 під’їзди), Тарнавського,1 (1,2,3,4,5,6 під’їзди), Р.Купчинського,1 (1,2,3,4,5 під’їзди), Корольова,10 (1 під’їзд), Корольова,4                  (3 під’їзд), Корольова,2 (6 під’їзд), Ст. Бандери,96 (1,2,3,4,5,6,7,8,9 під’їзди), Броварна,23 (1 під’їзд), Живова,37 (1,2,3,4 під’їзди), 15 Квітня,37 (4,5 під’їзди), 15 Квітня,39  (1,2,3,4,5 під’їзди), Польова,5 (2 під’їзд), Просвіти,6 (1,2,3,4 під’їзди), Манастирського,42 (1,2 під’їзди), Д.Галицького,16  (1,2 під’їзди),                 Л. Українки,18 (1,2,3,4,5,6,7 під’їзди), Л.Українки,14 (1,2,3 під’їзди),                              15 Квітня,4(1,2,3 під’їзди)   на суму  320,94 тис. грн.

- заміна поштових скриньок вул. С. Качали,1   на суму 29,05 тис. грн.

- заміна водопровідних мереж вул. Стадникової,17, Стадникової,20, 15 Квітня,7, Братів Бойчуків,11,13, Л.Українки,8,12,35, Дружби,7, Київська,14, Карпенка,7,                  Слівенська,3, С.Качали,1, Пушкіна,1, Живова,37  на суму  865,49 тис. грн.

- капітальний ремонт електрощитових в житлових будинках по                                    вул. Протасевича,4, Протасевича,4А, Старий Ринок,1, Коперника,3, Руська,9,                 І. Франка,7, Живова,6, Руська,3, Руська,8, Руська,24, Коперника,17, Слівенська,5, Слівенська,9  на суму  627,21 тис. грн.

- заміна газового обладнання (колонок, плит) вул. П. Орлика,3/14,                                   Р. Купчинського,7/181, пр. Ст. Бандери,80/84, Шопена,3/24, Чалдаєва,15/35 на суму  22,50 тис. грн.

- капітальний ремонт внутрішніх електричних мереж багатоквартирних житлових будинків вул. Л. Українки,8, Л. Курбаса,2, Майдан Перемоги,2 на суму                     105,18 тис. грн.

- заміна водяних лічильників вул. Медова,3/178, Живова,28/21, 15 Квітня,3/89, Б.Лепкого,9/36, Симоненка,2/197, Броварна,23/8, Сагайдачного,8/23, Тарнавського,16/99, Злуки,53/11, Героїв Крут,6/89, Чалдаєва,12/53, Корольова,4/205, Ст.Бандери,92/16, Стефаника,13, Л.Українки,14/17 на суму                     20,61 тис. грн.

- капітальний ремонт покрівель вул.Тарнавського,16, Б. Лепкого,14, 15 Квітня,9, Б. Лепкого,6, Київська,14, Д.Галицького,4, Братів Гжицьких,1, В.Великого,4, 15 Квітня,1 (6,7 під’їзди), Д.Галицького,3, Кл. Савури,7, Злуки,35 (дашки над вентиляціями), Злуки,33 (дашки над вентиляціями), Л. Українки,13, Рєпіна,16, Вербицького,1, Стадникової,17 на суму 2230,48 тис. грн.

- заміна вікон вул. Чалдаєва,10, Злуки,39, Лучаківського,12а, Київська,10 на суму                     308,28 тис. грн.

- ремонт міжпанельних швів житлових будинків вул. Л.Українки,13,15, Корольова,4 на суму 196,92 тис. грн.

- капітальний ремонт фасадів житлових будинків вул. Бережанська,55, Довженка,17, Лисенка,6, Д. Галицького,16, Горбачевського,2а (заміна вікон), Оболоня,19, Злуки,59 (заміна вікон), Текстильна,2, Лучаківського,12а на суму 1285,19 тис. грн.

- капітальний ремонт ліфтів вул. Пушкіна,5 (3,9 під’їзди), Чубинського,2                       (1,5 під’їзди), Київська,8 (5 під’їзд), 15 Квітня,31 (5 під’їзд), Київська,18                        (2,4 під’їзди), Симоненка,18 (2 під’їзд), Київська,7 (3 під’їзд), Д.Галицького,1                  (2 під’їзд), Манастирського,42 (2 під’їзд), Л.Українки,10 (2 під’їзд) на суму    482,49 тис. грн.

- влаштування дитячих майданчиків вул. Кн. Острозького,7, Д.Нечая,29, Коцюбинського,6, Малишка,3, Манастирського,40, Протасевича,16, Гайова,27, Л.Українки,12, Л.Українки,33, Рєпіна,18 на суму 284,89 тис. грн.

- капітальний ремонт внутрішньо квартальних проїздів та пішохідної мережі:

Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття прибудинкової території за адресою  вул. Миру,11

Виконано наступні роботи:

- влаштування а/б покриття проїзної частини h=50 мм – 563,0 м2;

- мощення тротуарів ФЕМ – 117,0 м2;

- влаштування поребриків – 201,0 м.п.;

- влаштування бордюрів – 242,0 м.п.

- влаштування а/б відмостка – 155,9 м2

Виконано робіт на суму  589,32  тис. грн.

Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття прибудинкової території за адресою  вул. Миру,12

Виконано наступні роботи:

- влаштування а/б покриття проїзної частини h=50 мм – 650,0 м2;

- мощення тротуарів ФЕМ – 154,5 м2;

- влаштування поребриків – 186,0 м.п.;

- влаштування бордюрів – 244,0 м.п.

- влаштування а/б відмостки – 69,5 м2

Виконано робіт на суму  592,17 тис. грн.

Капітальний ремонту асфальтобетонного покриття   прибудинкової території  за адресою   вул. В. Симоненка,16

Виконано наступні роботи:

- влаштування а/б покриття проїзної частини h=50 мм – 652,0 м2;

- мощення тротуарів ФЕМ –  365,4 м2;

- влаштування поребриків –  174,25 м.п.;

- влаштування бордюрів –  53,55 м.п.

- влаштування а/б відмостки – 65,2  м2

- влаштування сходів – 11 шт.

Виконано робіт на суму  349,11 тис. грн.

Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття прибудинкової                          території за адресою  вул. Б. Лепкого,14  в  м. Тернополі                                                                    (ділянка від під’їзду №10 до вул. Київської)

Виконано наступні роботи:

- влаштування а/б покриття проїзної частини h=50 мм – 910,0 м2;

- мощення тротуарів ФЕМ –  381,48  м2;

- влаштування поребриків – 266,9  м.п.;

- влаштування бордюрів –  346,0  м.п.

- влаштування а/б відмостки –  133,0 м2

- нарощування горловин колодязів інженерних мереж – 1,0 шт.

Виконано робіт на суму  715,74  тис. грн.

Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття прибудинкової території за адресою  вул. Новий Світ,91

Виконано наступні роботи:

- влаштування а/б покриття проїзної частини h=50 мм –     м2;

- мощення тротуарів ФЕМ –          м2;

- влаштування поребриків –          м.п.;

- влаштування бордюрів –             м.п.

- влаштування а/б відмостки –       м2

Виконано робіт на суму  952,96  тис. грн.

Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття   прибудинкової території  за адресою бульвар П. Куліша,4

Виконано наступні роботи:

- влаштування ФЕМ проїзної частини  – 659,0 м2;

- мощення тротуарів ФЕМ – 342,13  м2;

- влаштування поребриків – 318,5 м.п.;

- влаштування бордюрів –  371,0  м.п.

- влаштування а/б відмостки –  204,7 м2

Виконано робіт на суму  1258,80 тис. грн.

Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття   прибудинкової території  за адресою вул. Чалдаєва,10

Виконано наступні роботи:

- влаштування а/б покриття проїзної частини h=50 мм –     м2;

- мощення тротуарів ФЕМ –          м2;

- влаштування поребриків –          м.п.;

- влаштування бордюрів –             м.п.

- влаштування а/б відмостки –       м2

Виконано робіт на суму             тис. грн.

Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття прибудинкової території за адресою  вул.15 Квітня,4

Виконано наступні роботи:

- влаштування а/б покриття проїзної частини h=50 мм –     м2;

- мощення тротуарів ФЕМ –          м2;

- влаштування поребриків –          м.п.;

- влаштування бордюрів –             м.п.

- влаштування а/б відмостки –       м2

Виконано робіт на суму             тис. грн.

Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття   прибудинкової території  за адресою  вул. Леся Курбаса,2

Виконано наступні роботи:

- влаштування а/б покриття проїзної частини h=50 мм –     м2;

- мощення тротуарів ФЕМ –          м2;

- влаштування поребриків –          м.п.;

- влаштування бордюрів –             м.п.

- влаштування а/б відмостки –       м2

- влаштування щебеневої основи проїзду – 70,0 м2

Виконано робіт на суму  1075,25  тис. грн.

Капітальний ремонт між квартального проїзду за адресою                                              вул. В. Великого,4 – бульвар Д, Вишневецького,5

Виконано наступні роботи:

- влаштування а/б покриття проїзної частини h=50 мм – 763,0 м2;

- мощення тротуарів ФЕМ –          м2;

- влаштування поребриків –  34,85  м.п.;

- влаштування бордюрів –   81,5  м.п.

- влаштування а/б відмостки –       м2

- нарощування горловин колодязів інженерних мереж – 2,0 шт.

- влаштування щебеневої основи проїзду – 150,0 м2

Виконано робіт на суму  225,30  тис. грн.

Капітальний ремонт між квартального проїзду за адресою                                             вул. В. Великого,4 – бульвар Д, Вишневецького,7

Виконано наступні роботи:

- влаштування а/б покриття проїзної частини h=50 мм –  612,0  м2;

- мощення тротуарів ФЕМ –          м2;

- влаштування поребриків –  68,85 м.п.;

- влаштування бордюрів –   63,0   м.п.

- влаштування а/б відмостки –       м2

- нарощування горловин колодязів інженерних мереж – 4,0 шт.

- влаштування щебеневої основи проїзду – 80,0 м2

Виконано робіт на суму   196,74  тис. грн.

Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття прибудинкової території за адресою  проспект Злуки,33

Виконано наступні роботи:

- влаштування а/б покриття проїзної частини h=50 мм –     м2;

- мощення екопарковки  –  308,0  м2;

- влаштування поребриків –  12,9 м.п.;

- влаштування бордюрів –  158,3  м.п.

Виконано робіт на суму  292,72 тис. грн.

Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття   прибудинкової території  за адресою  вул. Київська,16

Виконано наступні роботи:

- влаштування а/б покриття проїзної частини h=50 мм –     м2;

- мощення тротуарів ФЕМ –          м2;

- влаштування поребриків –          м.п.;

- влаштування бордюрів –             м.п.

- влаштування а/б відмостки –       м2

Виконано робіт на суму             тис. грн.

Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття   прибудинкової території  за адресою вул. В. Симоненка,18

Виконано наступні роботи:

- влаштування а/б покриття проїзної частини h=50 мм –     м2;

- мощення тротуарів ФЕМ –  167,0  м2;

- влаштування поребриків –  71,4  м.п.;

- влаштування бордюрів –   42,5  м.п.

- влаштування а/б відмостки –       м2

- нарощування горловин колодязів інженерних мереж – 3,0 шт.

Виконано робіт на суму   343,76  тис. грн.

Капітальний ремонт міжбудинкового проїзду  за адресою                                               вул. Старий Ринок,1,3,5

Виконано наступні роботи:

- влаштування а/б покриття проїзної частини h=50 мм –     м2;

- мощення тротуарів ФЕМ –          м2;

- влаштування поребриків –          м.п.;

- влаштування бордюрів –             м.п.

- влаштування а/б відмостки –       м2

Виконано робіт на суму             тис. грн.

Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття   прибудинкової території  за адресою вул. Чалдаєва,2

Виконано наступні роботи:

- влаштування а/б покриття проїзної частини h=50 мм –  480,0 м2;

- мощення тротуарів ФЕМ –  172,84 м2;

- влаштування поребриків –  148,2 м.п.;

- влаштування бордюрів – 245,0  м.п.

- нарощування горловин колодязів інженерних мереж – 2,0 шт.

Виконано робіт на суму  769,02 тис. грн.

Капітальний ремонту асфальтобетонного покриття             внутрішньоквартального проїзду  за адресою                                                                    вул. Вербицького,4 –  вул. Коновальця,8

Виконано наступні роботи:

- влаштування а/б покриття проїзної частини h=50 мм –  1300,0  м2;

- нарощування горловин колодязів інженерних мереж – 8,0 шт.

Виконано робіт на суму  274,87 тис. грн.

Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття прибудинкової території за адресою вул. Миру,11а

Виконано наступні роботи:

- влаштування а/б покриття проїзної частини h=50 мм – 828,50 м2;

- мощення тротуарів ФЕМ – 120,2  м2;

- влаштування поребриків –  222,0 м.п.;

- влаштування бордюрів –  319,0  м.п.

- влаштування а/б відмостки – 100,0 м2

Виконано робіт на суму  695,26  тис. грн.

Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття прибудинкової території за адресою  вул. Фабрична,7

Виконано наступні роботи:

- влаштування а/б покриття проїзної частини h=50 мм – 780,0 м2;

- влаштування  а/б тротуар     –    17,5 м2;

- влаштування поребриків –  4,2  м.п.;

- влаштування бордюрів –  261,0  м.п.

- влаштування бетонної відмостки – 110,0 м2

- нарощування горловин колодязів інженерних мереж – 1,0 шт.

- влаштування екопарковки -  72,5 м2

Виконано робіт на суму  536,07  тис. грн.

Капітальний ремонт міжбудинкового проїзду  за адресою                                                вул. Замкова – вул. Руська

Виконано наступні роботи:

- влаштування а/б покриття проїзної частини h=50 мм –     м2;

- мощення тротуарів ФЕМ –          м2;

- влаштування поребриків –          м.п.;

- влаштування бордюрів –             м.п.

- влаштування а/б відмостки –       м2

Виконано робіт на суму             тис. грн.

Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття   прибудинкової території

за адресою бульвар П. Куліша,10

Виконано наступні роботи:

- мощення проїзної частини ФЕМ – 885,0 м2;

- мощення тротуарів ФЕМ –  583,0 м2;

- влаштування поребриків – 488,75 м.п.;

- влаштування бордюрів –  494,0 м.п.

- влаштування а/б відмостки –  281,0 м2

- нарощування горловин колодязів інженерних мереж – 1,0 шт.

Виконано робіт на суму  1493,20  тис. грн.

Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття прибудинкової території

за адресою  вул. Слівенська,11

Виконано наступні роботи:

- влаштування а/б покриття проїзної частини h=50 мм –  781,22 м2;

- мощення тротуарів ФЕМ –  224,48  м2;

- влаштування поребриків –   118,0  м.п.;

- влаштування бордюрів –   323,0  м.п.

- влаштування екопарковки  –  229,31 м2

Виконано робіт на суму  963,50   тис. грн.

Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття прибудинкової території                     за адресою  вул. Миру,10

Виконано наступні роботи:

- влаштування а/б покриття проїзної частини h=50 мм – 81,0 м2;

- влаштування поребриків –  18,0  м.п.;

- влаштування бордюрів –   46,0  м.п.

- влаштування а/б відмостки –  30,0 м2

Виконано робіт на суму  84,36  тис. грн.

Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття прибудинкової території                     за адресою  вул. Б. Лепкого,3

Виконано наступні роботи:

- влаштування а/б покриття проїзної частини h=50 мм – 494,4 м2;

- мощення тротуарів ФЕМ – 207,38  м2;

- влаштування поребриків – 233,65  м.п.;

- влаштування бордюрів –    175,35  м.п.

Виконано робіт на суму  540,62 тис. грн.

Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття   прибудинкової території                  за адресою вул. Київська,14

Виконано наступні роботи:

- влаштування а/б покриття проїзної частини h=50 мм – 915,0  м2;

- мощення тротуарів ФЕМ –  368,0  м2;

- влаштування поребриків –  269,5  м.п.;

- влаштування бордюрів –  321,4  м.п.

- влаштування а/б відмостки –  105,0  м2

Виконано робіт на суму   760,59  тис. грн.

Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття прибудинкової території                     за адресою  вул. Чалдаєва,15

Виконано наступні роботи:

- влаштування а/б покриття проїзної частини h=50 мм – 662,8 м2;

- мощення тротуарів ФЕМ –  206,49 м2;

- влаштування поребриків –  139,55 м.п.;

- влаштування бордюрів –   88,4  м.п.

- влаштування екопарковки – 207,44  м2

Виконано робіт на суму             тис. грн.

Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття прибудинкової території за адресою  вул. В. Симоненка,16  (Дощова каналізація, тимчасова стоянка автомобілів)

Виконано наступні роботи:

- влаштування а/б покриття проїзної частини h=50 мм –     м2;

- мощення тротуарів ФЕМ –          м2;

- влаштування поребриків –          м.п.;

- влаштування бордюрів –             м.п.

- влаштування а/б відмостки –       м2

Виконано робіт на суму   437,87  тис. грн.

Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття прибудинкової території                   за адресою  вул. Б. Лепкого,8

Виконано наступні роботи:

- влаштування а/б покриття проїзної частини h=50 мм –  411,0 м2;

- мощення тротуарів ФЕМ – 233,69  м2;

- влаштування поребриків – 261,0  м.п.;

- влаштування бордюрів –  170,0  м.п.

Виконано робіт на суму  319,27 тис. грн.

Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття прибудинкової території                  за адресою  вул. Б. Лепкого,9

Виконано наступні роботи:

- влаштування а/б покриття проїзної частини h=50 мм –     м2;

- мощення тротуарів ФЕМ –          м2;

- влаштування поребриків –          м.п.;

- влаштування бордюрів –             м.п.

- влаштування а/б відмостки –       м2

Виконано робіт на суму             тис. грн.

Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття прибудинкової території                   за адресою вул. Протасевича,22

Виконано наступні роботи:

- влаштування а/б покриття проїзної частини h=50 мм –     м2;

- мощення тротуарів ФЕМ –          м2;

- влаштування поребриків –          м.п.;

- влаштування бордюрів –             м.п.

- влаштування а/б відмостки –       м2

Виконано робіт на суму             тис. грн.

Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття   прибудинкової території                         за адресою  вул. В. Симоненка,20

Виконано наступні роботи:

- влаштування а/б покриття проїзної частини h=50 мм –     м2;

- мощення тротуарів ФЕМ –          м2;

- влаштування поребриків –          м.п.;

- влаштування бордюрів –             м.п.

- влаштування а/б відмостки –       м2

Виконано робіт на суму  631,66  тис. грн.

Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття прибудинкової території                   за адресою  бульвар П. Куліша,8

Виконано наступні роботи:

- влаштування а/б покриття проїзної частини h=50 мм –     м2;

- мощення тротуарів ФЕМ –          м2;

- влаштування поребриків –          м.п.;

- влаштування бордюрів –             м.п.

- влаштування а/б відмостки –       м2

Виконано робіт на суму             тис. грн.

Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття міжквартального  проїзду                    по  пр. Злуки,13,15 - Злуки,19

Виконано наступні роботи:

- влаштування а/б покриття проїзної частини h=50 мм –     м2;

- мощення тротуарів ФЕМ –          м2;

- влаштування поребриків –          м.п.;

- влаштування бордюрів –             м.п.

- влаштування а/б відмостки –       м2

Виконано робіт на суму             тис. грн.

Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття міжквартального  проїзду                    по  пр. Злуки,21 - Злуки,23

Виконано наступні роботи:

- влаштування а/б покриття проїзної частини h=50 мм –     м2;

- мощення тротуарів ФЕМ –          м2;

- влаштування поребриків –          м.п.;

- влаштування бордюрів –             м.п.

- влаштування а/б відмостки –       м2

Виконано робіт на суму             тис. грн.

Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття між будинкового проїзду                      за адресою вул. Київська – вул. Київська,14

Виконано наступні роботи:

- влаштування а/б покриття проїзної частини h=50 мм –     м2;

- мощення тротуарів ФЕМ –          м2;

- влаштування поребриків –          м.п.;

- влаштування бордюрів –             м.п.

- влаштування а/б відмостки –       м2

Виконано робіт на суму             тис. грн.

Начальник відділу                                                                        О.Я. Вітик