від 03.03.2016р. №7/6/65

Про затвердження Програми розвитку велосипедної інфраструктури міста на 2016-2020 роки

В додаток до рішення внесено зміни відповідно до рішення міської ради від 15.12.2017р. №7/21/27

З метою розробки етапності дій для створення велосипедної інфраструктури та розвитку велосипедного транспорту, згідно Концепції розвитку велосипедної інфраструктури щодо збереження екологічної рівноваги, поліпшення якості життя мешканців та підвищення туристичної привабливості міста Тернопіль, а також забезпечення комфортного пересування вулицями міста усім категоріям населення, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства, екології, надзвичайних ситуацій, енергозабезпечення та енергоефективності, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Затвердити Програму розвитку велосипедної інфраструктури міста на 2016-2020 роки, згідно з додатком (додається).

2.Виконавчому комітету міської ради при складанні проектів бюджету на відповідні роки передбачати кошти на фінансування Програми.

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, екології, надзвичайних ситуацій, енергозабезпечення та енергоефективності.

В додаток до рішення внесено зміни відповідно до рішення міської ради від 15.12.2017р. №7/21/27

Додаток

до рішення міської ради

від 03.03.2016р.

№ 7/6/65

ПРОГРАМА

розвитку велосипедної інфраструктури міста на 2016-2020 роки

# 1.Паспорт Програми

| 1 | Ініціатор розроблення Програми | Радник міського голови з питань розвитку велоінфраструктури міста Суходоляк Ю.В. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Дата, номер і назва розпорядчого органу виконавчої влади про розроблення програми | - Рішення виконавчого комітету Тернопільської міської ради «Про затвердження Концепції впровадження велосипедної інфраструктури та розвитку велосипедного руху у місті Тернополі на 2015-2025 роки» від 22.04.2015року №365 - Розпорядження міського голови «Про створення робочої групи» від 24.11.2015року №347 |
| 3 | Розробник Програми | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології |
| 4 | Співрозробники Програми | Управління економіки, промисловості та праці Тернопільської міської ради Депутат Тернопільської міської ради Сороколіт І.Л. Радник міського голови з питань розвитку велоінфраструктури міста Суходоляк Ю.В. |
| 5 | Відповідальний виконавець Програми | - Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології |
| 6 | Учасники Програми | Управління у справах сім’ї, молодіжної політики і спорту Тернопільської міської ради; Управління стратегічного розвитку міста Тернопільської міської ради; Управління містобудування, архітектури та кадастру Тернопільської міської ради; Відділ земельних ресурсів Тернопільської міської ради; Управління превентивної діяльності Головного управління Національної поліції України в Тернопільській області. |
| 7 | Термін реалізації Програми | 2016-2020 роки |
| 8 | Етапи виконання Програми | І етап : 2016-2018 роки ІІ етап : 2019-2020 роки |
| 9 | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, тис. грн. | 28050,0 |
| 9.1 | Кошти міського бюджету, тис. грн. | 4840,0 |
| 9.2 | Кошти інших джерел, тис. грн. | 23210,0 |

2. Проблеми на розв'язання яких спрямована Програма

На час розробки даної Програми розвитку велосипедної інфраструктури міста на 2016-2020 роки (надалі - Програма) на території міста немає велосипедних доріжок та супутньої інфраструктури. Облаштовано незначну кількість велосипедних парковок у центральній частині міста.

Відповідно до опитування жителів міста Тернополя, стосовно визначення проблем, які заважають користуватися велосипедом щодня:

- політика виняткового розвитку автомобільної інфраструктури;

- ріст автомобілекористування серед мешканців міста призводить до: заторів і проблем з парковкою, росту інтенсивності руху на міських вулицях, підвищення рівня шумового забруднення, рівня загазованості повітря і погіршення екології;

- зростає небезпека пересування містом та кількість ДТП, значно утруднюється пішохідний і велосипедний рух;

- зростає соціальна нерівність, протистояння різних учасників руху, відчуження людей всередині суспільства;

- місто фізично неспроможне пропустити по вулицях велику кількість автотранспорту (при рівні автомобілекористування більше 300 авто/1000 жителів наступає транспортний колапс);

- зростає потреба у парковках, зокрема в центрі міста, де фізично неможливо розмістити всіх бажаючих (виникає хаотична парковка на тротуарах, газонах, узбіччях доріг і перехрестях, пішохідних переходах (далі ПП), яку неможливо контролювати);

- велосипедна інфраструктура на порядок дешевша за автомобільну (вартість капітального будівництва 1 км велошляху з нуля в 10-60 разів дешевше за вартість аналогічного будівництва 1 км автодороги, при цьому ресурс експлуатації велошляху – в 3-5 разів довший);

- велосипед – економічно доступний вид транспорту для всіх категорій населення через його невелику ціну;

- велосипедна інфраструктура є більш безпечною за автомобільну (за максимальної швидкості руху 30 км/год. і середньої 15-20 км/год. мінімізовані дорожньо-транспортні пригоди (далі ДТП) з летальними випадками за участі велосипедистів і пішоходів);

- близько третини подорожей містом здійснюються в межах житлових районів на відстань 5-8 км.

# 3. Мета Програми

Метою Програми є розробка поетапності дій для створення велосипедної інфраструктури та розвитку велосипедного транспорту згідно Концепції розвитку велосипедної інфраструктури для збереження екологічної рівноваги, поліпшення якості життя мешканців і підвищення привабливості міста Тернопіль, зокрема:

- дати можливість безпечно і вільно користуватися велосипедом якомога ширшому колу населення;

- знизити транспортне навантаження на дороги міста та інтенсивність автомобільного руху;

- домогтися пріоритету пішохідного і велосипедного руху у центрі, зробити центральну частину міста серцем громадського життя, основою якого є пішоходи і велосипедисти;

- підвищити безпеку руху на вулицях шляхом зниження швидкості автомобільного руху, зокрема на житлових вулицях з наданням пріоритету пішоходам і велосипедистам;

- зменшити негативний вплив на екологію шляхом зниження забруднення повітря та шуму при зменшенні інтенсивності автомобільного руху і переорієнтації частини водіїв на велосипед;

- інтегрувати велосипед у загальну систему міської транспортної інфраструктури, як повноцінний вид транспорту, здатний забезпечити достатньо високу мобільність населення;

- запровадити культуру велосипедного руху і змінити ставлення людей до велосипеду, як до виду транспорту;

- поширювати в місті засади сталого розвитку, стимулювати міську владу розробляти і реалізувати програми розвитку міської інфраструктури згідно з міжнародними критеріями сталого розвитку і формування «міста для людей», «міста комфортного для життя»;

- досягнути кількості велосипедних поїздок на рівні 10% від загальної кількості поїздок містом в разі реалізації базової мережі велошляхів і велопарковок, на рівні 30% від загальної кількості – в разі повної реалізації велосипедної інфраструктури по місту.

Реалізація заходів Програми дозволить зробити місто Тернопіль - містом для життя, зручним для його мешканців, екологічно чистим, затишним, зі злагодженою транспортною інфраструктурою, а також більш доступними для всіх категорій населення, що забезпечить рівноправність учасників руху, та безпосередньою реалізацією права людей на вільне і безпечне пересування.

# 4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблем, обсягів та джерел фінансування, строки та етапи виконання Програми

Основними шляхами розв’язання проблеми є впровадження таких принципів розвитку велосипедної мережі:

- велоінфраструктура має бути безпечною і зручною для всіх категорій населення;

- велосипедні шляхи мають прокладатися враховуючи можливість пересування ними дітей, інвалідів, осіб похилого віку;

- велоінфраструктура має розвиватися за принципом: «спочатку інфраструктура – а потім будуть і велосипедисти»;

- мережа велосипедних шляхів має бути цілісною та охоплювати все місто, велосипедист повинен мати можливість безпечно проїхати місто з кінця в кінець;

- на вулицях з неінтенсивним рухом (житлові, приватний сектор) має бути пріоритет пішохідного і велосипедного руху, з обмеженням швидкості (до 20...30 км/год.) і транзиту автотранспорту;

- велосипедні шляхи мають прокладатися вздовж основних пасажиропотоків міста;

- на основних веломаршрутах середня швидкість має бути не менше 25км/год., на районних і місцевих – не менше 10-15 км/год.;

- велоінфраструктура має інтегруватися в загальноміську транспортну мережу, стаючи її повноцінною складовою;

- мережа велосипедних маршрутів і велопарковок має бути найгустішою в центрі;

- велосипедну мережу потрібно розвивати паралельно з пішохідною: якість тротуару (в т.ч. покриття, пандуси і пониження бордюрів, розмітка ПП, освітлення тощо) поруч з велодоріжкою має бути такою, щоб у пішохода не виникало бажання зійти з тротуару на неї;

- тротуар і велодоріжка не повинні змінювати рівня при перетині дворових проїздів, виїздів з прилеглої території, житлових вулиць: рампа має бути у дороги, а ПП і велосипедний переїзд лишаються на рівні тротуару, являючи собою «широкий лежачий поліцейський» - тоді автомобілі в будь-якому випадку знижуватимуть перед таким ПП швидкість;

- велоінфраструктура має бути якісною: покриття велосипедних шляхів має бути рівним і шорстким (асфальт), жодних різких перепадів чи бордюрів, бічний ухил має забезпечувати відтік води на газон або узбіччя, розмітка має бути чіткою і яскравою – особливо в місцях перетину з дорогою. Велостійки мають забезпечувати надійне кріплення до них велосипеду;

- одночасно з розвитком велоінфраструктури має проводитися популяризація велоруху, велосипеду як засобу пересування доступного, економічно ефективного і корисного з точки зору екології міста і здоров’я людей.

В основу розрахунків орієнтовної вартості робіт по влаштуванню велосипедних шляхів покладені дані, надані підприємствами, які виконують подібні роботи, калькуляції на виконання одиниці робіт. У розрахунок вартості проектно-кошторисних робіт використані усереднені показники вартості проектних робіт при індивідуальному проектуванні будівель, споруд і комплексів житла і соціальної сфери на конкретних ділянках.

Джерелами фінансування заходів Програми є міський бюджет та інші джерела, які не заборонені чинним законодавством України.

Фінансування витрат на реалізацію заходів Програми здійснюється в межах фінансових можливостей міського бюджету.

В процесі виконання Програми обсяги видатків з окремих напрямків в межах загального обсягу видатків за програмою можуть уточнюватися головним розпорядником коштів із відповідним внесенням змін до паспорту Програми та плану використання бюджетних коштів. Головним розпорядником коштів є управління житлово-комунального господарства,благоустрою та екології Тернопільської міської ради.

Загальна кількість коштів для виконання заходів передбачених Програмою буде використовуватись залежно від обсягів щорічного бюджету міста Тернопіль.

Програма носить плановий характер, її виконання перебуває в прямій залежності від обсягів видатків на розвиток велосипедної інфраструктури в м.Тернопіль, які будуть включатись до бюджету міста на 2016-2020 роки. Кошторисна вартість передбачених завдань Програми складається кожний рік. Обсяг фінансування Програми уточнюється щороку в установленому порядку під час складання проекту бюджету міста Тернопіль на відповідний рік у межах видатків, передбачених головним розпорядником коштів.

Заходи Програми заплановано виконати протягом п'яти років (2016-2020рр).

В результаті реалізації Програми будуть досягнуті наступні кількісні показники: (додаток №1)

І етап (2016-2018рр.)

- облаштування 9976м велосипедних контрсмуг на дорогах одностороннім рухом

- створення магістрального велосипедного маршруту Бам-Дружба-Східний протяжністю 11765м

- ознакування рекреаційних туристичних маршрутів протяжністю 45км

ІІ етап (2019-2020рр.)

- створення 29514м велодоріжок та велосмуг другої категорії

- встановлення велостійок на 2000 велосипедних парко місць

- 600 паркомісць для довготривалого зберігання велосипеда у ВелоХабах

Ресурсне забезпечення, обсяги та джерела фінансування

| Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми | Етапи виконання Програми | Усього витрат на виконання Програми |
| --- | --- | --- |
|  | І ЕТАП | ІІ ЕТАП |  |
|  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| Обсяг фінансових ресурсів, тис.грн. всього , | 1870,0 | 3690,0 | 7610,0 | 6690,0 | 8190,0 | 28050,0 |
| в т.ч. міський бюджет | 420,0 | 1000,0 | 1420,0 | 1000,0 | 1000,0 | 4840,0 |
| інші джерела, грантові кошти, волонтери | 1450,0 | 2690,0 | 6190,0 | 5690,0 | 7190,0 | 23210,0 |

- Міський голова                                                                                   С.В. Надал

# 5. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники:

- забезпечити безпечні та зручні умови для поїздок велосипедом по місту, прокладання велосипедних доріжок (на роботу, навчання, у магазин, парк);

- забезпечити можливість безпечно і без ризику крадіжки паркування велосипеда на вулиці чи у дворі житлового будинку, громадського закладу, встановлення велопарковок тощо;

- забезпечити можливість безпечного пересування велосипедом по всьому місту і виїзду за його межі, можливість користуватися велосипедом якомога довший період протягом року;

- створити позитивний імідж велосипеда, як доступного і зручного транспортного засобу для широкого користування в місті, змінити ставлення населення до велосипеду в бік більш сприятливого;

- забезпечити популяризацію велоруху і брендінг велосипеду як засобу пересування;

- переорієнтувати частину автомобілістів і пасажирів маршрутних таксі на велосипедний рух, зокрема в ніші поїздок у межах районів та на відстань до 10 км, де велорух має стати пріоритетним;

- зменшити інтенсивність і швидкість автомобільного руху в місті на житлових вулицях і районах високої концентрації пішоходів: частково за рахунок фізичних та адміністративних обмежень швидкості руху та регулювання парковки, частково – за рахунок покращення умов пересування пішки, велосипедом і громадським транспортом – при інтеграції велоінфраструктури в мережу міського транспорту;

- розвантажити проблемні ділянки загальноміських магістралей за рахунок відтоку людей з автомобілів на велосипеди;

- підвищити безпеку руху на велосипеді: як за допомогою обмеження швидкості на міських вулицях, зокрема житлових, так і за рахунок розбудови якісної велоінфраструктури, реконструкції пішохідних переходів із включенням пандусів, понижень бордюрів і велосипедних переїздів, острівців безпеки, яскравої розмітки на перетинах з пішохідними, автомобільними шляхами та маршрутами громадського транспорту, ознакування, якісного покриття тротуарів і велосипедних шляхів;

- створити умови для розвитку велопрокату і спільного користування велосипедом – «велошерінгу», на громадській, комерційній та корпоративній основі;

- створити умови для комерційного використання велосипеду для кур’єрської доставки та перевезень малогабаритного вантажу;

- створити імідж міста Тернопіль, як міста, комфортного для життя, привабливого для туристів і громадського життя, за рахунок поліпшення умов безпечної й екологічної мобільності, громадської і ділової активності, безпеки руху, велопрокату тощо;

- запровадити культуру користування велосипедом шляхом впровадження вивчення Правил Дорожнього Руху (далі ПДР), технічних особливостей користування, майстерності керування велосипедом у школах та на спеціальних курсах;

- забезпечити встановлення дорожніх знаків та світлофорів для велосипедистів;

- забезпечити створення велохабів;

- забезпечити влаштування місць для зберігання велосипедів у новобудовах та облаштування таких місць на існуючих прибудинкових територіях;

- забезпечити інтеграцію велосипедного і громадського транспорту;

Очікуваними результатами від виконання Програми:

- Економічні:

- зниження витрат на охорону здоров’я у зв’язку з ростом фізичної активності та зменшенням респіраторних та серцевих захворювань;

- позитивний економічний вплив на велосипедний туризм;

- зниження зовнішніх витрат, пов’язаних із транспортними заторами;

- зниження витрат на пальне, ремонт та утримання автомобілів;

- зниження витрат, пов’язаних із дотриманням безпеки на дорогах;

- зниження витрат на будівництво, ремонт та утримання доріг;

- Екологічні:

- зменшення кількості шкідливих викидів;

- покращення якості повітря;

- Соціальні:

- більш доцільне використання громадського простору;

- доступність транспорту для різних соціальних категорій.

6. Напрями діяльності та заходи Програми

| № п/п | Назва напрям-ку діяльно-сті, (пріори-тетні завдання) | Перелік заходів Програми | Строки виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовна вартість робіт тис. грн. | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2016рік | 2017рік | 2018рік | 2019рік | 2020рік |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Облаштування велосипедних контрсмуг на дорогах та велодоріжок | маркування смуг,ознакування ділянок, нанесення піктограм та влаштування велодоріжок (щорічне поновлення розмітки) | 2016-2020 роки | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології | Міський бюджет Інші джерела грантові кошти, волонтери | --- 150,0 | --- 200,0 | --- 250,0 | 100,0 350,0 | 50,0 200,0 | 9976м контр смуг та велодоріжок |
| 2 | Створення магістрального велоси-педного маршру-ту Бам-Дружба-Східний масив, виготов-лення ПКД | маркування велосмуг, облаштування велодоріжок, ознакування, заниження бордюрного каменю, інші заходи необхідні для досягнення результату згідно переліку | 2016-2020 роки | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології, Управління транспорту, комунікацій та зв’язку, Управління превентивної діяльності, Управління містобудування, архітектури та кадастру | Міський бюджет Інші джерела грантові кошти, волонтери | 268,0 450,0 | 450,0 1050,0 | 920,0 1850,0 | 300,0 1750,0 | 310,0 1700,0 | 11765м велодоріжок та велосмуг першої категорії |
| 3 | Рекреаційні маршру-ти | ознакування маршруту, встановлен-ня інфостендів, ремонт покриття, встановлен-ня обмежувачів руху для авто, туристична інформаційна кампанія | 2016-2020 роки | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології, Управління у справах сім’ї, молодіжної політики і спорту, Управління стратегічного розвитку міста | Міський бюджет, Інші джерела, грантові кошти, волонтери | --- 200,0 | --- 350,0 | --- 1150,0 | 60,0 250,0 | 50,0 200,0 | 45км рекреацій-них велосипед-них туристичних марш- рутів |
| 4 | Суміжні велосипедні доріжки | маркування велосмуг, облаштування велодоріжок, ознакування, заниження бордюрного каменю, інші заходи необхідні для досягнення результату | 2016-2020 роки | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології, Управління транспорту, комунікацій та зв’язку, Управління містобудування, архітектури та кадастру | Міський бюджет, Інші джерела, грантові кошти, волонтери | --- 200,0 | 135,0 450,0 | 420,0 2040,0 | 360,0 2940,0 | 380,0 4790,0 | 29514м велодоріжок та велосмуг другої категорії |
| 5 | Велоси-педні стійки (встановлення вело пар-ковок) | встановлення влостійок та обладнання (університетів, шкіл, дитячих садочків), адміністративних установ, бібліотек, лікарень, торгових центрів, кінотеатрів, вокзалів та ін. | 2016-2020 роки | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології, Управління містобудування, архітектури та кадастру | Міський бюджет, Інші джерела, грантові кошти, волонтери | 152,0 200,0 | 415,0 240,0 | 80,0 450,0 | 120,0 150,0 | 150,0 100,0 | 2000 велоси- педних паркомісць |
| 6 | ВелоХаби | будівництво велохабів (великих цілодобових парковок для велосипедів), облаштування велопарковок у дворах будинків | 2016-2020 роки | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Управління містобудування, архітектури та кадастру, Управління транспорту, комунікацій та зв’язку, | Міський бюджет, Інші джерела, грантові кошти, волонтери | --- 250,0 | --- 400,0 | --- 450,0 | 60,0 250,0 | 60,0 200,0 | 600 паркомісць для довготривалого зберігання велосипеда |
| Разом 2016 – 2020 роки | 1870,0 | 3690,0 | 7610,0 | 6690,0 | 8190,0 | - |
| У числі міський бюджет | 420,0 | 1000,0 | 1420,0 | 1000,0 | 1000,0 | - |
| інші джерела в т.ч. грантові кошти, волонтери | 1450,0 | 2690,0 | 6190,0 | 5690,0 | 7190,0 | - |

Міський голова                                                                           С.В. Надал

# 7. Координація і контроль за ходом виконання Програми

Координація та контроль за виконанням заходів програми покладається на управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології, постійну комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, екології та надзвичайних ситуацій, енергозабезпечення та енергоефективності Тернопільської міської ради та громадську організацію «ВелоТернопіль».

За результатами аналізу виконання програмних заходів з урахуванням загальної соціально-економічної ситуації в місті та змін зовнішніх умов, що можуть мати місце в ході реалізації програми, допускається коригування заходів програми. Впродовж терміну виконання програми можуть вноситися зміни і доповнення з метою дотримання диференційованого підходу до виконання основних заходів.

Основними функціями управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Тернопільської міської ради в частині виконання заходів програми та контролю є:

- координація виконання заходів програми;

- організація моніторингу реалізації заходів програми;

- аналіз виконання програмних заходів;

- у разі необхідності, підготовка пропозицій та їх обґрунтування стосовно внесення змін і доповнень до програми;

- щорічного звітування про виконання Програми.

Додаток №1

до Програми розвитку велосипедної інфраструктури

в м. Тернопіль на 2016-2020 роки

Облаштування контрсмуг для руху велосипедистів на дорогах з одностороннім рухом

| № п/п | назва вулиці/ділянки вулиці | тип велодоріжки/ виконання робіт | протяжність ділянки (м) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | вул. І. Франка | контрсмуга | 322 |
| 2 | вул. Коперника | контрсмуга | 264 |
| 3 | вул. В’ячеслава Чорновола (ділянка вул. Б. Хмельницького - вул. Коперника) | змішаний рух | 310 |
| 4 | вул. Оболоня (ділянка вул. Живова – вул. Тиха) | контрсмуга | 507 |
| 5 | вул. Митрополита Шептицького (ділянка вул. Живова - вул. Князя Острозького) | контрсмуга | 445 |
| 6 | вул. Шпитальна | контрсмуга | 334 |
| 7 | вул. Дівоча | контрсмуга | 417 |
| 8 | вул. А. Манастирського | контрсмуга | 550 |
| 9 | вул. Гайова (ділянка вул. Мостова Бічна - вул. Замонастирська) | контрсмуга | 310 |
| 10 | майдан Волі (ділянка вул. Замкова – вул. Листопадова) | змішаний рух | 146 |
| 11 | майдан Волі (ділянка вул. Кардинала Сліпого – вул. Замкова) | змішаний рух | 140 |
| 12 | вул. Листопадова | контрсмуга | 228 |
| 13 | бульвар Тараса Шевченка (ділянка вул. Руська - вул. Князя Острозького) | контрсмуга | 189 |
| 14 | вул. Січових Стрільців | контрсмуга | 285 |
| 15 | вул. М. Паращука | контрсмуга | 354 |
| 16 | вул. М. Шашкевича | контрсмуга | 430 |
| 17 | вул. Мостова-бічна | контрсмуга | 346 |
| 18 | вул. А. Малишка | контрсмуга | 700 |
| 19 | вул. Глиняна | контрсмуга | 303 |
| 20 | вул. Татарська (ділянка вул. Глибока - проспект Степана Бандери) | контрсмуга | 277 |
| 21 | вул. Генерала Ю. Тютюнника | контрсмуга | 295 |
| 22 | вул. Шопена | контрсмуга | 257 |
| 23 | вул. Монюшко | контрсмуга | 314 |
| 24 | вул. Зелена | контрсмуга | 326 |
| 25 | вул. Весела (ділянка вул. Галицька - вул. Є. Петрушевича) | контрсмуга | 563 |
| 26 | пров. Галицький | контрсмуга | 239 |
| 27 | вул. Юліана Опільського | контрсмуга | 178 |
| 28 | вул. Родини Барвінських | контрсмуга | 317 |
| 29 | вул. Князя Острозького (ділянка вул. Митрополита Шептицького – вул. Руська) | контрсмуга | 185 |
| 30 | вул. Пирогова | контрсмуга | 255 |
| 31 | вул. М. Гоголя | контрсмуга | 190 |
| Всього | 9976 |

Облаштування магістрального маршруту Дружба – Бам – Східний масив

| № п/п | назва вулиці / ділянка вулиці | тип велодоріжки / виконання робіт | протяжність ділянки (м) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | вул. Бережанська | Велодоріжка з одностороннім рухом з обох боків вулиці | 930 |
| 2 | вул. Гетьмана І. Мазепи | Велодоріжка з одностороннім рухом з обох боків вулиці | 550 |
| 3 | вул. Руська (дамба Тернопільського ставу) | Велодоріжка з двостороннім рухом з обох боків вулиці | 700 |
| 4 | вул. Володимира Великого- Технічний коледж Тернопільського національного технічного університету ім. Івана Пулюя (вул. Тарнавського, 7) | Велосмуга | 400 |
| 5 | вул. Генарала М. Тарнавського | Велодоріжка з одностороннім рухом з обох боків вулиці | 1230 |
| 6 | проспект Злуки – Універсам (проспект Злуки,25) | Велодоріжка з одностороннім рухом з обох боків вулиці | 1420 |
| 7 | Універсам (проспект Злуки,25) – вул. Текстильна | Велодоріжка з одностороннім рухом з обох боків вулиці | 920 |
| 8 | вул. Збаразька | Велосмуга | 920 |
| 9 | вул. С. Крушельницької | Велосмуга | 620 |
| 10 | проспект Степана Бандери | Велосмуга | 2500 |
| 11 | вул. Руська | Змішаний рух | 1260 |
| 12 | вул. Руська (дамба Тернопільського ставу) | Вело-пішохідна доріжка | 315 |
| Всього | 11765 |

Додаткові велосипедні маршрути

| № п/п | назва вулиці / ділянка вулиці | тип велодоріжки / виконання робіт | протяжність ділянки (м) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | вул. Бригадна | ознакування | 2510 |
| 2 | вул. Чумацька | велодоріжка | 1080 |
| 3 | вул. Бригадна – (міст) | змішані роботи | 902 |
| 4 | вул. Дружби | велодоріжка | 570 |
| 5 | вул. Миру | велосмуга | 792 |
| 6 | вул. Коперника | велодоріжка | 670 |
| 7 | вул. Живова | змішані роботи | 1820 |
| 8 | вул. Замкова | змішаний рух | 700 |
| 9 | вул. Князя Острозького | змішаний рух | 1170 |
| 10 | вул. Замонастирська | змішаний рух | 550 |
| 11 | вул. Татарська (ділянка вул. Пирогова – вул. Глибока) | змішаний рух | 450 |
| 12 | вул. Шопена | велосмуга | 257 |
| 13 | вул. Вояків дивізії Галичина | велодоріжка | 890 |
| 14 | вул. Паркова | змішаний рух | 222 |
| 15 | вул. Клінічна | велоспуга | 457 |
| 16 | вул. М. Ломоносова | змішаний рух | 1070 |
| 17 | вул. Є.Коновальця | велодоріжка | 1180 |
| 18 | вул. Слівенська | велодоріжка | 624 |
| 19 | вул. Лесі Українки | велодоріжка | 1040 |
| 20 | вул. Б.Лепкого | змішаний рух | 1050 |
| 21 | вул. 15 квітня | велодоріжка | 1410 |
| 22 | вул. Текстильна | велодоріжка | 3230 |
| 23 | вул. А.Чехова | змішаний рух | 630 |
| 24 | вул. Новий Світ | змішаний рух | 770 |
| 25 | вул. Микулинецька | змішані роботи | 5470 |
| Всього | 29514 |

Рекреаційні маршрути (2016-2020 роки)

| № п/п | назва вулиці / відрізку | тип велодоріжки / виконання робіт | протяжність ділянки (км) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Довкола озера | змішане покриття | 10 |
| 2 | Дендропарк Карпати | змішане покриття | 5 |
| 3 | інші потенційні прогулянкові | змішане покриття | 30 |
| Всього | 45 |

Розроблення проектів та проведення робіт з встановлення перехоплюючих паркінгів довготривалого зберігання велосипедів (ВелоХаб) поряд ключових вїздних точках міста

| № п/п | назва / вулиця | тип велохабу | кількість паркомісць (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ж/Д (центральний ж/д вокзал) | виділене приміщення під охороною | 200 |
| 2 | Автовокзал | виділене приміщення під охороною | 200 |
| 3 | Львівський (вул.Львівська) | критий з відеоспостереженням | 50 |
| 4 | Шостий (вул. Бродівська) | критий з відеоспостереженням | 50 |
| 5 | Збараж (вул.15квітня) | критий з відеоспостереженням | 50 |
| 6 | Східний масив (збаразьке кільце) | критий з відеоспостереженням | 50 |
| Всього | 600 |

Облаштування паркувальних стійок біля закладів торгівельно-розважальних, навчальних закладів, місць роботи та навчання

| № п/п | назва / вулиця | кількість об’єктів | кількість паркомісць (шт.) | Разом парко місць (шт.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бібліотеки | 14 | 5 | 140 |
| 2 | Адмінбудівлі | 7 | 5 | 42 |
| 3 | Дитячі садки | 41 | 5 | 328 |
| 4 | Медичні заклади | 20 | 5 | 200 |
| 5 | Школи | 43 | 10 | 1290 |
| Всього | 2000 |

Міський голова									С.В.Надал