# Інформація щодо фінансування заходів галузевих програм м. Тернополя  за І  квартал  2016  року

# Скорочення, що використані :                    МБ-міський бюджет                ДБ-державний бюджет                                    ІН-інші кошти

( тис. грн.. )

| № |  | Захід | Кошти по програмі на 2016р. тис.грн (міський бюджет) | Передбачено коштів, тис.грн. | Фактично профінансовао за І квартал 2016р. тис.грн.* | Деталізація виконання заходів програм за 2016 рік * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Міський бюджет станом на 1.01.2016 | Міський бюджет станом на 01.04. 2016р. | Інші джерела, державний і обласний бюджети |  |  |
| 1 | Програма реконструкції, капремонту тротуарів в м.Тернополі на 2014-2016 рр. |  |
| 1 | 1 | Проведення капітального ремонту тротуарів фігурними елементами мощення (в т.ч. вул. Вояків Дивізії «Галичина», вул. Лучаківського, вул. Танцорова) -10 вулиць площею 10,65 тис.м.кв |  |  |  |  | 225,86 аванс, ПКД, експер-тиза | Укладено договора на виконання робіт на вул.: 15 Квітня (виконуються роботи), В. Великого. Укладається договір на виконання робіт на вул. Б.Хмельницького |
|  |  | Всього по програмі: | 22567,92 | 5900,0 | 5900,0 |  | 225,86 |  |
| 2 | Програма «Питна вода міста Тернополя на 2008-2020 роки» |  |
|  | 1 | Ремонт колонок -качалок |  | 320,0 | 320,0 |  | 0,0 | Виготовляється ПКД |
|  |  | Всього по програмі: | 7090,0 | 320,0 | 320,0 |  | 0,0 |  |
| 3 | Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства м.Тернополя на 2015-2016 рр. |  |
|  | 1 | Капітальний ремонт житлового фонду, в т.ч.: | 50000,0 | 38120,0 | 47152,0 |  | 4140,86 |  |
|  |  | Ремонт покрівель | 4000,0 | 4340,0 | 4494,0 |  | 327,15 аванси, ПКД, експертиза | Укладено договора на 12 об'єктів |
|  |  | Ремонт асфальтобетонного покриття прибудинкових територій- 40 тис.м.кв.- 50 вулиць | 29000,0 | 25000,0 | 33160,0 |  | 2945,27 аванси, ПКД, експертиза | Укладено договора на 24 об'єкти, роботи розпочато на 13 об'єктах |
|  |  | Ремонт та заміна внутрішньобудинкових інженерних мереж, елементів обладнання | 1050,0 | 2138,0 | 2755,0 |  | 330,88 аванси, ПКД, експертиза | Укладено договора на 24 об'єкти, роботи розпочато на 4 об'єктах |
|  |  | Ремонт міжпанельних швів | 300,0 | 300,0 | 300,0 |  | 124,71 аванси | Укладено договора на 3 об'єкти |
|  |  | Ремонт фасадів та виступаючих конструкцій будинків | 7600,0 | 800,0 | 890,0 |  | 57,4 аванси | Укладено договора на 4 об'єкти |
|  |  | Влаштування дитячих майданчиків -70 одиниць | 400,0 | 810,0 | 821,0 |  | 151,52 аванси, ПКД | Влаштовано дитячий майданчик на вул. Будного, 30-32 |
|  |  | Ремонт спортивних майданчиків | 3500,0 | 2100,0 | 2100,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | Експертне обстеження ліфтів | 300,0 | 370,0 | 370,0 |  | 108,43 аванси | Виконуються роботи |
|  |  | Капітальний ремонт ліфтів | 1000,0 | 1600,0 | 1600,0 |  | 12,36 ПКД | Укладено договора на 21 об'єкт |
|  |  | Заміна газового обладнання | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  | 22,5 аванс | Встановлено 4 газові плити, 1 газову колонку малозабезпеченим громадянам |
|  |  | Заміна нагрівальних приладів, рушникосушок | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  | 0,0 | Роботи розпочнуться після завершення опалювального сезону |
|  |  | Встановлення приладів обліку води | 200,0 | 120,0 | 120,0 |  | 0,0 | Встановлено прилади обліку води в 9 квартирах малозабезпечених громадян |
|  |  | Заміна та встановлення поштових скриньок | 100,0 | 70,0 | 70,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | Замовлення проектно-кошторисної документації | 210,0 | 292,0 | 292,0 |  | 60,64 | Виготовляється ПКД |
|  |  | Інші види робіт | 2240,0 | 80,0 | 80,0 |  | 0,0 |  |
|  | 4 | Капітальний ремонт шляхово-мостового господарства | 36500,0 | 26820,3 | 30288,82 |  | 1857,75 аванси, ПКД, експерт-тиза | Виконано роботи на вул. Надзбручанська, вул. Пушкіна. На завершено роботи на вул. Набережна-бічна, укладаються договора на вул. Бродівська (дорога), вул. Канадська, укладено договір зупинка на вул. 15 Квітня, виготовляються ПКД та проводиться експертиза |
|  | 5 | Капітальний ремонт та реконструкція мостів, пішохідних шляхопроводів та штучних споруд - 3 одиниці | 600,0 | 700,0 | 700,0 |  | 0,0 | укладається договір на вул. Бродівська (шляхопровід) |
|  | 7 | Капітальний ремонт – влаштування зупинок громадського транспорту (в т. ч. влаштування навісів та заїзних кишень) - 10 одиниць | 1000,0 | 200,0 | 200,0 |  | 0,0 | Виготовляється ПКД |
|  | 8 | Капітальний ремонт міжквартальних проїздів та пішохідної мережі міста - згідно титульних списків -10 тис.кв.м | 15000,0 | 9000,0 | 9000,0 |  | 323,72 аванси, ПКД | Укладаються договора, виготовляється ПКД, розпочато роботи на 2 об'єктах |
|  | 9 | Капітальний ремонт та реконструкція об’єктів благоустрою | 24000,0 | 7468,2 | 20937,0 |  | 1390,5 аванси, ПКД, експертиза | роботи розпочато на 3 об'єктах: -сквер вул.Валова-вул.Руська,19; -доріжки від вул.Київської до вул.Б.Лепкого; -пішохідної доріжки від житлового будинку №23 за адресою вул.15 Квітня до торгового центру «Молодіжний». Розпочато процедуру відкритих торгів на закупівлю робіт з капітального ремонту бульвару Петлюри та доріжки (від доріжки вул.Миру – вул.Живова до центральної алеї) парку «Топільче» |
|  | 10 | Реконструкція набережної Тернопільського ставу | 10000,0 | 4000,0 | 9000,0 |  | 27,76 перерахунок ПКД, експертиза | Розпочато процедуру відкритих торгів на закупівлю робіт з реконструкції набережної Тернопільської ставу в м.Тернополі. Черга 1 (ділянка від «Острова закоханих» до насосної станції). Укладається договір на виконання робіт з реконструкції набережної Тернопільського ставу по вул.Білецькій («Циганка»)– укріплення набережної Тернопільського ставу на ділянці від водозабірної станції до рятувальної вишки за адресою вул.Білецька |
|  | 11 | Реконструкція вул. Руської в м. Тернополі (дамба Тернопільського ставу) | 2670,0 | 2669,8 | 6054,8 |  | 0,0 | Оновлено ПКД проект подано на конкурс для отримання коштів з фонду регіонального розвитку Планується здійснити -реконструкція проїзної частини; -реконструкція дощової каналізації - 479,19 тис. грн. (укладається договір); -реконструкція гідротехнічних споруд |
|  | 12 | Реконструкція вул. Гайова в м. Тернополі (ділянка від залізничного моста до примикання з вул. Об’їзна) | 5610,0 | 5609,9 | 9,90 |  | 0,0 | Оновлено ПКД,роботи будуть виконуватись при наявності коштів по співфінансуванні з державного та міського бюджетів |
|  | 13 | Реконструкція інженерних мереж по вул. Галицькій в м. Тернополі | 9031,9 | 9031,8 | 50,0 |  | 0,0 | Оновлено ПКД,роботи будуть виконуватись при наявності коштів по співфінансуванні з державного та міського бюджетів |
|  | 15 | Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію, будівництво, капітальний ремонт об’єктів благоустрою, об’єктів шляхово-мостового господарства та паспортів вулиць міста | 500,0 | 400,0 | 400,0 |  | 69,22 | Виготовляється ПКД |
|  | 16 | Відведення дощових вод із території міста – першочергові заходи по ліквідації підтоплень на вулицях міста | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |  | 0,0 |  |
|  | 17 | Утримання шляхово-мостового господарства | 17160,0 | 16731,0 | 16731,0 |  | 3977,0 | Укладено договора, роботи виконуються |
|  | 18 | Поточний ремонт, утримання об’єктів шляхово-мостового господарства та об’єктів благоустрою (в т.ч. вулиць і доріг, міжбудинкових проїздів, водоперепускних труб та дощової каналізації, мостів і шляхопроводів, доріжок, тротуарів, колесо відбійних та перильних огорож та ін.) - 100 вулиць | 21200,0 | 19890,0 | 22035,0 |  | 2551,7 аванси, роботи | Виконано роботи з поточного ремонту на 10 вулицях міста - 2372 кв.м. та першочергові роботи з ліквідації глибоких вибоїн на суму 117,7 тис.грн. на 23 вулицях міста |
|  | 19 | Поточний ремонт підпірних стінок на території міста- 13 одиниць | 1300,0 | 878,0 | 878,0 |  | 19,2 | Укладено договора на проведення робіт поточного характеру з ремонту підпірних стінок на вулицях: Кн. Острозького, 29,31; Миру, 2, 3, 5, 13; Коновальця, 18 - роботи виконуються |
|  | 20 | Утримання та поточний ремонт дощової каналізації, дренажної системи | 800,0 | 780,0 | 780,0 |  | 40,1 | Виконано роботи на вул. Липовій |
|  | 21 | Розмітка доріг | 1500,0 | 1461,5 | 1461,5 |  | 0,0 | Відмінено процедуру відкритих торгів на закупівлю даних робіт, заплановано розпочати нову процедуру |
|  | 22 | Придбання основних засобів та матеріалів для об’єктів благоустрою | 500,0 | 0,0 | 30,6 |  | 28,84 | Придбано дерева (павловнія, клен гостролистий, платан кленолистий, катальпа північна і горобина скандинавська) |
|  | 23 | Інші види послуг щодо благоустрою міста | 300,0 | 289,0 | 100,0 |  | 9,02 | Проведено підрізку дерев по місті |
|  | 24 | Утримання та обслуговування пам’ятників, малих архітектурних форм | 250,0 | 244,0 | 244,0 |  | 13,35 | Поточний ремонт пам’ятника Т. Шевченку |
|  | 25 | Поповнення статутних капіталів комунальних підприємств в обмін на корпоративні права | 10000,0 | 0,0 | 450,0 |  | 0,0 | Замовлено кошти СКП «Ритуальна служба» для виконання робіт з реконструкції будинку трауру по вул. Микулинецька,27 |
|  | 26 | Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення, влаштування декоративного освітлення та ін. - заміна 260 світильників,4,5 км ліній зовнішнього освітлення. | 3600,0 | 2100,0 | 2100,0 |  | 270,57 аванси | Укладено договора на виконання робіт на 14 вулицях по вул: Фестивальна, Молодіжна, пров. Микулинецький, І.Котляревського, Я.Гніздовського, Я.Головацького, М.Глінки, М.Коцюбинського, Бордуляка, І.Пулюя, Городна, Північна, У. Самчука, сквер Шевченка. |
|  | 27 | Капітальний ремонт – влаштування додаткового освітлення пішохідних переходів -37 переходів | 500,0 | 500,0 | 500,0 |  | 29,27 аванси | Укладено договора на 10 об'єкт, роботи виконано на 6 об'єктах |
|  | 28 | Утримання та поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення | 5500,0 | 5360,0 | 5360,0 |  | 1165,55 | Послуги надаються |
|  | 29 | Вартість електроенергії на освітлення міста | 2300,0 | 2190,0 | 2190,0 |  | 713,35 | Послуги надаються |
|  | 30 | Новорічне утримання міста, ілюмінація | 190,0 | 171,0 | 171,0 |  | 0,0 | Проведено роботи з демонтажу новорічної ялинки та ілюмінації |
|  | 32 | Утримання, оренда та поточний ремонт технічних засобів регулювання дорожнього руху (власних і орендованих) та електроенергії для потреб технічних засобів регулювання дорожнього руху (світлофорів) | 1330,0 | 1050,0 | 1050,0 |  | 260,1 | Послуги надаються |
|  | 33 | Заміна та влаштування світлофорних об’єктів - 21 одиниця | 750,0 | 500,0 | 1000,0 |  | 25,55 аванси | Укладено договора на 4 об'єкти, роботи виконано на 2 об'єктах, роботи продовжуються |
|  | 34 | Утримання, поточний ремонт, заміна та встановлення дорожніх знаків і турнікетів, огорож | 1200,0 | 868,0 | 868,0 |  | 0,0 | Укладено договора, роботи виконуються, встановлено 18 дорожніх знаків та 53 м. п. турнікетного огородження |
|  | 35 | Встановлення обмежувачів руху та лежачих поліцейських | 500,0 | 400,0 | 400,0 |  | 0,0 | Укладаються договора |
|  | 36 | Проведення робіт із першочергових заходів з рекультивації Малашівецького сміттєзвалища Зборівського району Тернопільської області | 1300,0 | 1000,0 | 1000,0 |  | 0,0 | Виготовляється ПКД |
|  | 37 | Вибір земельної ділянки та будівництво нового паспортизованого полігону побутових відходів | 1500,0 | 500,0 | 500,0 |  | 0,0 | Кошти будуть освоюватись при умові надання земельної ділянки в постійне користування |
|  | 38 | Послуги полювання та ловіння капканами і пов’язані з цим послуги (в т.ч. утримання центру стерилізації та притулку для тимчасового утримання тварин; регулювання чисельності безпритульних тварин) | 1000,0 | 780,0 | 780,0 |  | 95,95 | Послуги надаються |
|  | 39 | Утримання зелених насаджень (в т.ч. підрізка та видалення сухих (аварійних) дерев на території міста) обрізка формувальна 850 шт.,омолоджувальна-200 шт,догляд -188 шт. | 4600,0 | 3217,5 | 3217,5 |  | 163,35 | Виконано роботи із видалення сухостійних та аварійних дерев - 13 шт., із омолоджувальної та формувальної підрізки – 189 дерев, а також - з догляду за чагарниками – 268 шт. |
|  | 40 | Виготовлення проектної документації парку «Загребелля» | 500,0 | 500,0 | 500,0 |  | 0,0 |  |
|  | 41 | Утримання кладовищ | 2300,0 | 1940,0 | 1960,0 |  | 470,0 |  |
|  | 42 | Облаштування, будівництво міського кладовища на вул. Бригадній | 13500,0 | 1400,0 | 3000,0 |  | 0,0 | Замовлено кошти на виконання робіт перераховано в поповнення статутного капіталу СКП «Ритуальна служба» |
|  | 43 | Виконання робіт та послуг (згідно коштів цільового фонду) | 2000,0 | 623,2 | 638,2 |  | 0,0 |  |
|  | 44 | Фінансова підтримка та дотація | 5400,0 | 189,0 | 3875,3 |  | 3702,66 | Дотація КП «Тернопільводоканал», фінансова підтримка КПТМ «Тернопільміськтеплокомуненерго» ТМР та КП «Тернопільводоканал» |
|  | 46 | Здійснення технічного нагляду за послугами з утримання та ремонту об’єктів міського благоустрою, шляхово-мостового господарства міста, водо-, теплопостачання і водовідведення | 1500,0 | 1157,0 | 1212,0 |  | 122,3 | Послуги надаються |
|  | 47 | Влаштування системи раннього оповіщення | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 0,0 | Виготовляється ПКД |
|  | 49 | Будівництво колекторів каналізації та мереж водовідведення і водопостачання на неканалізованих вулицях міста | 1500,0 | 1000,0 | 1000,0 |  | 0,0 | Укладається договір |
|  | 51 | Утримання та поточний ремонт фонтанів (в т.ч. електроенергія) | 710,0 | 698,0 | 698,0 |  | 0,0 | Укладаються договора |
|  | 53 | Утримання та поточний ремонт пожежних гідрантів, бюветів | 100,0 | 85,0 | 85,0 |  | 0,0 | Укладаються договора |
|  | 54 | Утримання та поточний ремонт колонок-качалок | 210,0 | 160,0 | 160,0 |  | 0,0 | Укладено договора, послуги надаються |
|  | 55 | Рекультивація земель, порушених внаслідок несанкціонованого складування відходів, ліквідація стихійних сміттєзвалищ | 2800,0 | 500,0 | 500,0 |  | 0,0 | Укладено договора на виготовлення ПКД на рекультивацію об’єктів несанкціонованого складування сміття на вулицях Текстильній, Спортивній, Подільській та Чернівецькій |
|  | 56 | Дослідження впливу об’єкта видалення відходів, розташованого поблизу с. Малашівці Зборівського району Тернопільської області на підземні водоносні горизонти | 50,0 | 35,0 | 35,0 |  | 0,0 | Підготовлено проект рішення виконавчого комітету міської ради про використання коштів по екологічному кошторисі |
|  | 57 | Контроль скидів дощових колекторів в Тернопільський став та р. Серет | 5,0 | 0,0 | 5,0 |  | 0,0 | -//- |
|  | 58 | Виконання робіт, пов’язаних з покращенням санітарно-технічного стану та благоустрою водойм | 10,0 | 0,0 | 7,0 |  | 0,0 | -//- |
|  | 60 | Капітальний ремонт каналізаційних очисних споруд (аераційної системи, первинних і вторинних відстійників, інше) | 300,0 | 300,0 | 300,0 |  | 0,0 | -//- |
|  | 61 | Проведення робіт з технічної інвентаризації зелених насаджень та паспортизації об’єктів зеленого господарства | 250,0 | 29,0 | 29,0 |  | 0,0 | -//- |
|  | 62 | Відновлення «зеленого поясу» на межі міста та створення нерозривної стільникової зеленої мережі | 50,0 | 0,0 | 56,4 |  | 0,0 | -//- |
|  | 67 | Проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій та об’єктів природно-заповідного фонду (ПЗФ) | 25,0 | 18,0 | 18,0 |  | 0,0 | -//- |
|  | 69 | Проведення санітарних рубок в РЛП «Загребелля», з метою запобігання розповсюдження хвороб зелених насаджень | 150,0 | 0,0 | 70,0 |  | 0,0 | -//- |
|  |  | Всього по програмі: | 277 151,9 | 172664,2 | 200 888,02 |  | 21 467,67 |  |
| 4 | Програма енергоефективності, енергозбереження та термомодернізації будівель житлового фонду на 2015-2020 роки |
|  | 1 | Термомодернізація житлового фонду | 3000,0 | 700,0 | 2400,0 |  | 0,0 | Виготовлено ПКД за кошти мешканців щодо виконання робіт із термомодернізації будинків за адресами: вул. Чалдаєва, 10 вул. Бродівська, 50, вул. В. Великого, 1, вул. Б. Хмельницького, 21а, вул. Чумацька, 27, вул. Лепкого, 11, вул. Лук’яновича,2, вул. Лучаківського, 12а, вул. Підкови, 6, 10, вул. Руська, 35, вул. Ділова, 2. Укладено договір щодо виконання робіт з капітального ремонту-заміни вікон на енергозберігаючі на сходовій клітці житлового будинку за адресою проспект Злуки, 39 |
|  |  | Всього по програмі: | 3000,0 | 700,0 | 2400,0 |  | 0,0 |  |
| 5. |  | Програми розвитку велосипедної інфраструктури міста на 2016-2020 роки |
|  | 1 | Облаштування велосипедних контрсмуг на дорогах одностороннім рухом: маркування смуг,ознакування ділянок,нанесення піктограм | 840,0 | 500,0 | 500,0 |  | 0,0 | Проводиться попереднє обстеження |
|  |  | Всього по програмі: | 840,0 | 500,0 | 550,0 |  | 0,0 |  |
| 6. |  | Програма підтримки та стимулювання створення ефективних об’єднань співвласників багатоквартирних будинків міста Тернополя на 2016-2018 роки |
|  | 1 | Оплата робіт (у тому числі ремонтних, будівельних, монтажних та інших)та ін. | 3600,0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  |  | Всього по програмі: | 3600,0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 7 5 |  | Програма розвитку міського електричного транспорту на 2014-2017 роки |  |
|  | 1 | Придбання тролейбусів б/к чеського виробництва - 10 одиниць |  | 5200,0 | 5200,0 |  | 0 | Тендерні закупівлі заплановано на 05.04.2016р. |
|  | 2 | Реконструкція тролейбусних ліній |  | 0 | 2540,0 |  | 0 | Виготовляється проектно-кошторисна документація |
|  | 3 | Будівництво нових тролейбусних ліній до мікрорайонів міста (Текстильна-Морозенка) |  | 0 | 8800,0 |  | 6035,0 | Виготовлено проектно-кошторисну документацію, укладено договір на придбання проводу |
|  | 4 | Капітальний ремонт рухомого складу |  | 250,0 | 922,0 |  | 250,0 | Завершено капітальний ремонт тролейбуса №138 |
|  | 5 | Покращення роботи та розвиток «Тернопільелектротранс» шляхом надання фінансової підтримки |  | 1500,0 | 6009,8 |  | 6009,8 | Погашення заборгованості по з/п та ЄСВ |
|  |  | Всього по програмі: | 42163,56 | 6950,0 | 23471,8 |  | 12294,8 |  |

| 8 |  | Програма підтримки сім’ї та молоді в м.Тернополі на 2016 -2019 роки |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Сприяння діяльності установ, організацій, клубів, осередків громадської активності, спрямованих на патріотичне виховання молоді, проведення військово-патріотичних заходів, вишколів | 25,0 | 10,0 | 10,0 |  | - |  |
|  | 2 | Підтримка ініціатив молоді, створення умов для її творчого і духовного розвитку, інтелектуального самовдосконалення, організації їх змістовного дозвілля | 400,0 | 100,0 | 100,0 |  | 17,5 | - культурно-мистецький захід «Різдвяна свічечка»(1,5) - проект ліга сміху «Одеса» (4,7) - 20-й Кубок України з інтелектуально-розвиваючих ігор «КРОКС» (1,7) - розважальний – мистецький захід «Проважаємо зиму»(4,0) - вишкіл (семінар) виховників УПЮ (1,7) - 10-й чемпіонат з інтелектуально - розвиваючих ігор (3,9) |
|  | 3 | Проведення щорічного конкурсу "ТОП-10 молодіжних лідерів", "Молодіжна та дитяча громадська організація року» | 6,0 | 6,0 | 6,0 |  | - | Проведено вибори до молодіжної міської ради міста Тернополя, затверджено новий склад ММР, обрано голову та заступників, |
|  | 4 | Підвищення рівня здоровя молоді,популяризація та утвердження здорового і безпечного способу життя та культури | 30,0 | 15,0 | 15,0 |  |  |  |
|  | 5 | Розвиток неформальних форм роботи з молоддю шляхом організації наметових таборів, (включаючи їх разове облаштування, без створення стаціонарних закладів), проведення регіональних акцій, засідань за круглим столом, дебатів, семінарів, тренінгів, конференцій | 25,0 | 10,0 | 10,0 |  |  |  |
|  | 6 | Проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства | 200,0 | 100,0 | 100,0 |  | 15,0 | Згідно протоколу засідання комісії від 12.02.2016р. надано фінансову підтримку громадській організації «ВІ. АЙ.Пі.» на проведення 1 Ліги сміху Тернопіль» |
|  | 7 | Проведення акції «Вифліємський Вогонь Миру» | 2,0 2 | 2,0 | 2,0 |  |  |  |
|  | 8 | Проведення Дня Пласту, присвяченого Дню першої Пластової Присяги 12.04.1912 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |  |  |  |
|  | 9 | Фінансування діяльності дитячо-юнацького пластового центру | 780,0 | 500,0 | 460,4 |  | 114,7 | Фінансова підтримка пластового центру |
|  | 10 | Організація та проведення заходів з нагоди державних свят та соціальних дат для різних категорій сімей | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |  |
|  | 15 | Прооведення заходів із запобігання насильству в сім’ї шляхом надання необхідних соціальних послуг та проведення ефективної превентивної роботи серед населення; | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  |  |  |
|  | 16 | Забезпечення організації літнього відпочинку та оздоровлення, проведення екскурсій, мандрівок, походів дітей та молоді пільгових категорій , що потребують особливої соціальної уваги та підтримки | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |  |  |
|  | 17 | Проведення спортивно-оздоровчих таборів для дітей та молоді, які відвідують дитячо-юнацькі спортивні школи | 150,0 | 150,0 | 150,0 |  |  |  |
|  | 18 | Проведення конкурсу соціальних проектів громадських організацій та благодійних фондів м. Тернополя | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  |  |  |
|  |  | Всього по програмі: | 1807,5 | 1070,0 | 1030,4 |  | 147,2 |  |
| 9 | Програма розвитку фізичної культури та спорту в м. Тернополі на 2012-2016 рр. |  |
|  |  | Проведення спортивних змагань та забезпечення участі спортсменів міста за програмою юнацьких спортивних ігор, спартакіади школярів, інших спортивно-масових заходів серед учнівської молоді. |  | 20,0 | 20,0 |  | 4,0 | Проведено заходи: Новорічно-різдвяний турнір з міні-футболу серед учнівської молоді; Першість м. Тернополя з волейболу Участь у змаганнях з баскетболу, боротьби вільної, в програмі ХХ Спортивних ігор школярів Тернопільщини. Загалом у зазначених заходах взяло участь біля 470 спортсменів міста. |
|  |  | Розроблення щорічно єдиного календаря спортивно-масових заходів з урахуванням національних та міжнародних змагань, запровадження проведення традиційних, міжнародних та національних турнірів, які б популяризували та стимулювали розвиток пріоритетних видів спорту. |  | 150,0 | 150,0 |  | 4,9 | Проведено заходи: Всеукраїнський турнір з вільної боротьби серед юнаків 2001-2003 р.н. пам’яті М. Боровкова; Відкритий регіональний турнір з вільної боротьби серед юніорів та кадетів пам’яті О. Рибіна. Загалом у зазначених заходах взяло участь біля 150 спортсменів. |
|  |  | Проведення чемпіонатів, кубків міста з видів спорту серед спортсменів різних вікових груп. |  | 70,0 | 70,0 |  | 6,9 | Проведено чемпіонати міста Тернополя з вільної боротьби, боротьби греко-римської, зимового плавання, кікбоксингу. Загалом у зазначених заходах взяло участь біля 270 спортсменів міста. |
|  |  | Проведення загальноміських спортивно-масових заходів; участь збірних команд з видів спорту в обласних, державних і міжнародних змаганнях; в тому числі з нетрадиційних видів спорту включно- 50заходів. |  | 300,0 | 300,0 |  | 17,6 | Проведено ХІІІ Чемпіонату Світу з лову риби з криги на мор мишку у якому взяло участь більше 100 спортсменів з 10 країн світу. |
|  |  | Підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл, спортивних федерацій, громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості |  | 760,0 | 760,0 |  | 512,2 | Проведено навчально-тренувальні збори для спортсменів – членів збірних команд м. Тернополя з видів спорту (боротьби греко-римської, гандболу, флорболу, кікбоксингу, самбо, фут залу, боксу). |
|  |  | Вдосконалення діючої мережі дитячо – юнацьких спортивних шкіл та сприяння відкриттю |  | 200,0 530,0 200,0 | 200,0 690,0 200,0 |  | 202,3 59,9 | - Капітальний ремонт приміщення, (КЗ Дитячо-юнацька спортивна школа з футболу та інших ігрових видів спорту) - Капітальний ремонт Ігрового майданчика (КЗ Дитячо-юнацька спортивна школа з футболу та інших ігрових видів спорту) - Капітальний ремонт приміщення (КЗ Дитячо-юнацька спортивна школа з греко-римської боротьби |
|  |  | Фінансова підтримка спортивних споруд |  | 300,0 | 300,0 |  | 0,0 | Капітальний ремонт приміщення (гідроізоляція центральної трибуни) Тернопільський міський стадіон |
|  |  | Всього по програмі: | 2593,1 | 2530,0 | 2690,0 |  | 807,8 |  |

| 10 | Комплексна програма «Здоров’я тернополян» на 2016-2018 роки |
| --- | --- |
|  |  | 1. Державна політика в сфері охорони здоров'я |  |
|  | 1 | Відпрацювання систему єдиного медичного простору, телекомунікаційних технологій та налагодження функціонування електронного документообігу в медицині | 1080,0 |  |  |  |  | Завершується робота по створенню медичної інформаційно-аналітичної системи шляхом впровадження прикладного програмного забезпечення для налагодження функціонування електронного документообігу в структурних підрозділах ТМКЗ «ЦПМСД» і відпрацювання системи телекомунікаційних технологій. • встановлене та налаштоване в усіх АЗПСМ міста програмне забезпечення • завершується формування електронної бази даних пацієнтів міста; • створено веб-сайт ТМКЗ «ЦПМСД» • запроваджено: - ведення оперативного електронного обліку відвідувань пацієнтами закладів; - ведення електронного обліку та контролю за тимчасовою непрацездатністю; -ведення електронного запису викликів додому; -можливість вільного вибору лікаря (прикріплення та відкріплення пацієнта від лікаря); -ведення електронного графіку роботи лікаря. |
|  | 2 | Покращення медикаментозногоі матеріально-технічного забезпечення галузі відповідно до стандартів із урахуванням необхідності досягнення гарантованого державою обсягу безоплатної медичної допомоги громадянам в комунальних закладах охорони здоров'я ,в т.ч.: | 247575,3 | 2251 | 14917,8 |  | 2141,3 |  |
|  |  | - виконання соціальних гарантій пільгових категорій тернополян в частині безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування, з них: | 18240,0 | 1040,0 | 2860,0 |  | 454,4 | Виписано 3850 рецептів |
|  |  | --хворих з трансплантованими (пересадженими) органами | 3610,0 | 320,0 | 870,0 |  |  |  |
|  |  | -- хворих на онкозахворювання | 850,0 |  | 455,0 |  | 118,0 | виписано 73 рецептів онкохворим на наркотичні засоби |
|  |  | -забезпечувати лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання хворих на рідкісні (орфанні) захворювання, згідно з переліком, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я України від 27.10.2014 року №778 „Про затвердження переліку рідкісних (орфанних) захворювань”, в тому числі: | 5700,0 |  | 720,0 |  |  |  |
|  |  | -фенілкетонурію; | 800,0 | 320,0 | 320,0 |  |  |  |
|  |  | - муковісцидоз; | 600,0 | 400,0 | 400,0 |  | 11,9 | на обліку перебуває 3 дітей, хворих на муковісцидоз. |
|  |  | реконструкція терапевтичного корпусу міської комунальної лікарні №3). | 156760,9 | 106,0 | 106,0 |  | 24,5 | Охорона недобудованого терапевтичного корпусу міської комунальної лікарні №3 |
|  |  | реконструкція лікарняного корпусу інфекційного відділення Тернопільської міської комунальної лікарні швидкої допомоги |  |  | 1850,8 |  | 170,7 | Продовжуються роботи по реконструкції інфекційного відділення, які були розпочаті у 2015 році |
|  |  | - проведення капітальних ремонтів приміщень лікувально- профілактичних закладів міста | 34104,4 | 755,0 | 2305,0 |  | 24,0 | Розпочато виготовлення проектно – кошторисної документації на капітальний ремонт приміщень Тернопільської міської комунальної лікарні швидкої допомоги, попередня оплата – 14,0 тис.грн. Замовлено проектно – кошторисну документацію на капітальний ремонт ліфтів Тернопільської міської комунальної лікарні № 2- 10,0 тис.грн. |
|  |  | придбання медичного обладнання лікувально – профілактичних закладів міста | 232055 | 100,0 |  |  |  |  |
|  |  | - інші заходи по медикаментозному і матеріально-технічному забезпеченню галузі та розхідних матеріалів в лабораторні відділення ЛПЗ | 15715 | 250,0 | 7796,6 |  | 1467,7 (МБ) 154,0 (ДБ) |  |
|  | 3 | Зниження захворюваності на серцево-судинні та мозково-судинні хвороби |
|  |  | Впровадження сучасних методів діагностики і тромболітичної терапії при гострому коронарному синдромі в БРІТ кардіологічного відділення ТМКЛ № 2, аналіз причин пізньої госпіталізації |  |  |
|  |  | Впровадження сучасних методів діагностики і тромболітичної терапії при гострому коронарному синдромі в БРІТ кардіолог. відділення ТМКЛ № 2, аналіз причин пізньої госпіталізації | 360,0 | 250,0 |  |  | 217,7 (державний бюджет) | Проліковано в кардіологічному відділенні 643 хворих. Проведено лікування препаратами стрептокінази – 5,6 тис.грн., актилізи – 34,8 тис.грн., візипак 151,7 тис.грн. |
|  |  | Забезпечити серцево-судинне відділення ТКМЛ№2 медичним обладнанням для надання невідкладної медичної допомоги при гострому інфаркті міокарда. | 255,0 |  | 85,1 |  | 85,1 | Придбано холтерівський монітор міською лікарнею № 2– 85,1 тис.грн |
|  |  | Забезпечити БРІТ кардіологічного відділення комплектами експрес-тестів (тест-смужками) для визначення Т-тропоніну, Д-димера, що удосконалить ранню діагностику інфаркту міокарда та тромбоемболії легеневої артерії. | 105,0 |  | 12,8 |  | 12,8 | Придбано 4 тест смужки тропонінових тестів |
|  |  | Придбання розхідних матеріалів для проведення ендоваскулярних операцій на коронарних судинах серця та медикаментозного забезпечення. | 950,0 |  | 11,9 |  | 11,9 МБ 933,8 ДБ | Придбано балон-катетер,стенти,рнгенплівка,ЕКГ електроди, стенди, медіструментарій Проведено стентування 54 хворих, діагностчних коронарографій – 39 хворих. |
|  | 4 | Цукровий діабет |  |  |
|  |  | Забезпечення проведення визначення рівня глюкози в крові усім стаціонарним хворим та в амбулаторно-поліклінічних закладах під час проведення профілактичних оглядів осіб з груп ризику захворювання на цукровий діабет. | 10,0 |  |  |  | 0,9 МБ 58,2 ДБ | Придбано тестсмужки . Отримано тестсмужки для дітей, хворих на цукровий діабет |
|  |  | Забезпечення закладів охорони здоров’я витратними матеріалами до біохімічних аналізаторів для визначення рівня глюкози крові за рахунок кошторисних призначень закладів. | 540,0 |  |  |  | 1,4 |  |
|  |  | Забезпечення хворих на цукровий діабет 2-го типу цукрознижуючими лікарськими засобами (таблетки). | 3900,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Забезпечення інсулінзалежних хворих препаратами інсуліну. | 2720,0 |  | 200,0 |  | 120,0 МБ 343,3ДБ |  |
|  |  | Забезпечити своєчасне охоплення щепленнями цільових груп населення згідно з календарем щеплень та в разі необхідності за епідемічними показаннями проти дифтерії, правця, туберкульозу, поліомієліту, кашлюку, кору, епідемічного паротиту, краснухи, гемофільної інфекції. | 150,0 |  |  |  | 0,6 МБ 97,6 ДБ | Придбано комплект інфекціоніста |
|  | 5 | Боротьба з онкологічними захворюваннями |  |  |  |  | 453,3 ДБ | Отримано медикаменти для забезпечення лікування дітей у гематологічному відділенні Тернопільської міської комунальної дитячої лікарні. |
|  | 6. Охорона материнства та дитинства, репродуктивне здоров‘я. |  |  |  |
|  | 1 | Забезпечити належні умови первинної реанімації новонароджених із використанням сучасного обладнання та нових досягнень медицини | 3500,0 | 2180 | 2750 |  |  |  |
|  | 7. Кращі можливості для інвалідів |  |  |
|  |  | Забезпечити повноцінне медичне спостереження, активний патронаж медичними працівниками дітей-інвалідів, виконання нормативно-правових актів, передбачених для таких дітей соціальних гарантій в системі охорони здоров`я, а саме: медикаментозного, реабілітаційного, санаторно-курортного забезпечення, своєчасного оформлення медичних документів для встановлення інвалідності. | 3500,0 |  | 310,0 |  | 29,2 | В дитячу поліклініку звернулося 79 дітей інвалідів, яким було виписано 136 рецептів |
|  | 8 | Стоматологічна допомога. |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Забезпечувати поетапне дооснащення поліклініки сучасним обладнанням, апаратурою, матеріалами: придбати стоматологічні установки типу «Хірадент» - 8 шт. | 1656,0 | 85,0 | 85,0 |  | 85,0 | Придбано стоматологічне крісло дитячою стоматполіклінікою – 85,0 тис.грн. |
|  | 2 | Забезпечувати зубопротезування пільгових категорій населення(без учасників АТО). | 1500,0 |  |  |  | 187,5 |  |
|  | 9 | СОЦІАЛЬНА ПІДТРИМКА УЧАСНИКІВ АТО ТА ЧЛЕНІВ ЇХ СІМЕЙ. |
|  | 1 | Створення бази даних учасників АТО, які мають І та ІІ групи інвалідності. Забезпечення їх безкоштовними та пільговими рецептами для придбання лікарських засобів. | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 14,6 | За 3 місяці 2016 року виписано 129 рецептів на суму 14,6 тис гривень. |
|  | 2 | Забезпечення безкоштовного медичного обстеження та лікування в ЛПЗ міста | 300,0 | 130,0 | 130,0 |  | 89,8 | Проліковано 62 учасників АТО |
|  | 3 | Реабілітації учасників АТО на базі Міської комунальної лікарні №3 | 100,0 | 50,0 | 50,0 |  | 2,6 | Пройдено реабілітацію10 учасників АТО Скеровано на стаціонарне лікування -23 учасники АТО Оздоровлено в Заліщицькому госпіталі - 5 осіб санаторно-курортно- 1 особа |
|  |  | Проведення пільгового зубопротезування учасників АТО | 430,0 | 430,0 | 430,0 |  | 111,0 | Запротезовано за 1 квартал 20 осіб |
|  | 10 | Первинна медико-санітарна допомога (ПМСД). |
|  | 1 | Розширення мережі амбулаторій в мікрорайонах міста. | 2000,0 | 1000,0 | 1645,0 |  | 445,8 | Проводиться робота по капітальному ремонту даху в амбулаторії по вул.Ст.Бандери, - Укладено договір на проведення робіт та закуплено матеріали для капітального ремонту та розширенню потужностей амбулаторії № 14. |
|  | Всього по програмі : | 108937,4 | 6476,0 | 20965,7 в т.ч. 9561,0 МБ** 11404,7ДБ | - | 3339,5 МБ 2257,9 ДБ |  |  |
| 11 | Програма запобігання дитячій безпритульності та бездоглядності на 2014-2017 рр. |  |
|  | 1 | Акція «Шкільний портфель» для дітей, які опинились в складних життєвих обставинах | 7,0 | 7,0 | 7,0 |  | - | - |
|  | 2 | Акція «З турботою про дитину» , присвячену Дню захисту прав дітей | 8,0 | 8,0 | 8,0 |  | - | - |
|  | 3 | Акція «Тепло душі» для дітей, які опинились в складних життєвих обставинах | 12,0 | 12,0 | 12,0 |  | - | - |
|  | 4 | Заходи (вікторини, диспути, конкурси) присвячені прийняттю Конвенції ООН про права дитини «Діти мають права». | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  | - | - |
|  | 5 | Краєзнавчо-пізнавальна акція «Пізнай свій край» для дітей, які опинились в складних життєвих обставинах» | 4,0 | 4,0 | 4,0 |  | - | - |
|  | 6 | Форум прийомних сімей | 12,0 | 12,0 | 12,00 |  | - | - |
|  | 7 | Акція «Ой хто-хто Миколая любить» | 4,0 | 4,0 | 4,0 |  | - | - |
|  | 8 | Краєзнавчо-пізнавальна акція для обдарованих дітей -сиріт | 4,0 | 4,0 | 4,0 |  | - | - |
|  | 9 | Акція « День усиновлення» | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  | - | - |
|  | Всього по програмі: | 61,0 | 61,0 | 61,0 |  | 0,0 | - |
| 12 | Програма «Турбота» на 2016-2018 роки |  |  |
|  | 1 | Надання одноразової грошової допомоги | 2600, | 1589,0 | 960,5 |  | 824,3 | Виплачено допомоги 1214 громадянам |
|  | 2 | Надання адресної безготівкової допомоги громадянам, зареєстрованим в м.Тернополі, які перебувають у складних життєвих обставинах, з числа інвалідів I групи, осіб, які одержують державну соціальну допомогу на дитину інваліда до 18 років (один з батьків, опікун,піклувальник чи усиновитель) та дітей інвалідів до 18 років (при умові спільного проживання та реєстрації з одним із батьків, опікуном,піклувальником чи усиновителем) та членам сімей загиблих учасників антитерористичної операції для відшкодування витрат за житлово-комунальні послуги | 900,0 | 500,0 | 175,0 |  | 74,1 | Надано безготівкової допомоги 358 інвалідам, дітям –інвалідам та їх батькам на суму 72,6 тис.грн., 21 члену сімей загиблих учасників АТО на суму 1,5 тис.грн. |
|  | 3 | Надання грошової допомоги особам, яким виповнилося 100 і більше років | 3,0 | 3,0 | 0,5 |  | 0,5 | Виплачено 1 особі. |
|  | 5 | Надання грошової допомоги інвалідам-членам громадських організацій міста | 200,0 | 200,0 | 24,0 |  | 24,0 | Виплачено 120 інвалідам -членам громадських організацій |
|  | 6 | Придбання до державних та релігійних свят основних видів продуктів харчування для одиноких непрацездатних осіб похилого віку та інвалідів, ветеранів війни та праці, дітей-інвалідів, малозабезпечених мешканців міста | 20,0 | 20,0 | - |  | 0,1 | Привітання 100- літньої бабусі |
|  | 8 | Забезпечення безперебійної роботи благодійної їдальні | 360,0 | 360,0 | 104,0 |  | 60,9 | Харчувалося 170 громадян |
|  | 9 | Доплата до пенсії особам , на яких поширюється статус ветеранів ОУН-УПА | 156,0 | 155,1 | 39,0 |  | 36,6 | Виплачено допомоги 62 особам |
|  | 10 | Виплата грошової компенсації фізичним особам за надання соціальних послуг громадянам похилого віку,інвалідам, дітям-інвалідам , хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 242,0 | 241,5 | 60,5 |  | 35,4 | Виплачено компенсацій 64 особам |
|  |  | Всього по програмі: | 4669,0 | 3236,6 | 3236,6 |  | 1096,4 |  |
|  |  | Компенсація за надані пільги реабілітованим |  | 2600,0 | 2600,0 |  | 471,7 |  |
| 13 |  | Програма підтримки та розвитку діяльності Тернопільської міської організації Товариства Червоного Хреста на 2015-2019 роки |
|  | 1 | Забезпечення роботи медсанітарного центру міської організ. товариства Червоного хреста |  | 40,0 | 30,0 |  | 10,8 | Проведено оплату за теплопостачання, послуги зв’язку та ремонт комп’ютера |
|  |  | Всього по програмі : | 60,0 | 40,0 | 40,0 |  | 10,8 |  |
| 14 | Програма «Освіта. Тернопіль. 2012-2016 роки |  |
|  | 1 | Забезпечення морального та матеріального стимулювання і підтримки творчих здібностей учнівської молоді та педагогічних працівників, які підготували переможців | 150,0 | 150,0 | 150,0 |  |  |  |
|  | 2 | Забезпечення проведення: - туристичних, геолого-географічних змагань, походів, краєзнавчих експедицій; - «Козацьких забав»; - конкурсу стрілецької та повстанської пісні; - фестивалів хорових, хореографічних та фольклорних колективів; - фестивалю юнацької та дитячої творчості «Таланти твої, Україно»; - міського свята «Випускник»; - фестивалю хорового співу «Зоринка». | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Всього по програмі: | 250,0 | 250,0 | 250,0 |  | 0,0 |  |
| 15 | Програма «Розвитку дошкільної освіти м. Тернополяна 2012-2016 роки» |  |
|  | 1 | Відкриття додаткових груп у вільних та орендованих групових приміщеннях дошкільних навчальних закладів. - 6 груп | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 |  | 200,1 | Створення належних умов для відкриття додаткових груп: ДНЗ №3 (3 групи) |
|  | 2 | Поліпшення матеріально-технічного стану харчоблоків, пралень дошкільних навчальних закладів. - 15 закладів | 982,0 | 941,0 | 941,0 |  | 20,0 | Поліпшення матеріально-технічного стану харчоблоків: ДНЗ 3, 36 |
|  | 3 | Поліпшення матеріально-технічного стану групових приміщень дошкільних навчальних закладів.- 9 закладів | 432,0 | 400,0 | 400,0 |  | 14,7 | Придбання сучасних дитячих меблів: ДНЗ 36, 37 |
|  | 5 | Капітальний ремонт покрівель дахів дошкільних навчальних закладів та навчально-виховних комплексів -10 закладів | 2 000,0 | 1932,5 | 1932,5 |  | 1 852,5 | Капітальний ремонт покрівель дахів дошкільних навчальних закладів: № 2, 5, 9, 10, 12, 14, 15, 17, 27, 30, 31 та навчально-виховних комплексів: № 28, 32 |
|  | 6 | Капітальні ремонти (приміщень, заміна вікон на нові енергозберігаючі, систем комунікацій) дошкільних навчальних закладів- 8 закладів | 900,0 | 820,0 | 820,0 |  | 265,4 | Капітальні ремонти приміщень – ДНЗ 22,37 заміна вікон на нові енергозберігаючі –ДНЗ 6 |
|  | Всього по програмі: | 7853,72 | 7093,5 | 7093,5 |  | 2352,7 |  |  |
| 16 | Комплексна Програма розвитку культури і мистецтв міста Тернополя на 2016-2019 роки |  |
|  | 1 | Капітальний ремонт покрівлі ПК «Березіль» |  | 850.0 | 850,0 |  | 249,2 | Аванс на придбання матеріалів |
|  | 2 | Капітальний ремонт даху БК «Пронятин» |  | 91.0 | 209,0 |  | - | Триває розроблення кошторисної документації |
|  | 3 | Капітальний ремонт туалетів Тернопільської музичної школи №1 |  | 125,0 | 125,0 |  | - | Триває розроблення кошторисної документації |
|  | 4 | Капітальний ремонт (встановлення нових віконних скло-пакетів з штукатуренням відкосів) Тернопільської художньої школи |  | 200,0 | 215,0 |  | - | Триває розроблення кошторисної документації |
|  | 5 | Популяризація кіноматографії |  | - | 100,0 |  | 40,0 | Оплата за теплопостачання |
|  | 6 | Комп’ютеризація публічних бібліотек |  | - | 100,0 |  | - | - |
|  | 7 | Капітальний ремонт даху центральної дитячої бібліотеки по вул. Миру 4а |  | 125,0 | 125,0 |  | - | Триває розроблення кошторисної документації |
|  | 8 | Поповнення бібліотечних фондів |  | 200,0 | 200,0 |  | 91,6 | Оплата за книги |
|  | 9 | Інші заходи (заходи культури)- 410 заходів |  | 1700,0 | 1700,0 |  | 456,0 | Проведено заходи культури до святкових дат |
|  |  | Всього по програмі: | 5573,4 | 3291,0 | 3624,0** |  | 836,8 |  |
| 17 |  | Програма підтримки парків міста на 2016-2018 роки |
|  | 1 | Благоустрій парків |  | 6700 | 6700 |  | 1104,4 | Проведено благоустрій парків до весни |
|  | 2 | Придбання зелених насаджень |  | 26,0 | 26,0 |  | 21,0 | Придбано для посадки зелені насадження |
|  | 3 | Виготовлення технічної документації по встановленні зовнішніх меж користування території Старого паку |  | 25,0 | 25,0 |  | - | - |
|  | 4 | Придбання біотуалетів |  | 190,0 | 190,0 |  | - | - |
|  | 5 | Завершення капітального ремонту гримерних кімнат Співочого поля |  | 21,0 | 21,0 |  | - | - |
|  | 6 | Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію амфітеатру Співочого поля |  | 190,0 | 190,0 |  | - | - |
|  | 7 | Виготовлення лавок в парку Національного відродження паралельно до проспекту С.Банері |  | 34,0 | 34,0 |  | - | - |
|  | 8 | Облаштування газонів в парку Здоров´я |  | 180,0 | 180,0 |  | - | - |
|  | 9 | Облаштування зони барбекю в парку Здоров´я |  | 120,0 | 120,0 |  | - | - |
|  | 10 | Облаштування доріжки в парку Здоров´я |  | 260,0 | 260,0 |  | - | - |
|  | 11 | Виготовлення проектно-кошторисної документації реконструкції Пагорбу Слави |  |  | 58,4 |  | 58,4 | Оплата за проектно-коштор.документацію |
|  | 12 | Капітальний ремонт громадського туалету в парку Національнного відродження |  |  | 480,0 |  | - | - |
|  | 13 | Роботи по освітленню парку Національного відродження - |  |  | 500,0 |  | - | - |
|  | 14 | Реконструкція пам’ятника Жертвам чорнобильської трагедії |  |  | 150,0 |  | 150,0 | Проведено реконструкцію памятника |
|  | 15 | Капітальний ремонт стадіону в парку Топільче |  | - | 1500,0 |  | - | - |
|  | Всього по програмі: | 33 812,0 | 7746,0 | 10 434,4** |  | 1333,8 | - |
| 18 |  | Програма підтримки книговидання місцевих авторів, висвітлення діяльності міської ради, забезпечення святкових та офіційних заходів на 2016-2018 роки |
|  | 1 | Розвиток видавничої справи | 90,0 | 90,0 | 90,0 |  | 22,0 | Виділено кошти 4 авторам |
|  | 2 | Підтримка засобів масової інформації ТМР – Тернопіль вечірній | 700,0 | 700,00 | 700,00 |  | 121,7 | Фінан.підтримка друкув.газети та на з/п працівників |
|  | 3 | Відзначення осіб, які зробили вагомий внесок в розвиток міста | 438,0 | 438,0 | 438,0 |  | 56,1 | Придбання сувенірної продукції, Виплата грошових винагород- 80 осіб |
|  |  | Всього по програмі: | 1228,0 | 1228,0 | 1228,0 |  | 199,8 |  |
| 19 |  | Програма розвитку малого та середнього підприємництва в м. Тернополі на 2015-2016 роки |
|  | 1 | Залучати суб’єктів малого підприємництва до участі у національних, регіональних та міжнародних виставках, ярмарках, конкурсах, спрямованих на просування їх продукції на місцеві та міжнародні ринки, в тому числі Конкурс «Ексклюзив » | 35,0 | 35,0 4,0 | 35,0 4,0 |  | - | - |
|  |  | Конкурс «Фієрія краси» |  | 3,0 | 3,0 |  | - | - |
|  |  | Конкур «Чарівна зачіска» |  | 15,0 | 15,0 |  | - | - |
|  |  | Конкурс «Калинове намисто» |  | 5,0 | 5,0 |  | - | - |
|  |  | Тернопільські дні моди |  | 8,0 | 8,0 |  | - | - |
|  | 2 | Фінансово-кредитна підтримка |  | 50,0 | 50,0 |  | - | - |
|  | 3 | Вдосконалення сайту для ЦНАП |  | 15,0 | 15,0 |  | - | - |
|  | Всього по програмі: | 160,0 | 100,0 | 100,0 |  | 0,0 | - |
| 20 |  | Програма використання та охорони земель у м.Тернополі на 2016-2018 роки |  |  |
|  | 1 | Проведення експертної грошової оцінки | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | - | -- |
|  | 2 | Послуги юридичні аукціонного продажу | 190,0 | 190,0 | 190,0 |  | - | - |
|  | 3 | Рекультивація порушених земель | 199,0 | 199,0 | 199,0 |  | - | - |
|  | 4 | Розроблення робочих проектів землеустрою | 199,0 | 199,0 | 199,0 |  | 16,5 | Виконано 2 роб.проекти земельних ділянок по вул.Будного на 0,1га |
|  | Всього по програмі: | 688,0 | 688,0 | 688,0 |  | 16,5 | - |
| 21 |  | Програма оновлення містобудівної документації та ведення містобудівного кадастру на 2016-2018 роки |  |
|  | 1 | Встановлення комунікаційних каналів обміну інформацією з розподіленими базами даних | 60,0 | 60,0 | 60,0 |  | - | - |
|  | 2 | Організація системи захисту інформації та доступу до інформаційних ресурсів містобудівного кадастру | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | - | - |
|  | 3 | Розробка-корегування цифрових детальних планів територій: |  |  |  |  | - | - |
|  |  | Мікрорайон "Північний | 400,0 | 400,0 | 400,0 |  | - | - |
|  |  | Житловий район «Південний» | 300,0 | 300,0 | 300,0 |  | - | - |
|  | Всього по програмі: | 860,0 | 860,0 | 860,0 |  | 0,0 | - |
| 22 |  | Програма будівництва (придбання) доступного житла у м. Тернополі на 2013-2017 |  |
|  | 1 | Розробити проектно-кошторисну документацію по забудові земельних ділянок виділених під будівництво доступного житла(учасники АТО, бойових дій,малозабезпечені сім”ї та інші), а саме топографо-геодизичні та картографічні роботи, роботи із землеустрою, розроблення містобудівної документації і т.д. (п.6) в т.ч. А Т О - впорядкування житла сиротам |  | 20,0 4,0 | 20,0 4,0 | - | - | - |
|  | 2 | Фінансування витрат пов’язаних з обслуговуванням кредитів |  | 100,0 | 100,0 | - | - | - |
|  | Всього по програмі | 939,2 | 124,0 | 124,0 | -- | 0 ,0 | - |
| 23 |  | Програма підтримки громадських організацій на 2016-2018рр |  |
|  | 1 | Сприяння громадським організаціям з основних напрямків діяльності шляхом надання фінансової підтримки | 520,0 | 480,0 | 480,0 | - | 65,0 | Виділено кошти на статдіяльн 2 гром.організ. |
|  | 2 | Співпраця міської ради з громадськими організаціями ветеранів, інвалідів. | 100,0 | 40,0 | 40,0 | - | 6,0 | Сприяння діяльності громадським організаціям інвалідів |
|  | Всього по програмі : | 620,0 | 520,0 | 520,0 |  | 71,0 |  |
| 24 | Програми призову громадян міста Тернополя на строкову військову службу на 2016 – 2019 роки |  |
|  | 1 | Підвищення якості медичного обстеження призовників | 150,0 | 100,0 | 100,0 | - |  | - |
|  | Всього по програмі: | 150,0 | 100,0 | 100,0 |  | 0 |  |
| 25 | ПРОГРАМА забезпечення обороноздатності військових формувань Тернопільського гарнізону, територіальної оборони та мобілізаційної підготовки у місті Тернополі на 2016 рік |
|  | 1 | придбання паливо-мастильних матеріалів | 600,0 | 100,0 | 100,0 | - |  | - |
|  | 2 | придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю та матеріалів медичного призначення для виконання заходів мобілізації | 75,0 | 30,0 | 30,0 | - |  | - |
|  | 3 | закупівля запасних частин та ремонт техніки для військових формувань і загонів оборони | 500,0 | 245,0 | 245,0 | - | 126,3 | На придбання запчастин та ремонт техніки |
|  | 4 | придбання предметів індивідуального захисту і самооборони (бронежилетів, кулезахисних шоломів, захисних окулярів та інше) | 400,0 | 210,0 | 210 | - |  | - |
|  | 5 | придбання форменого одягу та взуття | 600,0 | 128,0 | 128,0 | - |  | - |
|  | 6 | придбання засобів зв’язку (рацій, портативних радіостанцій та інше) | 245,0 | 27,0 | 27,0 | - |  | - |
|  | 7 | придбання засобів спостереження, інших технічних засобів (біноклів звичайних та нічного бачення, тепловізорів та інше) | 350,0 | 190,0 | 190,0 | - |  | - |
|  | 9 | виготовлення мішеней | 50,0 | 50,0 | 50,0 | - |  | - |
|  | 10 | проведення навчань по бойовому злагодженню загонів | 75,0 | 15,0 | 15,0 | - |  | - |
|  | Всього по програмі: | 3605,0 | 995,0 | 995,0 |  | 126,3 |  |
| 26 | Комплексна Програма мобілізації зусиль Тернопільської міської ради, Тернопільської об'єднаної податкової інспекції по забезпеченню надходжень до міського бюджету на 2015-2016 рр. |
|  | 1 | Удосконалення роботи з платниками податків та надання адміністративних послуг | 250,0 | 200,0 | 200,0 | - | - | - |
|  | Всього по програмі: | 250,0 | 200,0 | 200,0 | - | 0,0 | - |
| 27 | Програма співпраці Тернопільської міської ради та управління Державної казначейської служби України у м.Тернополі Тернопільської області в сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів на 2016-2017 рр. |
|  | 1 | Придбання комп’ютерної та копіювальної техніки (комп’ютери, багатофункціональні пристрої, принтери) | 90,0 | 50,0 | 50,0 | - | - | - |
|  | Всього по програмі: | 90,0 | 50,0 | 50,0 | - | 0,0 | - |
| 28 | Програма попередження надзвичайних ситуацій та забезпечення пожежної техногенної безпеки на території м. Тернополя на 2014-2016 роки. |  |
|  | 1 | Ззабезпечення спеціальним одягом, спорядженням та аварійно-рятувальним обладнанням, утримання аварійно-рятувальної техніки оперативно-рятувальних підрозділів |  | 100,0 | 100,0 | - | 0,0 | - |
|  | 2 | Забезпечення паливно-мастильними матеріалами на ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій, гасіння пожеж та проведення інших рятувальних робіт |  | 200.0 | 200,0 | - | 50,0 | Придбання паливно-мастильних матеріалів |
|  | Всього по програмі: | 825,0 | 300,0 | 300,0 | - | 50,0 | - |
| 29 | Програма захисту населення і території м.Тернополя від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2016-2018 роки |
|  | 1 | Оплата послуги з експлуатаційно-технічного обслуговування апаратури оповіщення Тернопільській філії ПАТ «Укрткелеком» | 80,0 | 80,0 | 80,0 | - | - | - |
|  | 2 | Оплата проведення комутаційних робіт з підключення керівного складу міста до стійок централізованого виклику Тернопільській філії ПАТ «Укрткелеком» | 10,0 | 10,0 | 10,0 | - | - | -- |
|  | 3 | Оплата витрат на оренду площі приміщень де розташована апаратура оповіщення Тернопільської філії ПАТ «Укрткелеком» | 15,6 | 15,6 | 15,6 | - | - | - |
|  | 4 | Модернізація пункту управління керівника міської ланки Тернопільської територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ на мирний час і особливий період та їх технічне оснащення сучасними засобами зв’язку, комп’ютерною та іншою оргтехнікою,програмним забезпеченням, розхідними матеріалами. | 172,9 | 172,9 | 172,9 | - | - | - |
|  | 5 | Розроблення проектно-кошторисної документації на модернізацію системи централізованого оповіщення цивільного захисту м. Тернополя, виконання робіт з монтажу апаратури та придбання обладнання. | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | - |
|  | 6 | Щорічне проведення заходів з поповнення використаних матеріальних запасів та коригування їх номенклатури за результатами проведення аварійно – відновлювальних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій | 108,3 | 108,3 | 108,3 | - - | - | - |
|  | 7 | Надання допомоги в проведенні «Дня цивільного захисту» та «Тижня безпеки дитини», проведення міських зборів -змагань юних рятувальників «Школа безпеки». | 5,0 | 5,0 | 5,0 | - | - | - |
|  | 8 | Програмне та технічне забезпечення роботи ПЕОМ та оргтехніки управління надзвичайних ситуацій Тернопільської міської ради | 15,0 | 15,0 | 15,0 | - | - | - |
|  | 9 | Підготовка матеріалів для розміщення в ЗМІ , виготовлення листівок, плакатів, та інших наочних агітаційних матеріалів. | 2,0 | 2,0 | 2,0 | - | - | - |
|  | 10 | Проведення державної повірки засобів вимірювальної техніки іонізуючого випромінювання, які знаходяться на обліку матеріального резерву міста. | 6,0 | 6,0 | 6,0 | - | - | - |
|  | 11 | Забезпечення безпеки на Тернопільському ставі під час проведення заходів на воді. | 5,0 | 5,0 | 5,0 | - | - | - |
|  | 12 | Закупівля засобів радіаційного та хімічного захисту для непрацюючого населення м. Тернополя. | 611,5 | 193,1 | 193,1 | - | - | - |
|  |  | Всього по програмі: | 1131,3 | 712,9 | 712,9 | - | 0,0 | - |
| 30 |  | Міська комплексна програма профілактики та протидії злочинності «Безпечне місто». |  |
|  | 1 | Випуск соціальної реклами у вигляді інформаційних буклетів, брошур, виготовлення та розміщення рекламних щитів, банерів, сіті-лайтів, відеофільмів. | 180,0 | - | 20,0 | -- | - | - |
|  | 2 | Покращення матеріально-технічної бази громадських пунктів охорони порядку | 200,0 | - | 100,0 | - | - | - |
|  | 3 | Покращення забезпечення Тернопільського відділу поліції: а) паливно-мастильними матеріалами; б) комунікаційним обладнанням автотранспорту відеореєстраторами та системами GPRS. | 900,0 500,0 | - | 280,0 - |  | 150,0 - | Придбано паливно-мастильні матеріали |
|  | Всього по програмі: | 2350,0 | - | 400,0 | - | 150,0 |  |
| 31 | Програма розвитку міжнародного співробітництва і туризму м.Тернополя на 2016-2018рр. |
|  | 1 | Забезпечення перебування представників міст-побратимів, партнерських міст та іноземних делегацій в заходах, що проводяться у Тернополі ( в тому числі проживання та харчування) | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |  |
|  | 2 | Забезпечення мовного супроводу міжнародних зустрічей та заходів (в т.ч. оренда обладнання для синхронного перекладу) | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  |  |  |
|  | 3 | Транспортне забезпечення,проживання | 70,0 | 50,0 | 50,0 |  |  |  |  |
|  | 4 | Розробка стратегії PR кампанії міста Тернополя | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |  |  |  |
|  | 5 | Створення та придбання промоційної поліграфічної та сувенірної продукції, зйомка презентаційних відеороликів, створення мультимедійних презентаційних дисків, тощо, з метою забезпечення нею учасників міжнародних заходів, зустрічей та візитів. | 95,0 | 95,0 | 95,0 |  |  |  |  |
|  | 6 | Розробка та підтримка туристичного та інвестиційного порталів міста. | 25,0 | 25,0 | 25,0 |  |  |  |  |
|  | 7 | Створення туристичного ознакування міста | 15,0 | 15,0 | 15,0 |  |  |  |
|  | 8 | Забезпечення участі міста у туристичних ярмарках, виставках, науково-практичних конференціях, круглих столах, тощо, в тому числі, у співпраці з вищими навчальними закладами міста. | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  |  |  |
|  | Всього по програмі: | 340,0 | 320,0 | 320,0 |  | 0,0 |  |
| 32 | Програму приватизації об’єктів комунальної власності міста Тернополя на 2016-2018 роки |  |
|  | 1 | Проведення незалежної оцінки об’єктів комунальної власності |  | - | 7,05 |  | 7,05 | Проведено незалежну оцінку та рецензію 5 об”єктів комун.власн.для продажу на аукціон |
|  | Всього по програмі: | 40,0 | - | 7,05 |  | 7,05 |  |
| 33 | Програма духовно-просвітницької діяльності Тернопільського навчально-виховного комплексу «Школа колегіум патріарха Йосипа Сліпого» Тернопільської області на 2014-2018 роки |
|  |  |  |  | - |  | - |  |
|  | Всього по програмі: | 366,0 | 0 | 0 |  | 0 |  |

*-таблиця сформована на основі інформації поданої виконавцями Програм та розпорядників коштів, в яких можна отримати більш детальну інформацію.

Станом  на  01. 04.2016  року

виділено з  міського бюджету -   280755,67  тис.грн.

# фактично           профінансовано   -       45005,68   тис.грн. , що складає  16,0 %