Додаток

до рішення виконавчого комітету

№ 851 від 14.11.2018р.

Звіт

про підсумки роботи управління житлово-комунального господарства , благоустрою та екології

У2017році в управлінні працювала 31особа, при штатній чисельності - 32 особи.

За звітний період управління виконувало роботи відповідно до виділених бюджетних коштів.

У 2017 році управлінням було освоєно 329,95 млн.грн.

З них 115,63 млн. грн. із загального фонду було використано на:

1. Поточний ремонт шляхово-мостового господарства міста на 145 вулицях, оплачено – 31 852,6 тис. грн.

2. Поточний ремонт, експлуатаційне утримання мостів та шляхопроводів в м.Тернополі – 1 405,4 тис. грн.

3. Встановлення дорожніх знаків – 344 шт., влаштовано 651 м.п. нової металевої турнікетної огорожі, а також проведено ремонт 116 шт. знаків та 403,9 м.п. огорожі на загальну суму – 1 279,9 тис. грн.

4. Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою на суму 969,7 тис.грн.(5425,6 кв. м. регульовані та нерегульовані пішохідні переходи, стоп лінії та острівки безпеки;95,7 км осьових та роздільні ліній).

5. Нанесення розмітки пластичними масами на нерегульованих пішохідних переходах 275,2 кв. м. на суму 376,53 тис.грн.

6. Послуги з утримання та поточного ремонту мереж зовнішнього освітлення та проводилась оплата за електроенергію для потреб мереж зовнішнього освітлення на суму 14793,4 тис. грн. (в т. ч. замінено 68 шт. світильників, а також проведено демонтаж новорічної ялинки і ілюмінації, монтаж декоративного освітлення, новорічної ялинки і ілюмінації,придбано новорічні декорації).

7. Послуги з утримання та поточного ремонту технічних засобів регулювання дорожнього руху (світлофорів) та проводилась оплата за електроенергію для їх потреб, на суму 1 400,0 тис. грн.

8. Поточний ремонт - ліквідація місць розкопів на тротуарах, дворових дорогах та прибудинкових територіях в м.Тернополі, які виникли в результаті проведення комунальним підприємством теплових мереж «Тернопільміськтеплокомуненерго» Тернопільської міської ради ремонтних робіт з усунення наслідків аварій мереж теплопостачання – 465,4 тис. грн.

9. Утримання та поточний ремонт колонок-качалок, фонтанів міста (в тому числі електроенергія для роботи фонтанів), пожежних гідрантів та бювету, на суму1164,6 тис. грн.

10. Утримання міських зелених насаджень на суму 4 485,2 тис. грн. (включає комплекс послуг із: садіння та догляд за літніми та багаторічними квітниками;встановлення вертикального озеленення;догляд за вазонами та декоративними насадженнями та ін.):

11. Утримання території та вулично-дорожньої мережі міста на суму 36 257,0  тис. грн. (Здійснюється щоденне утримання шляхово-мостової мережі міста у відповідності до графіків виконання робіт та технічного завдання балансоутримувача);

12. Послуги з полювання й ловіння капканами та пов’язані з цим послуги – регулювання чисельності безпритульних тварин та утримання центру стерилізації в с. Дичків на суму 662,15 тис. грн.;

13. Послуги з утримання міських кладовищ передбачають забезпечення належного санітарного стану територій кладовищ міста на суму 2 727,4тис. грн.;

14. Поточний ремонт підпірних стінок, сходів, огорожі ( на 9 об’єктах:вул. Танцорова, 18;20;22; Макаренка,5; Лучаківського,5; проспекту С.Бандери, 100;, Просвіти, 15; Руська, 24; вул. Малишка ) на суму 1398,2 тис. грн.

15. Поточний ремонт пам’ятників Т. Шевченку, І. Франка та Д. Галицькому в м. Тернополі, виконано робіт на суму 120,5 тис. грн.

16. Інші поточні видатки (в т.ч. поповнення статутного капіталу комунальних підприємств) на загальну суму 16272,0 тис. грн.

Та 214,32 млн.грн. з спеціального фонду були використані на виконання наступних робіт.

1. Для капітального ремонту та реконструкції 22 об’єктів шляхово-мостового господарства міста у 2017р. використано коштів – 33 334,3 тис. грн.

За вказані кошти виконано роботи на наступнихоб’єктах:

- капітальний ремонт вул.Січових Стрільців в м.Тернополі;

- реконструкція вул.Білецької в м.Тернополі (тротуар);

- капітальний ремонт частини дороги по вул.Шашкевича в м.Тернополі– ділянки від вул.Танцорова до вул.Живова;

- капітальний ремонт проїзду від ЗОШ №16 до котельні по бул.Просвіти,9а в м.Тернополі;

- капітальний ремонт проїзду (між житловими будинками за адресою бульвар С.Петлюри, 2-6) в м.Тернополі;

- капітальний ремонт– влаштування дощового колектора від вул.Довженка до новозбудованої ТОВ «Тернопільбуд» дощової каналізації по вул.Довженка в м.Тернополі;

- реконструкція набережної Тернопільського ставу по вул.Білецькій («Циганка»)– заміна верхнього шару дорожнього одягу проїзної частини вулиці в м.Тернополі;

- капітальний ремонт вул.Клінічна в м.Тернополі;

- капітальний ремонт зупинки громадського транспорту по вул.15Квітня (навпроти магазину «Молодіжний») в м.Тернополі;

- капітальний ремонт ділянки дороги на проспекті Злуки в м.Тернополі (від транспортної розв’язки до магазину «Універсам»);

- капітальний ремонт-розширення проїзної частини ділянки вул. Клінічна в м. Тернополі;

- капітальний ремонт проїзду від Театрального майдану до вул.Листопадової в м.Тернополі;

- капітальний ремонт шляхопроводу на вул.Бродівській в м.Тернополі (Частина 2);

- капітальний ремонт перехрестя вул.Дружби та вул.Миру в м.Тернополі (нижній шар);

- капітальний ремонт вул.Глиняна в м.Тернополі;

- капітальний ремонт вул.Бережанської з влаштуванням системи водовідведення (ділянка від вул.Лучаківського до вул.Тролейбусної) в м.Тернополі;

- капітальний ремонт– влаштування дощової каналізації на вул.15Квітня в м.Тернополі (ділянка від вул.Б.Бойчуків до вул.Купчинського;

- капітальний ремонт перехрестя вул.Бригадна- вул.Глибока Долина- вул.Хліборобна в м.Тернополі (розпочато);

- капітальний ремонт проїзду від житлового будинку за адресою бульвар Т.Шевченка,10 до вул.Сагайдачного в м.Тернополі;

- капітальний ремонт-заміна покриття пішохідної доріжки фігурними елементами мощення на вул. Братів Бойчуків (ділянка від буд. № 9 до буд. № 15 ) в м. Тернополі;

- капітальний ремонт-заміна покриття фігурними елементами мощення по вул. Лесі Українки (ділянка від житлового будинку № 15 до житлового будинку № 11) в м. Тернополі;

- капітальний ремонт-влаштування пішохідних переходів по вул. Білецькій в м. Тернополі.

2. На виконання робіт з капітального ремонту 14 тротуарів в 2017р., використано коштів – 6 331,9 тис. грн.

За вказані кошти виконано роботи на об’єктах:

- капітальний ремонт вул.Глиняна в м.Тернополі – тротуар;

- капітальний ремонт– заміна покриття тротуару фігурними елементами мощення на вул.Князя Острозького (в районі Тернопільської обласної філармонії) в м.Тернополі;

- капітальний ремонт– заміна покриття тротуару фігурними елементами мощення на вул.Лозовецькій (в районі житлового будинку №1 даної вулиці) в м.Тернополі;

- капітальний ремонт– заміна покриття тротуару фігурними елементами мощення на вул.Новий Світ (ділянка від вул.Вільхової до вул.С.Наливайка) в м.Тернополі;

- капітальний ремонт– заміна покриття тротуарів фігурними елементами мощення на вул.Танцорова в м.Тернополі;

- капітальний ремонт тротуару по вул.Карпенка від будинку №5 до будинку №23 в м.Тернополі;

- капітальний ремонт– заміна покриття тротуару фігурними елементами мощення на вул.С.Качали в м.Тернополі;

- капітальний ремонт– заміна покриття тротуару фігурними елементами мощення на вул.Макаренка в районі ЗОШ №9 в м.Тернополі;

- капітальний ремонт– заміна покриття тротуару фігурними елементами мощення на вул.Дубовецькій в м.Тернополі (ділянка від вул.Бродівської до військової частини);

- капітальний ремонт– заміна покриття тротуару фігурними елементами мощення на вул.Б.Хмельницького (ділянка від вул.Родини Барвінських до вул.С.Качали) в м.Тернополі;

- капітальний ремонт– заміна покриття тротуару фігурними елементами мощення на вул.Франка в м.Тернополі;

- капітальний ремонт– заміна верхнього шару дорожнього одягу вул.Пушкіна від будинку №2 до вул.Б.Лепкого в м.Тернополі (тротуари);

- капітальний ремонт– заміна покриття тротуару фігурними елементами мощення від заїзду вул.Гребінки в сторону моста через залізничну колію по вул.Микулинецькій в м.Тернополі;

- капітальний ремонт – заміна покриття фігурними елементами мощення по вул. Лесі Українки (ділянка від житлового будинку № 17 до житлового будинку № 25) в м. Тернополі.

3. Продовжувались роботи, розпочаті в 2016р. на об’єкті «Дамба Тернопільського ставу по вул. Руській у м. Тернополі – реконструкція». В 2017р. виділено кошти в сумі 12 350,0 тис. грн. (2 350,0 тис. грн. – кошти міського бюджету; 10 000,0 тис. грн. – субвенція з державного бюджету), оплачено – 11 988,07 тис. грн. (2 102,1 тис. грн. – міський бюджет; 9 885,97 – субвенція з державного бюджету).Проводились роботи з заміни дорожнього одягу, реконструкції дощової каналізації та підвісної лінії для руху тролейбусів, а також роботи з влаштування тротуарів на даному об’єкті.

4.Також виконано в 2017р. наступні роботи капітального характеру:

- будівництво системи аерації на Тернопільському ставі з оснащенням архітектурною підсвіткою (черга 1 та 2) – 4 144,9 тис. грн.;

- капітальний ремонт світлофорного об'єкту на примиканні вул. Братів Бойчуків до вул.15 Квітня в м. Тернополі – 312,8 тис. грн.;

- капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення міста на суму – 2 578,5 тис. грн. Виконано роботи на 22 об'єктах: вул.С.Стадникової, вул.Я.Стецька, вул.Стрімка, вул.А.Чехова, вул.Березова, вул.Весела, вул.Генерала Шухевича, вул.Гетьмана І.Виговського, вул.Генерала Ю.Тютюнника, вул.Шопена, вул.П.Чубинського,вул.Д.Лук’яновича,вул.І.Репина, вул.Б.Лепкого, вул.Білецька, вул.Дівоча, вул.А.Манастирського, вул.Тролейбусна, вул.Гетьмана П.Дорошенка, вул.Яреми, вул.Живова, вул.Далека. Влаштовано 427 шт. світильників, 15817 м кабелю;

- капітальний ремонт – влаштування додаткового освітлення пішохідних переходів, використано коштів – 598,3 тис. грн., Роботи виконано: на м-ні «Центр» (18 переходів), на м-капітальний ремонт – влаштування додаткового освітлення пішохідних переходів, використано коштів – 598,3 тис. грн., Роботи виконано: на м-ні «Центр» (18 переходів), на м-ні «Сонячний» (15 переходів), на м-ні «Східний» (12 переходів), на мікрорайонах «Центр» та «Дружба» (15 переходів);ні «Сонячний» (15 переходів), на м-ні «Східний» (12 переходів), на мікрорайонах «Центр» та «Дружба» (15 переходів);

- капітальний ремонт- влаштування додаткового освітлення пішохідних переходів сигнальними ліхтарями мікрорайонів «Східний», «Сонячний», «Центр», «Дружба» (громадський бюджет) – 984,2тис. грн.;

- капітальний ремонт території «Старого парку» з влаштуванням дитячого майданчика в м. Тернополі – 855,818 тис. грн.;

- капітальний ремонт – влаштування вуличних тренажерів на території «Старого парку» в м. Тернополі (громадський бюджет) – 87,718 тис. грн.;

- капітальний ремонт- влаштування силових розподільчих шаф для підключення споживачів під час проведення святкових та масових заходів в районі Театрального майдану, на площі Героїв Євромайдану, на вул.Сагайдачного поблизу пам'ятника І.Франка – 229,41 тис. грн.;

- капітальний ремонт- влаштування паркувальних місць для дитячих візочків – 19 шт., оплачено – 171,76 тис. грн.;

- капітальний ремонт каналізаційного колектора госпобутових стоків від багатоквартирного будинку по вул.Микулинецькій,31А – 219,15 тис. грн.;

- реконструкцію фонтану та зовнішнього освітлення в парку «Національного відродження» – 7 064,62 тис. грн.;

- капітальний ремонт 5 колонок-качалок – 247,4 тис. грн.;

- капітальний ремонт-заміна 28 пожежних гідрантів – 242,1 тис. грн.;

- виконано роботи з влаштування велоінфраструктури в м.Тернополі на загальну суму-1193,72 тис. грн. ( А саме: Капітальний ремонт- влаштування велоінфраструктури по вул.Руській (на пішохідних переходах перехрестя вулиць Замкова – Руська- Шашкевича) в м.Тернополі – 34,88 тис. грн.;Капітальний ремонт- влаштування велоінфраструктури в межах транспортної розв'язки вул.Збаразька- вул.Енергетична- просп.Злуки- вул.Текстильна- вул.Промислова в м.Тернополі (роботи виконано в межах виділених коштів) – 507,63 тис. грн.;Капітальний ремонт- влаштування велоінфраструктури (встановлення велопарковок) – 78 шт., – 409,11 тис. грн.).

5. На капітальний ремонт та реконструкцію 20 об’єктів благоустроюу 2017р. використано 15670,0 тис. грн.;

6. На виконання робіт із термомодернізації 22 житлових будинків на умовах співфінансування у 2017 році використано коштів у сумі 4870,7 тис. грн., а саме:

- проведено капітальний ремонт - заміну вікон на енергозберігаючі у житлових будинках за адресами: вул. В. Великого, 1, вул. Новий Світ, 1 (під. №7), вул. Броварна, 14 (під. №1), вул. Лук’яновича, 2, вул. Тарнавського, 22 (під. №1), вул. Стадникової, 20, вул. 15 Квітня, 29, вул. Д. Січинського, 4, вул. Чернівецька, 63, вул. Лисенка, 6,вул. Лучаківського, 1;

- проведено капітальний ремонт з утепленням фасадів будинків за адресами: вул. Збаразька, 37, вул. Карпенка, 4а, вул. Оболоня, 11, вул. Оболоня, 19, вул. Броварна, 12, вул. Юрчака, 2, вул. Карпенка, 12 (під.№2,3,9), проспект С. Бандери, 90А, вул. С. Будного, 50 (блок А), вул. В. Великого, 8;

- проведено капітальний ремонт системи теплопостачання у будинку за адресою вул. Бродівська, 50.

7.На капітальний ремонт житлового фонду в 2017році використано 65847,0 тис.грн.

За вказані кошти виконано роботи з:

- капітального ремонту покрівель на 51 об’єктах на суму8754,0 тис.грн.;

- капітального ремонту прибудинкових територій використано 45451,0 тис.грн. ( для 50 прибудинкових).

-капітального ремонту та заміни внутрішньобудинкових інженерних мереж на 54 об’єктах на суму 3843,0 тис.грн.;

-капітального ремонту міжпанельних швів на 17 будинках на суму 793,0 тис.грн.;

-капітального ремонту фасадів на 1 будинках на суму 880,0 тис. грн.;

-експертного обстеження ліфтів використано 500,0 тис.грн.;

-капітального ремонту ліфтів у 65 об’єктах використано 2776,0 тис.грн.;

- влаштування 40 дитячих майданчиків на суму 1250,0 тис. грн.;

- влаштування 3 спортивних майданчиків на суму 1600,0 тис. грн .

8.Протягом 2017 року, згідно видатків міського бюджету, виконано комплекс робіт з підведення інженерних мереж до кварталу садибних житлових будинків на вул. Микулинецькій в м.Тернополі, на суму 5127,61 тис. грн., а саме:

- будівництво та підведення мереж водовідведення на суму 2 202,69 тис.грн;

- будівництва та підведення мереж водопостачання на суму 2924,92 тис.грн;

Кошти охорони природного навколишнього середовища використовуються у відповідності до заходів програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Тернополя на 2017-2018 роки та згідно Законів «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про рослинний світ», «Про природно-заповідний фонд України». За звітний період замовлено і виконано послуг на суму 493,6 тис. грн.

На 2018 рік управлінню виділено 356,18 млн.грн.

З них 126,24 млн. грн. із загального фонду та 229,94 млн. грн. із спеціального фонду.

За 9 місяців 2018р. було освоєно 250,38 млн. грн.

З них 103,23 млн. грн. із загального фонду було використано на:

1. Поточний ремонт шляхово-мостового господарства міста на 135 вулицях, використано коштів – 34 283,20 тис. грн.

2. Поточний ремонт, експлуатаційне утримання мостів та шляхопроводів в м. Тернополі – 897,4 тис. грн.

3. Встановлення дорожніх знаків – 117 шт., влаштовано 356 м. п. нової металевої турнікетної огорожі, також проводився ремонт дорожніх знаків та огорожі – 499,1 тис. грн.

4. Нанесено горизонтальну дорожньою розмітку фарбою на суму 1 582,6 тис. грн. (4800 кв. м. регульовані та нерегульовані пішохідні переходи, стоп лінії та острівки безпеки; 98,4 км осьових та роздільні ліній).

5. Послуги з утримання та поточного ремонту мереж зовнішнього освітлення та проводилась оплата за електроенергію для потреб мереж зовнішнього освітлення, а також проведено демонтаж новорічної ялинки і ілюмінації на суму 12 434,8 тис. грн.

6. Послуги з утримання та поточного ремонту технічних засобів регулювання дорожнього руху (світлофорів) та проводилась оплата за електроенергію для їх потреб, на суму 553,7 тис. грн.

7. Поточний ремонт - ліквідація місць розкопів на тротуарах, дворових дорогах та прибудинкових територіях в м. Тернополі, які виникли в результаті проведення комунальним підприємством теплових мереж «Тернопільміськтеплокомуненерго» Тернопільської міської ради ремонтних робіт з усунення наслідків аварій мереж теплопостачання – 1 304,46 тис. грн.

8. Утримання та поточний ремонт колонок-качалок, фонтанів міста (в тому числі електроенергія для роботи фонтанів), пожежних гідрантів та бювету, на суму 764,8 тис. грн.

9. Утримання міських зелених насаджень на суму 4 182,7тис. грн.(включає комплекс послуг із: садіння та догляд за літніми та багаторічними квітниками; встановлення вертикального озеленення; догляд за вазонами та декоративними насадженнями та ін.):

10. Утримання території та вулично-дорожньої мережі міста на суму 31 094,3 тис. грн. (Здійснюється щоденне утримання шляхово-мостової мережі міста у відповідності до графіків виконання робіт та технічного завдання балансоутримувача);

11. Послуги з полювання й ловіння капканами та пов’язані з цим послуги – регулювання чисельності безпритульних тварин та утримання центру стерилізації в с. Дичків на суму 705,5 тис. грн.;

12. Послуги з утримання міських кладовищ передбачають забезпечення належного санітарного стану територій кладовищ міста на суму 2 197,47 тис. грн.;

13. Поточний ремонт підпірних стінок, сходів, огорож(на 11 об’єктах: на вул. Монастирського (біля будинку №17), сходів по вул. Б.Лепкого,7, сходів між буд.№13 по вул. Дорошенка та буд. №17 по вул. Монастирського, сходів від вул. Камінна до вул. Словацького, ремонту сходів з улаштуванням пандуса на переході вулиці Дружби в парк «Топільче»,поточного ремонту лавок з виготовленням та монтажем нових,поточного ремонту пергол на бульварі Т.Шевченка).Виконано робіт на суму 896,6 тис. грн.

14. Поточний ремонт пам’ятників та малих архітектурних форм, виконано робіт на суму 77,9 тис. грн.

16. Інші поточні видатки (в т.ч. поповнення статутного капіталу комунальних підприємств) на загальну суму 11751,9 тис. грн.

Та за 9 місяців 2018 року147,15млн.грн. з спеціального фонду були використані на виконання наступних робіт.

1. Виконано роботи з капітального ремонту та реконструкції 10 об’єктів шляхово-мостового господарства міста у 2018р. на суму 33 070,0 тис. грн.

За вказані кошти виконано капітальний ремонт:

-на вул. Микулинецькій в м. Тернополі (ділянка від транспортної розв'язки на вул. Об'їзній в напрямку ВАТ «Ватра»);

-на вул. Шашкевича з підсиленням основи дорожнього одягу проїзної частини – ділянка від вул. Руської до вул. Танцорова;

- вул. Тролейбусна (ділянка від будинку №4а до вул. Бережанська);

- ремонт дорожнього одягу на вул. Бродівській (ділянка від супермаркета «АРС-Кераміка» до шляхопроводу);

- влаштування деформаційного шва на шляхопроводі та дорожнього огородження по вул.Бродівській;

- влаштування верхнього шару дорожнього одягу підходів до шляхопроводу на вул.Бродівській;

- вул.Бережанська (ділянка від вул.Лучаківського до вул.Тролейбусної) в м.Тернополі;

- перехрестя вул.Бригадна- вул.Глибока Долина- вул.Хліборобна;

- влаштування підвищеного пішохідного переходу на проспекті Злуки поблизу житлового будинку №15;

- вул.Промислової в м.Тернополі (ділянка від вул.Поліської до вул.Лук'яновича).

Та розпочато роботи на об’єктах:

- вул.Стадникової (влаштування мереж водовідведення);

- ремонт під’їзної дороги від вул. С.Будного до ЗОШ №16 в м. Тернополі (ділянка від заїзду на територію ЗОШ № 16 до примикання гуртожитку №5 ТНПУ);

- ремонт– влаштування пішохідної доріжки від гуртожитку №5 ТНПУ до ТЗОШ №16;

- ремонт ділянки дороги по вул.Поліській в м.Тернополі (від вул.Промислової до вул.Поліської,11, «Метінвест»). Дощова каналізація.

2. На виконання робіт з капітального ремонту 8 тротуарів в 2018р., використано коштів – 7 557,63 тис. грн.

Виконано капітальний ремонт:

-тротуару фігурними елементами мощення на вул. Камінна;

-тротуару на вул. Київській (ділянка від житлового будинку за адресою вул. Київська,2 до вул.Київська, 12);

-тротуару фігурними елементами мощення на вул.Київській (в районі житлового будинку № 3);

-тротуару фігурними елементами мощення на вул.Симоненка в м.Тернополі (непарна сторона);

- тротуару на перехресті вул. Р. Купчинського - вул. Корольова (в районі 2-ї лікарні);

- тротуару на вул.Л.Українки;

- пішохідної доріжки від буд. пр. Ст.Бандери,92 до Церкви Матері Божої неустанної помочі;

- тротуару фігурними елементами мощення на вул.Київській (ділянка від житлового будинку за адресою вул.Київська,12 до будинку вул.15Квітня, 9).

3. Завершились роботи, розпочаті в 2016-2017р.р. на об’єкті «Дамба Тернопільського ставу по вул. Руській у м. Тернополі – реконструкція». В 2018р. виділено кошти в сумі 14 264,706 тис. грн. (4 363,0 тис. грн. – кошти міського бюджету; 2 214,0 тис. грн. – субвенція з державного бюджету, 7 687,706 тис. грн. – кошти з державного фонду регіонального розвитку). Проводились роботи з влаштування верхнього шару дорожнього одягу, а також завершились роботи з влаштування тротуарів на даному об’єкті.

4. Також виконано в 2018р. наступні роботи капітального характеру:

-Капітальний ремонт дощової каналізації в районі ж/б №2 на вул. Подільській, використано коштів – 213,9 тис. грн.

- Капітальний ремонт ділянки зливного колектора на вул. Сахарова, використано коштів – 1 071,0 тис. грн.

- Капітальний ремонт - влаштування зупинки громадського транспорту на вул.Бродівській в районі магазину "Лотос" в м.Тернополі, використано коштів – 1191,3 тис. грн.

- Капітальний ремонт- влаштування автоматизованих обмежувачів руху на під’їздах до Театрального майдану в м. Тернополі, використано коштів – 683,4 тис. грн.

- Влаштування вело-інфраструктури в м.Тернополі, виділено – 800,0 тис. грн. (Виконано:Капітальний ремонт- влаштування велоінфраструктури в межах транспортної розв'язки вул.Збаразька- вул.Енергетична- просп.Злуки- вул.Текстильна- вул.Промислова в м.Тернополі, оплачено – 614,42 тис. грн. та капітальний ремонт- влаштування велоінфраструктури (встановлення велопарковок) в м.Тернополі. (Частина 2), влаштовано – 18 велопарковок, оплачено – 75,9 тис. грн.).

-Капітальний ремонт – заміна 10 пожежних гідрантів на суму 149,9 тис. грн.

- Для будівництва 3-ї черги системи аерації на Тернопільському ставі в 2018р. використано кошти в сумі 4351,5 тис. грн.

Виконано основні роботи:

1) Будівництво системи аерації на Тернопільському ставі в м. Тернопіль. (ділянка довжиною 180 метрів від причалу до Надставної церкви) Черга 3.

2)Будівництво-оснащення архітектурною підсвіткою системи аерації водосховища «Тернопільський став» (Черга 3) та будівництво-оснащення антивандальним захистом архітектурної підсвітки системи аерації водосховища "Тернопільський став" (1,2,3 Черга).

- Капітальний ремонт - влаштування вуличних спортивних тренажерів поблизу будинку культури «Пронятин», на суму 83,4 тис. грн. (громадський бюджет).

- Капітальний ремонт – влаштування тренажерів - локація здорових людей на вул.Б.Лепкого, на суму 145,6 тис. грн. (громадський бюджет).

Також, виконуються роботи:

- Капітальний ремонт вуличного освітлення, виділено – 2900,0 тис. грн., оплачено 2 110,0 тис. грн., роботи продовжуються.

На даний час виконано роботи на 16 об'єктах (вул.Бригадній, вул.Львівській,вул. Академіка Студинського, вул.М.Карпенка, вул. У.Кармелюка, вул. Козацькій, вул. Подільській, вул. Білецькій, вул. Шпитальній, на вул. Живова – 2 ділянки, вул. Б. Хмельницького, вул. Текстильна – проспект Злуки, привокзальна площа залізничного вокзалу, вул. С.Качали, вул.Миру).

- Заміна та встановлення світлофорних об'єктів, виділено – 500,0 тис. грн., використано коштів – 319,0 тис. грн., роботи продовжуються.

- Капітальний ремонт- влаштування додаткового освітлення пішохідних переходів, виділено – 700,0 тис. грн., використано коштів – 477,3 тис. грн., роботи продовжуються.

- Будівництво колектора побутової каналізації по вул.Стадникової в м.Тернополі. Ділянка буд. № 33-№ 62, виділено кошти в сумі 617,0 тис. грн., роботи продовжуються.

В поточному році на роботи з капітального ремонту та реконструкції об’єктів благоустрою виділено кошти в сумі 16 661,00 тис. грн. За звітний період роботи завершено на 9-ти об’єктах на суму 14 434,90 тис. грн, а саме:

- капітальний ремонт – заміна покриття тротуару фігурними елементами мощення на вул. Танцорова (ділянка від вул. Медової до території КП «Тернопільводоканал») в м. Тернополі на суму 813,00 тис. грн;

- капітальний ремонт - схема організації дорожнього руху на ділянці перехрестя вул. Медова – вул. Танцорова –вул. Патріарха Мстислава в м. Тернополі на суму 448,00 тис. грн;

- капітальний ремонт підпірної стінки на вул. Миру (ділянка від буд. № 13 до буд. №12 навпроти Храму Перенесення Мощей Святого Миколая) в м. Тернополі на суму 1458,00 тис. грн;

- капітальний ремонт – благоустрій території від бульвару Т.Шевченка до житлового будинку за адресоюО. Кульчицької, 9 в м.Тернополі на суму 1402,40 тис. грн;

- капітальний ремонт – благоустрій території від вул. Коперника до ДП «Тернопільський облавтодор» в м.Тернополі на суму 1499,90 тис. грн;

- капітальний ремонт заміна покриття пішохідної зони алеї фігурними елементами мощення в межах озера «Чайка» (ділянка від колонади в напрямку до площі ім. С.Бандери) в м. Тернополі на суму 1371,00 тис. грн;

- капітальний ремонт підпірної стінки в межах озера «Чайка» (ділянка від колонади до алеї в напрямку до площі ім. С.Бандери) в м. Тернополі на суму 1482,00 тис. грн;

- капітальний ремонт – заміна покриття ділянок пішохідних доріжок фігурними елементами мощення в парку ім. Т. Шевченка в м. Тернополі на суму 1250,00 тис. грн;

- капітальний ремонт теплових мереж по вул. Сагайдачного на суму 114,00 тис. грн

На стадії завершення роботи з капітального ремонту вул. В.Чорновола (ділянка від вул. І.Франка до вул. Б.Хмельницького) в м. Тернополі та капітального ремонт підпірної стіни на вул. Миру (ділянка від тролейбусної опори №219 в напрямку вул. Дружби в межах будинку №12) в м. Тернополі.

На виконання робіт із термомодернізації на умовах співфінансування у 2018 році виділено кошти у розмірі 2250,0 тис. грн. для утеплення стін фасадів 5 житлових будинків: вул. За Рудкою, 1, вул. Смакули, 1, вул. Юрчака,2, вул. Оболоня, 11, бул. Д. Вишневецького, 5.

7.На капітальний ремонт житлового фонду в 2018 році виділено 66 000,0 тис.грн.

За вказані кошти за 9 місяців 2018 року виконано роботи з:

- капітального ремонту покрівель на 30 об’єктах на суму 8140,0 тис.грн.;

- капітального ремонту прибудинкових територій використано 44000,0 тис. грн. (завершено роботи по32 прибудинкових та 21-розпочато).

-капітального ремонту та заміни внутрішньобудинкових інженерних мереж на 32 об’єктах на суму 3 000,0 тис.грн.;

-капітального ремонту міжпанельних швів на 20 будинках на суму 820,0 тис.грн.;

-капітального ремонту фасадів на 3 будинках на суму 1300,0 тис. грн.;

-експертного обстеження 115 ліфтів використано 400,0 тис.грн.;

-капітального ремонту ліфтів у 17 об’єктах використано 1800,0 тис.грн.;

- влаштування 46 дитячих майданчиків на суму 1400,0 тис. грн.;

- влаштування 1спортивного майданчиката 12- розпочато на суму 2800,0 тис. грн .

В 2018 році виконано роботи з будівництва та підведення мереж газопостачання до кварталу садибних житлових будинків на вул. Микулинецькій в м.Тернополі на суму 704,79 тис. грн. та виготовлено ПКД на завершення робіт з будівництва та підведення мереж водопостачання до кварталу садибних житлових будинків на вул. Микулинецькій в м.Тернополі на суму 6 974,575 тис. грн. Дані роботи планується виконати на умовах співфінансування між забудівниками житла та використати кошти в поточному році.

Порівняльна таблиця виконання робіт, послуг по управлінню житлово-комунального господарства, благоустрою та екології за 2017-2018 роки

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид робіт, послуг та ін. | 2017р. | | 9 місяців 2017р. | | 9 місяців  2018р. | |
| К-сть | Оплачено, тис. грн. | К-сть | Оплачено тис. грн. | К-сть | Оплачено, тис. грн. |
| 1 | Капітальний ремонт та реконструкція шляхово-мостового господарства міста | 22 | 33 334,30 | 13 | 18 000,00 | 10 | 33 070,00 |
| 2 | Капітальний ремонт та реконструкцію об’єктів благоустрою | 20 | 15 670,00 | 14 | 12 254,60 | 9 | 14 434,90 |
| 3 | Капітальний ремонт вуличного освітлення | 22 | 2 578,50 | 15 | 1 200,00 | 16 | 2 110,00 |
| 4 | Капітальний ремонт тротуарів | 14 | 6 331,90 | 12 | 4 800,00 | 8 | 7 557,63 |
| 5 | Поточний ремонт шляхово-мостового господарства міста | 145 | 31 852,60 | 138 | 31 248,10 | 135 | 34 283,20 |
| 6 | Послуги з озеленення територій та утримання зелених насаджень |  | 4 485,20 |  | 3 867,51 |  | 4 182,70 |
| 7 | Послуги з утримання території та вулично-дорожньої мережі міста |  | 36 257,00 |  | 31 987,43 |  | 31 034,30 |
| 8 | Послуги полювання й ловіння капканами та пов’язані з цим послуги – регулювання чисельності безпритульних тварин та утримання центру стерилізації в с. Дичків |  | 662,15 |  | 564,30 |  | 705,50 |
| 9 | Послуги з утримання міських кладовищ |  | 2 727,41 |  | 1 934,78 |  | 2 197,47 |
| 10 | Поточний ремонт підпірних стінок, сходів, огорож | 9 | 1 398,17 | 7 | 1 123,43 | 11 | 896,60 |
| 11 | Кошти витрат з міського фонду охорони природного навколишнього середовища |  | 493,60 |  | 490,20 |  | 102,60 |
| 12 | Термомодернізація житлових будинків на умовах співфінансування | 22 | 4 870,70 | 22 | 4 870,70 | 5 | 1504,70 |
| 13 | Ремонт покрівель | 51 | 8 754,00 | 32 | 6 623,00 | 30 | 8 140,00 |
| 14 | Ремонт прибудинкових територій | 50 | 45 451,00 | 27 | 34 172,00 | 32 | 44 000,00 |
| 15 | Ремонт інженерних мереж (вода) | 33 | 1979,00 | 14 | 934,00 | 15 | 1 500,00 |
| 16 | Ремонт інженерних мереж (електрика) | 21 | 1864,00 | 14 | 1273,00 | 17 | 1 500,00 |
| 17 | Ремонт міжпанельних швів | 17 | 793,00 | 16 | 743,00 | 20 | 820,00 |
| 18 | Ремонт фасадів | 1 | 800,00 | 1 | 800,00 | 3 | 1 300,00 |
| 19 | Експертне обстеження ліфтів | 110 | 500,00 | 76 | 350,00 | 115 | 400,00 |
| 20 | Ремонт ліфтів | 51 | 2776,00 | 32 | 1 674,00 | 17 | 1 800,00 |
| 21 | Влаштування дитячих майданчиків | 42 | 1250,00 | 37 | 1 110,00 | 46 | 1 400,00 |
| 22 | Влаштування спортивних майданчиків | 1 | 1500,0 | 1 | 1 500,00 | 1 | 2 800,00 |
| 23 | Ремонт міжбудинкових проїздів | 19 | 15523,00 | 14 | 12 133,00 | 7 | 13 090,00 |
| 24 | Будівництво та підведення інженерних мереж до кварталу садибних житлових будинків на вул. Микулинецькій в м.Тернополі |  | 5127,61 |  | 3727,20 |  | 704,79 |
| 25 | Кількість працівників згідно штатного розпису | 32 |  | 32 |  | 32 |  |
| 26 | Фактична кількість працівників | 31 |  | 31 |  | 30 |  |
| 27 | Фонд оплати праці, тис. грн. |  | 4 506,50 |  | 3 198,30 |  | 3 786,10 |
| 28 | Сума виплачених премій,тис. грн. |  | 1 242,10 |  | 944,20 |  | 567,50 |

Начальник управління ЖКГБ та Е О.І. Соколовський

Заступник міського голови В.В. Стемковський

Міський голова С.В. Надал