ТЕРНОПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА

| ________________ | УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА, БЛАГОУСТРОЮ ТА ЕКОЛОГІЇ | ________________ |
| --- | --- | --- |

Пояснююча записка щодо  ВИКОНАННЯ ПАСПОРТІВ БЮДЖЕТНИХ ПРОГРАМ ЗА 2018 р. по управлінню житлово-комунального господарства, благоустрою та екології

1.1216030 «Організація благоустрою населених пунктів»

Мета бюджетної програми - організація благоустрою населених пунктів.

Завдання – надання послуг з утримання, поточного ремонту та проведення капітального ремонту об»єктів благоустрою.

Обсяги бюджетних призначень(бюджетних асигнувань)  - 21,4984  млн.грн., в тому числі: загальний фонд  - 12,7427 млн .грн., спеціальний фонд -  87,557 млн.грн.

Результативні показники програми

Затрат

- капітальний ремонт доріг на суму 62,394 млн.грн., поточний ремон доріг суму43366,15 тис.грн.

проведено ремонт дорожніх знаків та огорожі на суму 0,499,1 млн. грн.

Нанесено горизонтальну дорожньою розмітку фарбою на суму 1,6 млн. грн. Проведено послуг з утримання та поточного ремонту мереж зовнішнього освітлення та проводилась оплата за електроенергію для потреб мереж зовнішнього освітлення, а також проведено демонтаж новорічної ялинки і ілюмінації на суму 1,7 млн. грн.

Надано послуги з утримання та поточного ремонту технічних засобів регулювання дорожнього руху (світлофорів) та проведено оплата за електроенергію для їх потреб, на суму 1,0 млн. грн.

Надано послуг з утримання території та вулично-дорожньої мережі міста на суму 45,0 млн. грн. (Здійснюється щоденне утримання шляхово-мостової мережі міста у відповідності до графіків виконання робіт та технічного завдання балансоутримувача);

Послуги з полювання й ловіння капканами та пов’язані з цим послуги – регулювання чисельності безпритульних  тварин та утримання центру стерилізації в   с. Дичків на суму 1,1 млн. грн.;

Послуги з утримання міських кладовищ передбачають забезпечення належного санітарного стану територій кладовищ міста  на суму 3,2 млн. грн.;

Виконано роботи з поточного ремонту підпірних стінок, сходів, огорож  . Виконано робіт на суму 1,2 млн. грн.

Продукт

капітально відремонтовано 54,9 тис.кв.м доріг на., поточний ремонт проведено на 64,5 тис.кв.м.

Встановленно дорожніх знаків – 117 шт., влаштовано 356 м. п. нової металевої турнікетної огорожі(4800 кв. м. регульовані та нерегульовані пішохідні переходи, стоп лінії та острівки безпеки; 98,4 км осьових та роздільні ліній).

поточного ремонту підпірних стінок (на 11 об’єктах:   на вул. Монастирського (біля будинку №17), сходів по вул. Б.Лепкого,7, сходів між буд. №13 по вул. Дорошенка та буд. №17 по вул. Монастирського, сходів від вул. Камінна до вул. Словацького, ремонту сходів з улаштувано пандусів на переході вулиці Дружби в парк «Топільче») .

2. 1216011 «Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду»

Мета бюджетної програми -  належна експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

Завдання – своєчасне та якісне обслуговування житлового фонду

Обсяги бюджетних призначень(бюджетних асигнувань)  Спец фонд -66,907 млн.грн.

Результативні показники програми

Затрат

- капітального ремонту покрівель на суму 8,140 млн. грн.;

- капітального ремонту прибудинкових територій використано 41,7 млн. грн. - капітального ремонту та заміни внутрішньобудинкових інженерних мереж на суму 3 ,8 млн. грн.;

- капітального ремонту міжпанельних швів на суму 830,0 тис. грн.;

- капітального ремонту фасадів на суму 1,0 млн. грн.;

- експертного обстеження використано 0,4 млн. грн.;

- капітального ремонту ліфтів використано 2,5 млн. грн.;

- влаштування  дитячих майданчиків  на суму 2,6 млн. грн.;

- влаштування  спортивних майданчиків   на суму 2,3 млн. грн .

Продукт

капітального ремонту покрівель на 30 об’єктах

капітального ремонту прибудинкових територій використано (завершено роботи по 32  прибудинкових).

капітального ремонту та заміни внутрішньобудинкових інженерних мереж на 32 об’єктах

капітального ремонту міжпанельних швів на 20 будинках

- капітального ремонту фасадів на 3 будинках

- експертного обстеження 115 ліфтів

- капітального ремонту ліфтів у 23 об’єктах

-

3. 1217310 «Будівництво об»єктів житлово-комунального господарства»

Мета бюджетної програми- Будівництво об»єктів житлово-комунального господарства

Завдання – своєчасне та якісне будівництво  та реконструкція об»єктів житлово-комунального господарства

Обсяги бюджетних призначень(бюджетних асигнувань)  Спец фонд -14,3 млн. грн

Результативні показники програми

Затрат

Будівництво системи аерації на Тернопільському ставі в м. Тернопіль. (ділянка довжиною 180 метрів від причалу до Надставної церкви) Черга 3. - 4351,5тис.грн

Будівництво-оснащення архітектурною підсвіткою системи аерації водосховища «Тернопільський став» (Черга 3) та будівництво-оснащення антивандальним захистом архітектурної підсвітки системи аерації водосховища "Тернопільський став" (1,2,3 Черга).

Продукт

Будівництво-оснащення архітектурною підсвіткою системи аерації водосховища

4. 1217670 «Внески до статутного капіталу об»єктів господарювання»

Мета бюджетної програми - Внески до статутного капіталу об»єктів господарювання

Завдання – своєчасне та якісне виконання робіт

Обсяги бюджетних призначень(бюджетних асигнувань)  Спец фонд виконано робіт на суму  36,9 млн.грн.(

КПТМ «ТМТКЕ» -31342,0тис.грн,КП «Тернопільводоканал» -3,0 млн.грн «Міськшляхрембуд»-0,350 млн.грн,СКП «Ритуальна служба»-2,2 млн.грн

5. 1217363 «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів до щодо соціально-економічного розвитку окремих територій»

Мета бюджетної програми- Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів до щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

Завдання – своєчасне виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів до щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

виконано робіт на суму  3,1538 млн.грн. при запланованих 6,344 млн.грн.

6. 1216017 «Інша діяльність, пов»язана з експлуатацією об»єктів житлово-комунального господарства»

Мета бюджетної програми- Інша діяльність, пов»язана з експлуатацією об»єктів житлово-комунального господарства

Завдання – своєчасна та якісна експлуатація об»єктів житлово-комунального господарства

Обсяги бюджетних призначень(бюджетних асигнувань)  Загальний фондфонд -0,1143  млн.грн

виконано робіт на суму  0,1143 млн.грн(КП «Тернопільводоканал» по селах Нижній і верхній Івачів та Плотича оплата мешканцям по нормах за забір води).

7. 1216020 Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій що виробляють, виконують та надають житлово-комунальні послуги»

виконано робіт на суму  0,280 млн.грн. (підтримка ОСББ)

8. 1218311 «Організація та раціональне використання природних ресурсів»

Мета бюджетної програми - організація та раціональне використання природних ресурсів

Завдання – своєчасне та якісне надання  послуг

Обсяги бюджетних призначень(бюджетних асигнувань)  Загальний фонд – 0,1 тис.грн

виконано робіт на суму  91,8тис.грн.(Поступило коштів у міський бюджет) при плані 417,4 млн.грн.

9. 1218313 «Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища» виконано робіт на суму  0,4 млн.грн (капітальний ремонт напірних колекторів від КНС №1А в парку Т.Шевченка м. Тернополя КП «Тернопільводоканал»

Мета бюджетної програми - Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища

Завдання – своєчасне та якісне надання екологічних  послуг

Обсяги бюджетних призначень(бюджетних асигнувань спец фонд виконано робіт на суму  358,1тис.грн (капітальний ремонт напірних колекторів від КНС №1А в парку Т.Шевченка м. Тернополя КП «Тернопільводоканал

46001, м. Тернопіль вул. Коперника,1, тел/факс. 52-58-48, e-mail: gkge@ukr.net