Додаток

до рішення виконавчого комітету

№ 1102 від 04.12.2019

ЗВІТ

управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології про підсумки роботи за 2018-2019 роки

У 2018році в управлінні працювало 30 осіб, при штатній чисельності – 32 особи.

За звітний період управління виконувало роботи відповідно до виділених бюджетних коштів.

У 2018 році управлінням було освоєно 339,416 млн. грн.

З них 120,607 млн. грн. із загального фонду було використано на:

1. Поточний ремонт шляхово-мостового господарства міста на 119 вулицях, оплачено – 37 360,14 тис. грн.

2. Поточний ремонт, експлуатаційне утримання мостів та шляхопроводів в м. Тернополі (в т.ч. шляхопроводу через залізничну колію по вул. Бродівська) – 2 227,9 тис. грн.

3. Встановлено 488 дорожніх знаків, влаштовано 530 м. п. нової металевої турнікетної огорожі, а також проведено ремонт, вирівнювання 139 знаків та 194,9 м. п. огорожі на загальну суму – 1 140,8 тис. грн.

4. Нанесено горизонтальну дорожню розмітку на загальну суму 1 605,9 тис. грн.:

- фарбою – 7 305,35 кв. м. регульовані та нерегульовані пішохідні переходи, стоп лінії та острівки безпеки; 100,4 км осьових та роздільних ліній;

- пластичними масами – регульовані та нерегульовані пішохідні переходи 316,8 кв. м.

5. Послуги з утримання та поточного ремонту мереж зовнішнього освітлення та проводилась оплата за електроенергію для потреб мереж зовнішнього освітлення на суму 17 211,2 тис. грн. (в т. ч. проведено демонтаж та монтаж новорічної ялинки та ілюмінації).

6. Послуги з утримання та поточного ремонту технічних засобів регулювання дорожнього руху (світлофорів) та проводилась оплата за електроенергію для їх потреб на суму 996,3 тис. грн.

7. Поточний ремонт - ліквідація місць розкопок на тротуарах дворових дорогах та прибудинкових територіях в м. Тернополі – 1 304,5 тис. грн.

8. Виконано роботи з утримання дощової каналізації та дренажної системи на 11 об'єктах, а також роботи з заміни люків, рам з нарощуванням горловин оглядових колодязів, з поточного ремонту решіток і колодязів дощової каналізації та ін. – 1 042,6 тис. грн.

9. Утримання та поточний ремонт колонок-качалок, фонтанів міста (в тому числі електроенергія для роботи фонтанів), пожежних гідрантів та бювету – 1 429,9 тис. грн.

10. Поточний ремонт тротуарів, доріжок, послуги з здійснення технічного нагляду та ін. – 3 922,06 тис. грн.

11. Інші послуги та придбання (придбання саджанців, лавок, урн, прапорів, ілюмінації, писанок, дотація КП «Тернопільводоканал», фінансова підтримка 4 ОСББ та інші послуги) – 3 273,7 тис. грн.

12. Послуги з озеленення територій та утримання зелених насаджень - 4 949,0 тис. грн.

13. Послуги з утримання території та вулично-дорожньої мережі міста - 39 000,0 тис. грн.

14. Послуги полювання й ловіння капканами та пов’язані з цим послуги – регулювання чисельності безпритульних тварин та утримання центру стерилізації в с. Дичків – 827,0 тис. грн.

15. Послуги з утримання міських кладовищ -3 000,0 тис.грн.

16. Поточний ремонт підпірних стінок, сходів, огорожі ( на 9 об’єктах: це влаштування перил біля магазину Сільпо по бульвару С. Петлюри;, поточний ремонт сходів на бульварі Д. Вишнівецького, 1 (біля Ощадбанку), по вул. Багатій та до вул. Будного, 26А в (районі ДНЗ №35), та інші) на суму 1256,00 тис. грн.

Та 218,809 млн. грн. з спеціального фонду були використані на виконання наступних робіт.

1. Для капітального ремонту та реконструкції об’єктів шляхово-мостового господарства міста (в т. ч. на виготовлення проектно-кошторисної документації) у 2018р. використано кошти в сумі 41 662,86 тис. грн.

За вказані кошти виконано роботи з капітального ремонту на 12 об’єктах:

- вул. Микулинецька в м. Тернополі (ділянка від транспортної розв'язки на вул. Об'їзній в напрямку ВАТ «Ватра»);

- частини дороги по вул. Шашкевича – ділянка від вул. Руської до вул. Танцорова з підсиленням основи дорожнього одягу проїзної частини;

- вул. Тролейбусна (ділянка від житлового будинку №4а до вул. Бережанська);

- ремонт дорожнього одягу на вул. Бродівській (ділянка від супермаркета «АРС-Кераміка» до шляхопроводу);

- влаштування деформаційного шва на шляхопроводі та дорожнього огородження по вул.Бродівській;

- влаштування верхнього шару дорожнього одягу підходів до шляхопроводу на вул.Бродівській;

- вул.Бережанська (ділянка від вул.Лучаківського до вул.Тролейбусної) в м.Тернополі;

- перехрестя вул.Бригадна- вул.Глибока Долина- вул.Хліборобна;

- влаштування підвищеного пішохідного переходу на проспекті Злуки поблизу житлового будинку №15;

- ремонт під’їзної дороги від вул. С.Будного до ЗОШ №16 в м. Тернополі (ділянка від заїзду на територію ЗОШ № 16 до примикання гуртожитку №5 ТНПУ);

- ремонт– влаштування пішохідної доріжки від гуртожитку №5 ТНПУ до ТЗОШ №16;

- ремонт ділянки дороги по вул.Поліській в м.Тернополі (від вул.Промислової до вул.Поліської,11, «Метінвест»). Дощова каналізація.

Також, розпочато роботи:

- вул.Промислової в м.Тернополі (ділянка від вул.Поліської до вул.Лук'яновича);

- капітальний ремонт проїзду від ПАТ «Тернопільхліб» до заїзду на територію будинку за адресою вул.Винниченка, 8;

- вул.Стадникової (влаштування мереж водовідведення).

Виконувались підготовчі роботи з реконструкції шляхопроводу через залізничну колію на вул. Об’їзна в районі вул. Гайової.

Виконано капітальний ремонт - влаштування зупинки громадського транспорту на вул.Бродівській в районі магазину «Лотос» в м.Тернополі.

2. Продовжувались роботи, розпочаті в 2016р. на об’єкті «Дамба Тернопільського ставу по вул. Руській у м. Тернополі – реконструкція» (проїзна частина, тротуари та підвісна лінія для руху тролейбусів). В 2018р. оплачено – 9 958,593 тис. грн. (3 931,84 тис. грн. – міський бюджет; 2 213,91 тис. грн. – субвенція з державного бюджету та 3 812,843 тис. грн. – кошти з державного фонду регіонального розвитку).

3. На виконання робіт з капітального ремонту тротуарів (в т. ч. на виготовлення проектно-кошторисної документації) в 2018р., використано кошти в сумі 7 723,3 тис. грн.

За вказані кошти виконано роботи на 8 об’єктах:

- тротуар на вул. Камінна;

- тротуар на вул. Київській (ділянка від житлового будинку за адресою вул. Київська,2 до вул.Київська, 12);

- тротуар на вул.Київській (в районі житлового будинку № 3);

- тротуар на вул.Симоненка в м.Тернополі (непарна сторона);

- тротуар на перехресті вул. Р.Купчинського - вул. Корольова (в районі 2-ї лікарні);

- тротуар на вул.Л.Українки;

- пішохідна доріжка від буд. пр. Ст.Бандери,92 до Церкви Матері Божої неустанної помочі;

- тротуар на вул.Київській (ділянка від житлового будинку за адресою вул.Київська,12 до будинку вул.15Квітня, 9).

4.Перераховано кошти в поповнення статутних капіталів комунальних підприємств – 36 892,0 тис. грн.

5. Також, в 2018р. виконано наступні роботи капітального характеру:

- капітальний ремонт- влаштування автоматизованих обмежувачів руху на під’їздах до Театрального майдану в м. Тернополі – 685,6 тис. грн.;

- капітальний ремонт – заміна та встановлення 10 світлофорних об’єктів (обладнання) – 473,2 тис. грн.;

- капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення міста на суму – 2 772,5 тис. грн.,

- виконано роботи на 19 об'єктах: вул.Бригадній, вул.Львівській, вул. Академіка Студинського, вул.М.Карпенка, вул.Кармелюка, вул.Козацькій, вул.Подільській, вул.Білецькій, вул.Шпитальній, вул.Живова–2 ділянки, вул.Б.Хмельницького, вул.Текстильна-проспект Злуки, привокзальній площі залізничного вокзалу, вул.С.Качали, вул.Миру, вул.Проектній, вул.Деповській, вул. 15 Квітня (до проспекту Злуки). Замінено та влаштовано 13,965 км кабелю та 413 світильників;

- капітальний ремонт – влаштування додаткового освітлення пішохідних переходів, використано коштів – 477,3 тис. грн. Роботи виконано: вул.Крушельницької – 8 шт, вул.Руська (дамба) – 2 шт, вул.Львівська (біля ТНЕУ) – 1 шт, вул.Збаразька (біля магазину Оселя) – 1шт, вул.Бережанська (в районі заїзду до 3 лікарні) – 1шт;

- капітальний ремонт ділянки зливного колектора на вул.Сахарова в м.Тернополі – 1 070,8 тис. грн.;

- будівництво колектора побутової каналізації по вул.Стадникової в м.Тернополі. Ділянка буд. № 33-№ 62 – 429,9 тис. грн.;

- капітальний ремонт колонок-качалок – 117,1 тис. грн.;

- капітальний ремонт-заміна 10 пожежних гідрантів – 149,9 тис. грн.;

- розпочато будівництво бювету на бульварі П.Куліша – 597,4 тис. грн.;

- будівництво системи аерації на Тернопільському ставі (ділянка довжиною 180 м від причалу до Надставної церкви. Черга 3), а також будівництво-оснащення архітектурною підсвіткою системи аерації водосховища «Тернопільський став» (Черга 3) та будівництво-оснащення антивандальним захистом архітектурної підсвітки системи аерації водосховища «Тернопільський став» (1,2,3 Черга) – 4 855,62 тис. грн.;

- виконано роботи з влаштування велоінфраструктури в м. Тернополі на загальну суму 800,0 тис. грн. (а саме: продовжено розпочатий в 2017р. капітальний ремонт - влаштування велоінфраструктури в межах транспортної розв'язки вул. Збаразька - вул. Енергетична - просп. Злуки - вул. Текстильна - вул. Промислова в м. Тернополі – 724,0 тис. грн., капітальний ремонт - влаштування велоінфраструктури (встановлення велопарковок) – 18 шт. – 76,0 тис. грн.);

- капітальний ремонт – встановлення 66 приладів обліку води в квартирах малозабезпечених громадян – 141,8 тис. грн.;

- капітальний ремонт – заміна нагрівальних приладів в 4 квартирах малозабезпечених громадян – 31,3 тис. грн.;

- капітальний ремонт - влаштування вуличних спортивних тренажерів поблизу будинку культури «Пронятин», виконано, оплачено 83,4 тис. грн. (громадський бюджет);

- капітальний ремонт – влаштування тренажерів - локація здорових людей на вул.Б.Лепкого, виконано, оплачено – 145,6 тис. грн. (громадський бюджет);

- виготовлено проектно-кошторисну документацію на виконання робіт з капітального ремонту об'єктів благоустрою – 445,4 тис. грн.

6. В 2018 році на роботи з капітального ремонту та реконструкції об’єктів благоустрою виділено кошти в сумі 16 661,00 тис. грн.

Виконано роботи на 11 об’єктах, а саме:

- капітальний ремонт вул. В.Чорновола (ділянка від вул. І.Франка до вул. Б.Хмельницького) в м. Тернополі;

- капітальний ремонт – заміна покриття тротуару фігурними елементами мощення на вул. Танцорова (ділянка від вул. Медової до території КП «Тернопільводоканал») в м. Тернополі ;

- капітальний ремонт - схема організації дорожнього руху на ділянці перехрестя вул. Медова – вул. Танцорова – вул. Патріарха Мстислава в м. Тернополі;

- капітальний ремонт підпірної стінки на вул. Миру (ділянка від буд. № 13 до буд. №12 навпроти Храму Перенесення Мощей Святого Миколая) в м. Тернополі;

- капітальний ремонт – благоустрій території від бульвару Т.Шевченка до житлового будинку за адресою О. Кульчицької, 9 в м.Тернополі;

- капітальний ремонт – благоустрій території від вул. Коперника до ДП «Тернопільський облавтодор» в м.Тернополі;

- капітальний ремонт заміна покриття пішохідної зони алеї фігурними елементами мощення в межах озера « Чайка» (ділянка від колонади в напрямку до площі ім. С.Бандери) в м. Тернополі;

- капітальний ремонт підпірної стінки в межах озера «Чайка» (ділянка від колонади до алеї в напрямку до площі ім. С.Бандери) в м. Тернополі;

- капітальний ремонт – заміна покриття ділянок пішохідних доріжок фігурними елементами мощення в парку ім. Т. Шевченка в м. Тернополі;

 - капітальний ремонт теплових мереж по вул. Сагайдачного;

- капітальний ремонт підпірної стіни на вул. Миру (ділянка від тролейбусної опори №219 в напрямку вул. Дружби в межах будинку №12) в м. Тернополі.

7. На виконання робіт із термомодернізації на умовах співфінансування 5 житлових будинків (за адресами бульвар Д.Вишневецького, 5, вул. Оболоня, 11, вул. Юрчака, 2, вул. Смакули, 11, вул. За Рудкою, 1) у 2018 році використано коштів у сумі 2 215,17 тис.грн.

8. На капітальний ремонт житлового фонду в 2018 році використано 63 422,8 тис. грн.

За вказані кошти виконано роботи з:

- капітального ремонту покрівель на 40 об’єктах на суму 8064,0 тис. грн.;

- капітального ремонту 48 прибудинкових територій на суму 41 754,0 тис. грн.;

- капітального ремонту та заміни внутрішньобудинкових інженерних мереж на 53 об’єктах на суму 3800,0 тис. грн.;

- капітального ремонту міжпанельних швів на 20 будинках на суму 830,84 тис. грн.;

- капітального ремонту фасадів на 7 будинках на суму 974,0 тис. грн.;

- експертного обстеження115 ліфтів на суму 400,0 тис. грн.;

- капітального ремонту 23 ліфтів на суму 2 472,0 тис. грн.;

- влаштування 50 дитячих майданчиків на суму 2 582,0 тис. грн.;

- влаштування 14 спортивних майданчиків на суму 2264,0 тис. грн.;

- виготовленно ПКД на суму 281,96 тис.грн.

9. На капітальний ремонт 12 міжквартальних проїздів 2018 році використано 16 137,8 тис. грн.

Кошти охорони природного навколишнього середовища використовувались у відповідності до заходів програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Тернополя на 2017-2018 роки та згідно Законів «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про рослинний світ», «Про природно-заповідний фонд України». За звітний період замовлено і виконано послуг на суму 476,9 тис. грн.

На 01.10.2019 року в управлінні працювало 31 особа, при штатній чисельності – 35 осіб.

У 2019 році управлінню виділено 347,39 млн. грн.

З них 145,27 млн. грн. із загального фонду та 202,12 млн. грн. із спеціального фонду.

За 9 місяців 2019р. було освоєно 269,34 млн. грн.

З них 106,52 млн. грн. із загального фонду було використано на:

1. Поточний ремонт шляхово-мостового господарства міста на 132 вулицях, оплачено – 37 621,1 тис. грн.

2. Поточний ремонт, експлуатаційне утримання мостів та шляхопроводів в м. Тернополі – 2 084,3 тис. грн.

3. Встановлено дорожніх знаків – 408 шт., також проводився ремонт дорожніх знаків та огорожі – 734,7 тис. грн.

4. Нанесено горизонтальну дорожню розмітку на суму 1 653,1 тис. грн. (7940 кв. м. регульовані та нерегульовані пішохідні переходи, стоп лінії та острівки безпеки; 91,3 км осьових та роздільні ліній).

5. Послуги з утримання та поточного ремонту мереж зовнішнього освітлення та проводилась оплата за електроенергію для потреб мереж зовнішнього освітлення, а також проведено демонтаж новорічної ялинки і ілюмінації – 13 965,1 тис. грн. (замінено 47 світильників, 675 ламп, 759 м кабеля та ін.)

6. Послуги з утримання та поточного ремонту технічних засобів регулювання дорожнього руху (світлофорів) та проводилась оплата за електроенергію для їх потреб, на суму 811,6 тис. грн.

7. Поточний ремонт - ліквідація місць розкопів на тротуарах, дворових дорогах та прибудинкових територіях в м. Тернополі – 1 555,1 тис. грн.

8. Виконано роботи з утримання, очищення і промивання водостічних та дренажних мереж, поточний ремонт дощової каналізації та ін. – 1 723,9 тис. грн.

9. Утримання та поточний ремонт колонок-качалок, фонтанів міста (в тому числі електроенергія для роботи фонтанів), пожежних гідрантів та бювету на суму 1 320,7 тис. грн.

10. Поточний ремонт тротуарів, доріжок, зупинок громадського транспорту,послуги з здійснення технічного нагляду та ін. – 3 830,3 тис. грн.

11. Інші послуги та придбання (придбання саджанців, урн, прапорів, світлодіодних гірлянд, дотація КП «Тернопільводоканал», фінансова підтримка 3 ОСББ та інші послуги) – 4133,0 тис. грн.

12. Послуги з озеленення територій та утримання зелених насаджень – 3 536,0 тис. грн.

13. Послуги з утримання території та вулично-дорожньої мережі міста – 30 061,0 тис. грн.

14. Послуги полювання й ловіння капканами та пов’язані з цим послуги – регулювання чисельності безпритульних тварин та утримання центру стерилізації в с. Дичків – 775,0 тис. грн.

15. Послуги з утримання міських кладовищ – 1 977,0 тис.грн.

16. Поточний ремонт підпірних стінок, сходів, огорожі ( на 7 об’єктах: вул. Тарнавського,5;, вул. Л. Українки,29-31;, вул. Л. Українки, 33-39; сходів до Тернопільського Замку на вул. Замковій. Окрім того, виконано поточний ремонт частини фасаду та доріжки до барельєфу Лесі Українки на вул. Л. Українки, 21) на суму 733,0 тис. грн.

За 9 місяців 2019 року 162,82 млн. грн. з спеціального фонду були використані на виконання наступних робіт.

1. У 2019р. виконуються роботи з капітального ремонту та реконструкції об’єктів шляхово-мостового господарства міста (в т. ч. на виготовлення проектно-кошторисної документації), оплачено – 33 164,0 тис. грн. (кошти міського бюджету) та 2 376,0 тис. грн. (субвенція з державного бюджету).

Завершено роботи на 17 об’єктах:

- Капітальний ремонт вул.Промислової в м.Тернополі (ділянка від вул.Поліської до вул.Лук’яновича).

- Капітальний ремонт проїзду від ПАТ «Тернопільхліб» до заїзду на територію будинку за адресою вул.Винниченка, 8 в м.Тернополі.

- Капітальний ремонт проїзду від вул.С.Будного до будинку за адресою вул.С.Будного, 3а в м.Тернополі.

- Капітальний ремонт – влаштування денної тимчасової стоянки для легкових автомобілів за адресою проспект С.Бандери- вул.Клінічна в м.Тернополі.

- Капітальний ремонт – схема організації дорожнього руху із світлофорним об’єктом на примиканні вул.Клінічної до проспекту С.Бандери в м.Тернополі.

- Капітальний ремонт – заміна покриття фігурними елементами мощення на вул.Січинського в районі будівлі за адресою вул.Валова,11 в м.Тернополі.

- Капітальний ремонт – заміна верхнього шару дорожнього одягу вул.Шпитальної в м.Тернополі (ділянка від вул.Я.Стецька до вул.Острозького).

- Капітальний ремонт перехрестя вул.Дружби та вул.Миру в м.Тернополі (верхній шар).

- Капітальний ремонт – заміна верхнього шару дорожнього одягу на вул.Львівській в м.Тернополі (ділянка від церкви Вознесіння Христового до АЗС «Автотехсервіс»).

- Капітальний ремонт вул.Стадникової (влаштування мереж водовідведення) в м.Тернополі.

- Капітальний ремонт – схема організації дорожнього руху на проїзді від \_вул.Чумацької до вул.Яблуневої в м.Тернополі.

- Капітальний ремонт – схема організації дорожнього руху ділянки вул.Чорновола від вул.І.Франка до вул.Ю.Словацького в м.Тернополі.

- Капітальний ремонт – влаштування пристроїв обмеження руху транспорту на вул.Чумацькій (в районі бувшого кафе «Поплавок») в м.Тернополі.

- Капітальний ремонт – влаштування пристроїв обмеження руху транспорту на вул.Чумацькій (в районі ресторану «Хутір») в м.Тернополі.

- Капітальний ремонт – влаштування пристроїв обмеження руху транспорту на вул.Чумацькій (в районі причалу катера поблизу «Дальнього пляжу») в м.Тернополі.

- Капітальний ремонт – тимчасова (експериментальна) схема організації дорожнього руху влаштування транспортної розв’язки вул.Б.Хмельницького– вул.Крушельницької в м.Тернополі.

- Капітальний ремонт тротуару та влаштування декоративного освітлення по вул.Чорновола в м.Тернополі.

Розпочато роботи на об’єктах:

- Капітальний ремонт вул.Стадникової в м.Тернополі.

- Капітальний ремонт вул.Чернівецької в м.Тернополі (ділянка від вул.Микулинецької до будинку №50).

- Капітальний ремонт вул.Юрчака в м.Тернополі.

- Капітальний ремонт – схема організації дорожнього руху влаштування транспортної розвя’зки вул.Б.Хмельницького- вул.Крушельницької в м.Тернополі.

- Капітальний ремонт вул.Достоєвського в м.Тернополі.

- Капітальний ремонт ділянки дороги на вул.Поліській в м.Тернополі (від вул.Промислової до вул.Поліської,11, «Метінвест»).

- Капітальний ремонт привокзального майдану залізничного вокзалу в м.Тернополі (виділено кошти - субвенція з державного бюджету – 7 700 000,0 грн.).

- Виготовлялась проектно-кошторисна документація відповідно до затвердженого титульного списку.

- Виконувались роботи з реконструкції шляхопроводу через залізничну колію на вул. Об’їзна в районі вул. Гайової. Роботи знаходяться на початковій стадії. Демонтовано частину старого шляхопроводу. Проведено перенос частини кабельних ліній, мереж газопостачання та водопостачання. Проведено переключення водопровідних мереж. Влаштовано буро-набивні палі – 6 шт на одній стороні шляхопроводу. Проводиться влаштування з’єднання. Виконано роботи з влаштування тимчасової схеми організації дорожнього руху на період проведення ремонтних робіт шляхопроводу.

2. Оплачено кошти з державного фонду регіонального розвитку в сумі 3 556,852 тис. грн. за виконані в 2018р. роботи по об'єкті «Дамба Тернопільського ставу по вул.Руській в м.Тернопіль – реконструкція».

3.Виконано роботи з капітального ремонту зупинок, а саме:

1) 2 зупинок громадського транспорту в с.Малашівці – 114,1 тис. грн.;

2) 1 зупинки громадського транспорту с.Вертелка – 36,9 тис. грн.;

3) 3 зупинок громадського транспорту с.Кобзарівка – 119,3 тис. грн.

4.Виконувались роботи з капітального ремонту тротуарів, оплачено 8 348,3 тис. грн.

Завершено роботи на 12 об’єктах:

- Капітальний ремонт тротуару на вул.Чайковського від проспекту С.Бандери до будинку №32 на вул.Чайковського в м.Тернополі.

- Капітальний ремонт– заміна покриття тротуару фігурними елементами мощення на вул.Монюшка в м.Тернополі.

- Капітальний ремонт – заміна покриття тротуару фігурними елементами мощення на вул.С.Крушельницької (від двохарочного моста до вул.Чехова) в м.Тернополі.

- Капітальний ремонт – заміна покриття тротуару фігурними елементами мощення на вул.С.Крушельницької (від пішохідного переходу до вул.Білецької в районі ОДПІ ГУ ДФС) в м.Тернополі.

- Капітальний ремонт – заміна покриття тротуару фігурними елементами мощення на вул.С.Крушельницької (поблизу зупинки громадського транспорту) в м.Тернополі.

- Капітальний ремонт – заміна покриття тротуару фігурними елементами мощення на вул.Новий Світ в м.Тернополі (ділянка від будинку №39 до будинку №83) – в межах виділених коштів.

- Капітальний ремонт – заміна покриття тротуару фігурними елементами мощення на вул.Спортивній (ділянка від будинку 29 пр.Злуки до заїзду на територію ДНЗ №31) в м.Тернополі.

- Капітальний ремонт – влаштування нерегульованого пішохідного переходу на вул.А.Манастирського з організацією дорожнього руху на перехресті вул.Малишка–вул.А.Манастириського–вул.Піскова в м.Тернополі.

- Капітальний ремонт – заміна покриття тротуару фігурними елементами мощення поблизу загальноосвітньої школи №8 в м.Тернополі.

- Капітальний ремонт – схема організації дорожнього руху з влаштуванням пішохідного переходу в районі житлового будинку №5 на вул.Коновальця в м.Тернополі.

- Капітальний ремонт– влаштування тротуару від житлового будинку на вул.Морозенка,7 до ЗОШ №28 №29 та спортивної школи №2 в м.Тернополі – в межах виділених коштів.

- Капітальний ремонт – заміна покриття тротуару фігурними елементами мощення на вул.Л.Українки в м.Тернополі (ділянка від житлового будинку №10 до житлового будинку №16 на вул.Л.Українки).

Розпочато роботи:

- Капітальний ремонт – влаштування пішохідної доріжки від вул.15Квітня до вул.Сахарова (в районі станції підйому води №3) в м.Тернополі.

- Капітальний ремонт – заміна верхнього шару тротуару фігурними елементами мощення на вул.Купчинського (в районі житлових будинків №7 та №9) в м.Тернополі.

5. Перераховано кошти в поповнення статутних капіталів комунальних підприємств – 22 920,0 тис. грн.

6. Також, за 9 місяців 2019р. виконано наступні роботи капітального характеру:

- будівництво бювету на бульварі Куліша (роботи розпочато в 2018 році) – 635,0 тис. грн.;

- капітальний ремонт-влаштування пристроїв примусового зниження швидкості: вул.Генерала М.Тарнавського, вул.Руська, проспект Злуки – 271,7 тис. грн.;

- заміна та встановлення світлофорних об'єктів (в т. ч. виготовлення проектно-кошторисної документації) – 150,2 тис. грн.: виконано капітальний ремонт – влаштування світлофорного об’єкту на вул.Л.Українки (поблизу житлового будинку №6) в м.Тернополі;

- капітальний ремонт вуличного освітлення: в с. Курівці – 137,1 тис. грн., в с. Чернихів – 190,0 тис. грн.;

- капітальний ремонт – влаштування додаткового освітлення 12 пішохідних переходів мікрорайонів «Східний» та «Сонячний» в м.Тернополі – 773,2 тис. грн.;

- капітальний ремонт – заміна 8 пожежних гідрантів на суму 259,8 тис. грн.;

- капітальний ремонт – встановлення 53 приладів обліку води в квартирах малозабезпечених громадян – 89,6 тис. грн.;

- виготовлено проектно-кошторисну документацію на виконання робіт з капітального ремонту об'єктів благоустрою – 457,5 тис. грн.

7. В 2019 році на роботи з капітального ремонту та реконструкції об’єктів благоустрою виділено коштів з міського бюджету в сумі 12 000,00 тис. грн.

На 01.10.2019р. виконано роботи капітального характеру на 9 об’єктах, а саме:

- капітальний ремонт вул. В. Чорновола (ділянка від вул. І. Франка до Театрального майдану);

- капітальний ремонт прилеглої території до фонтану з влаштуванням пандусу в сквері на вул. В.Чорновола;

- капітальний ремонт сходів біля фонтану «Сльози Гронського» (правий спуск та лівий спуск);

- капітальний ремонт парапетної стінки фонтану «Сльози Гронського», зовнішнього освітлення сходів та фонтану «Сльози Гронського»;

- капітальний ремонт тротуару та прилеглої території за адресою вул. Кн. Острозького, 55;

- капітальний ремонт – влаштування пішохідної а велосипедної доріжки на вул. Чумацькій (ділянка від клубу «Good one» до ресторану «Хутір»);

- капітальний ремонт - влаштування тротуару на вул. Чумацькій  (ділянка від ресторану "Хутір" до вул. Яблуневої) та капітальний ремонт - влаштування пішохідної та велосипедної доріжки на вул. Чумацькій від вул. Яблуневої до "Дальнього пляжу" в м. Тернополі.

8. На виконання робіт із термомодернізації житлових будинків на умовах співфінансування із міського бюджету у 2019 р. виділено 2500,00 тис. грн. Станом на 01.10.2019р. використано кошти на суму 1526,00 тис. грн. для виконання робіт із капітального ремонту із утепленням фасадів будинків за адресами вул. Танцорова, 9, вул. Новий світ, 45, вул. За Рудкою, 1 та капітального ремонту - заміни вікон на енергозберігаючі у житловому будинку за адресою вул. За Рудкою, 1.

9. На проведення капітального ремонту житлового фонду м. Тернополя у 2019р. з міського бюджету виділено 60 250,0 тис. грн.

За 9 місяців 2019 р. використано кошти:

- на капітальний ремонт покрівель виділено 8119,00 тис. грн. В межах виділеного фінансування виконано ремонт у 25 житлових будинків на суму 5110,00 млн грн;

- на капітальний ремонт та заміну внутрішньобудинкових інженерних мереж (холодного водопостачання, електромереж, тепломереж), виділено 3600,00 тис. грн. Проведено заміну та капітальний ремонт внутрібудинкових мереж на суму 3100,00 тис. грн. на 56 об’єктах .

- ремонт міжпанельних швів на 11-ти об'єктах на суму 790,0 тис. грн (виділено 900,00 тис.грн);

- ремонт фасадів та виступаючих конструкцій будинків на 4-х об'єктах на суму 608,75 тис. грн; ( виділено 900,00 тис.грн)

- влаштовано 56 дитячих майданчиків на суму 2900,00 тис.грн;

- влаштовано 2 універсальних спортивний майданчик ( на умовах співфінансування місцевого та державного бюджетів)

- капітальний ремонт 14 ліфтів та експертне обстеження 89 ліфтів на суму 2600,00 тис. грн;

- інші роботи на суму 714,0 тис. грн;

- завершено на 22-ти об'єктах та розпочато на 9 об'єктах ремонт прибудинкових територій на суму 33000,00 тис. грн;

10.Звершено ремонт на 12 міжквартальних проїздів та розпочато 9 об’єктах на суму 10546,00 тис. грн.

Також виконано роботи по наступних об’єктах «громадського бюджету»:

1.Реконструкція зупинки громадського транспорту "педагогічний університет";

2. Впорядкований дворик – окраса історичного центру міста;

#  3. Облаштування спортивно-ігрового майданчика по вулиці Оболоня ;

#  4. Облаштування спортивного простору на вул. Лозовецька;

#  5. Ландшафтний дитячий ігровий майданчик з м'яким покриттям на вулиці 15 Квітня;

#  6. Реконструкція дитячого майданчика по вул. Галицька, 52, облаштування благоустрою.

Порівняльна таблиця виконання робіт, послуг по управлінню житлово-комунального господарства, благоустрою та екології за 2018-2019 роки

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид робіт, послуг та ін. | 2018р. | 9 місяців 2018р. | 9 місяців 2019р. |
| К-сть  | Оплачено, тис. грн. | К-сть | Оплачено тис. грн. | К-сть | Оплачено, тис. грн. |
| 1 | Капітальний ремонт та реконструкція шляхово-мостового господарства міста | 12 | 41 662,86 | 10 | 33 070,0 | 17 | 33 164,0 |
| 2 | Капітальний ремонт та реконструкцію об’єктів благоустрою | 11 | 16 661,0 | 9 | 14 434,90 | 9 | 7511,60 |
| 3 | Капітальний ремонт вуличного освітлення  | 19 | 2 772,5 | 16 | 2 110,0 | 2 | 327,1 |
| 4 | Капітальний ремонт тротуарів | 8 | 7 723,3 | 8 | 7 557,63 | 12 | 8 348,3 |
| 5 | Поточний ремонт шляхово-мостового господарства міста  | 119 | 37 360,14 | 119 | 35 678,6 | 132 | 37 621,1 |
| 6 | Послуги з озеленення територій та утримання зелених насаджень  |  | 4 949,00 |  | 3 536,00 |  | 5 210,94 |
| 7 | Послуги з утримання території та вулично-дорожньої мережі міста |  | 39 000,00 |  | 30 061,00 |  | 30 351,08 |
| 8 | Послуги полювання й ловіння капканами та пов’язані з цим послуги – регулювання чисельності безпритульних тварин та утримання центру стерилізації в с. Дичків |  | 827,00 |  | 775,00 |  | 687,51 |
| 9 | Послуги з утримання міських кладовищ |  | 3000,00 |  | 1 977,00 |  | 2 694,95 |
| 10 | Поточний ремонт підпірних стінок, перил, сходів, лавок, огорож | 9 | 1 256,00 | 7 | 733,00 | 13 | 1 204,95 |
| 11 | Кошти витрат з міського фонду охорони природного навколишнього середовища |  | 493,60 |  | 490,20 |  | 102,60 |
| 12 | Термомодернізація житлових будинків на умовах співфінансування | 5 | 2215,17 | 5 | 1504,70 | 3 | 1526,00 |
| 13 | Ремонт покрівель | 40 | 8064,00 | 30 | 5140,00 | 25 | 5110,00 |
| 14 | Ремонт прибудинкових територій | 48 | 41754,00 | 32 | 33 000,00 | 22/9 | 33000,00 |
| 15 | Ремонт внутрішньобудинкових інженернихі мереж  | 53 | 3800,00 | 29 | 2700,00 | 56 | 3100,00 |
| 16 | Ремонт міжпанельних швів | 20 | 830,84 | 20 | 705,00 | 11 | 790,00 |
| 17 | Ремонт фасадів | 7 | 974,00 | 3 | 600,00 | 4 | 608,75 |
| 18 | Експертне обстеження ліфтів | 115 | 400,00 | 115 | 400,00 | 89 | 300,00 |
| 19 | Капітальний ремонт ліфтів | 23 | 2472,00 | 17 | 1 800,00 | 14 | 2200,00 |
| 20 | Влаштування дитячих майданчиків | 50 | 2582,00 | 46 | 1 900,00 | 56 | 2900,00 |
| 21 | Влаштування спортивних майданчиків | 1/13 | 2264,00 | 1/10 | 2 000,00 | 2 | 222,00 |
| 22 | Ремонт міжбудинкових проїздів | 12 | 16137,80 | 7 | 13 090,00 | 12/9 | 10546,00 |
| 23 | Кількість працівників згідно штатного розпису | 32 |  | 32 |  | 35 |  |
| 24 | Фактична кількість працівників | 30 |  | 30 |  | 31 |  |
| 25 | Фонд оплати праці, тис. грн. |  | 5423,21 |  | 3 786,10 |  | 4359,45 |
| 26 | Сума виплачених премій,тис. грн. |  | 1121,0 |  | 567,50 |  | 751,11 |

Начальник управління ЖКГБ та Е О.І. Соколовський

Заступник міського голови з питань

діяльності виконавчих органів ради В.В.Стемковський

Міський голова С.В.Надал